Z á p i s      č.  32

z jednání  zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   18. 12. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 18.00 hodin.

Přítomni:           dle prezenční listiny                     11     členů zastupitelstva obce

Omluveni:         Čabanová, Zítko

Neomluveni:

Hosté:                dle prezenční listiny

Zasedání  zastupitelstva obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Jiroud Václav

-  ověřovatel:                   Hejzlar Jiří

Dědek Radomír

-  návrhová komise:        Uždil Jiří

Ungrád David

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2017 a 2018..

2.2.  Stanovisko obce Provodov-Šonov ke změně PRVK.

2.3.  Rozpočtové opatření č. 8, rozpočtu obce na rok 2017.

- Žádosti.

-   nejsou

- Informace.

  - o činnosti rady

  - o činnosti svazků

  - ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh na rozšíření programu:

-   do bodu 2. Obecní záležitosti.

2.4.  Pronájem Obecního hostince v Šonově.

2.5.  Dodatek ke smlouvě na odvoz a uložení KO.

-   do bodu 3. Žádosti.

3.1.  M. Matyáš – přidělení hrobového místa.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO včetně rozšíření.

pro                     11

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

Zápis č. 31/2017 byl ověřen, námitky proti němu nebyly vzneseny.

- podchod Kleny – pokračuje

- čištění potoku v Klenech – přeloženo na rok 2018

- územní studie veřejného prostranství – probíhá (termín 11/2017-10/2018)

- odtok vody z pole mezi Provodovem a Šonovem, odkoupení pozemku p.č. 236 v k.ú. Provodov – majitel se dosud nevyjádřil

- žádost z POV KHK DT 2 na rok 2018 na opravu střechy MŠ v Šonově (termín 2/2018) – příprava podkladů

- zajištění podkladů a výběru dodavatele akcí p. Krausem – bod č. 2 jednání ZO

- inventury k 31.12.2017 – pokračuje

- smlouva o zajištění USPV a úhradě nákladů mezi Obcí P-Š a Městem N. Město n. M. –podepsáno

- souhlas s akcí Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta – odesláno stanovisko obce

- Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi obcí P-Š a Městem N. Město n. M. – podepsáno

- připomínky z diskuse

- rozmístění odpadkových košů – pokračuje, zajistí TS

- odstranění betonových kvádrů ze hřbitova – zajistí TS

- radar a kamery v obci – jednání o spolupráci s Městem N. Město a Městskou policií, předán požadavek obce

- opravu křížku na Václavicích a v Klenech – plán práce 2018

- chodník v Klenech – plán práce 2018

- plán údržby stromů 2018-2020 – na rok 2018 objednáno u firmy Harta

- vytvoření dalších sběrných míst na plast a papír – od jara 2018 bude zřízeno stanoviště u bytovek Provodově

- stav pozemků u Rozkoše – bude vypsáno řízení

- vybudování retardérů – pokračuje

- oprava cesty z Provodova k Domkovu – jednání s AGRO Provodov

- vzrostlé křoví na cestě mezi Šonovem a Vrchovinami – příslib nápravy od SUS

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2017 a 2018.

- řešení odtoku vody z pole mezi Provodovem a Šonovem

-  jednání s majitelem o možnosti odkoupení pozemku p.č. 236 v k.ú. Provodov zatím

nepokročila

- zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí 2018

- studie hřiště „Hanušák“

-  zpracování projektové dokumentace bude p. Arnoštem zahájeno po novém roce

-  orientační nacenění nákladů na odbahnění, zatrubení a závoz

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů a zveřejněním na ÚD

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 22.1.2018, schválí ZO dne 29.1.2018

- výměna VO - nákup LED osvětlení

-  soupis světel pro výběr dodavatele na rok 2018 (firma EPOS) – pokračuje

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů a zveřejněním na ÚD

-  výzva bude vydána 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  oprava MK a chodníků

-  předloženy podklady zpracované p. Krausem ve variantách – příloha

-  po diskusi navržena verze oprav pro předložení výzvy

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů, zveřejněním na ÚD a portálu Vhodné

uveřejnění

-  výzva bude vydána 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  oprava střechy MŠ v Šonově

-  podklady budou zpracované p. Krausem

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů a zveřejněním na ÚD

-  výzva bude vydána 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  přístavba MŠ (v případě získání dotace)

-  podklady budou zpracované p. Krausem

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů, zveřejněním na ÚD a portálu Vhodné

uveřejnění

-  výzva bude vydána 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  výměna oken a dveří OÚ

-  příprava podkladů a výběr dodavatele oslovením dodavatelů a zveřejněním na ÚD

-  výzva bude vydána 3.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 22.1.2018, schválí ZO dne 29.1.2018

-  oprava zdi evangelického hřbitova

-  příprava podkladů a výběr dodavatele oslovením dodavatelů a zveřejněním na ÚD

-  výzva bude vydána 3.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 22.1.2018, schválí ZO dne 29.1.2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí průběh plnění plánu práce dle zápisu.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zajištění podkladů pro výběr dodavatele a výběr dodavatele výběrovou komisí dle zápisu.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Stanovisko obce Provodov-Šonov ke změně PRVK.

- předložen návrh stanoviska obce Provodov-Šonov k žádosti o změnu PRVK pro obec Provodov-Šonov a jeho místní části – příloha

- elektronickou poštou bylo prověřeno stanovisko členů ZO, následně rozhodla Rada obce o odeslání stanoviska

- návrh na potvrzení rozhodnutí a schválení odeslaného stanoviska

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje vydání stanoviska obce Provodov-Šonov k žádosti o změnu PRVK pro obec Provodov-Šonov a jeho místní části dle odeslaného návrhu.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Rozpočtové opatření č. 8, rozpočtu obce na rok 2017.

- návrh rozpočtového opatření č.8 rozpočtu obce na rok 2017 k datu 31.12.2017 – příloha

- výdaje – vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- příjem – vyrovnání financování + další vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozpočtové opatření č. 8, rozpočtu obce na rok 2017.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.4. Pronájem Obecního hostince v Šonově.

- jednání o zajištění nového nájemce od 1.1.2018 zatím neúspěšná

- nabídka pronájmu zveřejněna na webu obce

- nabídka na převzetí vybavení dle seznamu p. Matucha – příloha seznam s oceněním

-  po diskusi přednesen návrh na odkoupení inventáře dle seznamu – příloha

-  složená kauce ve výši 22.500,- bude uplatněna oproti úhradě dlužného nájemného

-  nakoupený inventář bude p.Matuchem vyfakturován v roce 2017

-  odečet a převod odběru vody a el. energie bude zajištěn v termínu 4.1.2018

- po tomto termínu bude Obecní hostinec v útlumovém provozu

-  otevřeno pouze večer v úterý, ve čtvrtek a v pátek

-  vytápění objektu bude zajišťovat na své náklady p. Matuch

-  spotřeba vody a el. energie bude na náklady obce

- zajištění nového nájemce

-  podmínky pronájmu – bezplatný pronájem na období leden až březen

-  v případě zájmu o pronájem bude útlumový provoz ukončen

-  další podmínky budou projednány v ZO

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje odkoupení části vybavení Obecního hostince dle seznamu.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje postup zajištění útlumového provozu Obecního hostince dle zápisu.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje postup a podmínky zajištění nového nájemce Obecního hostince dle zápisu

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.5. Dodatek ke smlouvě na odvoz a uložení KO.

- přednesen návrh Dodatku ke smlouvě na odvoz a uložení KO mezi Obcí Provodov-Šonov a firmou Marius Pedersen a.s. s platností od 1.1.2018 – příloha

- zvýšení ceny za svoz odpadu (zvýšení minimální mzdy) o 8,8 %

- poplatek za likvidaci plastů 490,- Kč/t (zrušení odběru suroviny do Číny)

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě na odvoz a uložení KO mezi Obcí Provodov-Šonov a firmou Marius Pedersen a.s. s platností od 1.1.2018.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.  M. Matyáš – přidělení hrobového místa.

- k projednání předložena žádost M. Matyáše o přidělení hrobového místa

- již na předchozích jednáních ZO bylo rozhodnuto o přidělování hrobových míst pouze občanům a rodákům z obce Provodov-Šonov

- návrh na potvrzení tohoto stanoviska a zamítnutí žádosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozhodnutí o přidělování hrobových míst pouze občanům a rodákům z obce Provodov-Šonov.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov zamítá žádost M. Matyáše o přidělení hrobového místa.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti rady

-    projednáno plnění plánu práce na rok 2017 a 2018

-    schválená odměna ředitelce ZŠ a MŠ Provodov

-    schválen rozpočet ZŠ a MŠ Provodov na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov na léta 2019-2021

-   schváleno odeslání stanoviska obce Provodov-Šonov k žádosti o změnu PRVK pro obec Provodov-Šonov a jeho místní části

4.2. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   sněm svazku – 14.12.2017

-  schválený rozpočet DSO na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023

-  rozpočtové opatření rozpočtu DSO na rok 2017

-  inventura majetku DSO

-  smlouva o spolupráci DSO s MAS Mezi Úpou a Metují

-   plán akcí svazku na rok 2018

-   příští sněm svazku – 15.2.2018 v Červené Hoře

DSO „Region Novoměstsko“

-   jednání rady a výboru – 5.12.2017 v Šonově

-  schválen rozpočet DSO na rok 2018

-  schválen střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2019-2020

-  inventura majetku DSO

-  dotace

-   příští jednání rady a výboru – 20.2.2018

Kladské pomezí

-  Valná hromada 5.12.2017 v Červeném Kostelci

-  zpráva o činnosti za rok 2017

- plán práce na rok 2018 – akční plán Branka, o.p.s.

- schválen rozpočet DSO SCR Kladské pomezí a Branka, o.p.s. na rok 2018

- informace o projektech

- přijetí nového člena – Městské muzeum Jaroměř

MAS Mezi Úpou a Metují

-   schváleno pokračování projektu MAP II ve školství

4.3. Ostatní informace.

- seminář SMS Královéhradeckého kraje 5.12.2017 v Orelně Šonov

-  zajištěn členy Orla ve spolupráci s obcí

-   zajištění pracovníka TS obce od 1.4.2018

-  vzhledem k nedostatku kvalitních osob na VPP bylo rozhodnuto o přijetí třetího

pracovníka TS místo využívání služby z Úřadu práce

-  přihlásil se p. Kocián – po projednání v Radě obce navrženo jeho přijetí do pracovního

poměru od 1.4.2017 na dobu neurčitou

-   kronikář místní části Provodov

-   současný kronikář pí. Rousková oznámila ukončení činnosti k roku 2017

-   návrh na nového kronikáře

-   využití pozemku u Rozkoše

-   nutnost legalizace stavby – povolení, dočasné vyjmutí ze ZPF, parkování, přístupová

komunikace ….

-   návrh na umístění chatky místo maringotky na pozemku obce u Rozkoše

-   současný uživatel p. Boháč má zájem o umístění chatky na své náklady

-   v úvahu připadá uzavření smlouvy na 10 let s klausulí jak řešit situaci po uplynutí doby

(prodloužení smlouvy, předkupní právo, ….)

-   bude projednáno v následujících jednáních ZO

-   informace VAK Náchod – vodné stočné 2018

-   cena 76,21 Kč/m3

5.  DISKUSE.

p. Zelenka:  Připomínka ke kaluži u místní komunikace u Lokotových.

Odpověď:   Bude řešeno obnovením odtoku do potoka (TS obce).

p. Andrš:   Připomínka k opakujícímu se zpoždění školního autobusu do Náchoda (až 1 hodina).

Odpověď:  Bude upozorněn provozovatel.

6. USNESENÍ.

-    návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce – příloha

pro                     11

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov v 19.55 hodin.

Zapsal dne  18.12.2017:                  Jiroud Václav

Přílohy:

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Prezenční listina

Další přílohy dle zápisu

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                      Jiroud Václav

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 32

ze zasedání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   18. 12. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO včetně rozšíření.

- Zajištění podkladů pro výběr dodavatele a výběr dodavatele výběrovou komisí dle zápisu.

- Vydání stanoviska obce Provodov-Šonov k žádosti o změnu PRVK pro obec Provodov-Šonov a jeho místní části dle odeslaného návrhu.

- Rozpočtové opatření č. 8, rozpočtu obce na rok 2017.

- Odkoupení části vybavení Obecního hostince dle seznamu.

- Postup zajištění útlumového provozu Obecního hostince dle zápisu.

- Postup a podmínky zajištění nového nájemce Obecního hostince dle zápisu

- Uzavření Dodatku ke smlouvě na odvoz a uložení KO mezi Obcí Provodov-Šonov a firmou Marius Pedersen a.s. s platností od 1.1.2018.

- Rozhodnutí o přidělování hrobových míst pouze občanům a rodákům z obce Provodov-Šonov.

Zamítá:

- Žádost M. Matyáše o přidělení hrobového místa.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání.

- Průběh plnění plánu práce obce na rok 2017 a 2018.

- Informace

-  o činnosti rady obce

-  schválený rozpočet ZŠ a MŠ Provodov na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a MŠ Provodov na roky 2019-2021

-  o činnosti svazků

-  schválený rozpočet DSO SO 1866 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu

DSO SO 1866 na roky 2019-2023

-  schválený rozpočet DSO Region Novoměstsko na rok 2018 a střednědobý výhled

rozpočtu DSO Region Novoměstsko na roky 2019-2020

-  ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-   plnění a financování plánu práce obce na rok 2018

-   zajištění podkladů pro výběr dodavatele

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-   odkoupení části vybavení Obecního hostince dle seznamu

-   útlumový provoz Obecního hostince dle zápisu

-   hledání nového nájemce Obecního hostince za podmínek dle zápisu

-  uzavření Dodatku ke smlouvě na odvoz a uložení KO mezi Obcí Provodov-Šonov a firmou Marius Pedersen a.s. s platností od 1.1.2018

-   přijetí pracovníka TS p. Kociána do pracovního poměru od 1.4.2018 na dobu neurčitou

-   podklady k jednání o využití pozemku u Rozkoše

- Starostovi a místostarostovi řešit připomínky z diskuse.

- Členům inventurních komisí provedení inventur majetku k 31.12.2017.

pro                     11

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne  18.12.2017:                  Jiroud Václav

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    Jiroud Václav

starosta                                                             místostarosta