Z á p i s      č. 29

z jednání  rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   17. 1. 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          3   členů rady obce – Kulek, Jiroud, Ungrád

Omluveni:             Špačková, Říha

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Jiroud Václav

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2018.

2.2.  Pronájem Obecního hostince v Šonově.

- Žádosti.

- nejsou

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       3

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

Zápis č. 28/2017 byl ověřen, námitky proti němu nebyly vzneseny.

- podchod Kleny – pokračuje

- odtok vody z pole mezi Provodovem a Šonovem, odkoupení pozemku p.č. 236 v k.ú. Provodov – majitel se dosud nevyjádřil, nereagoval ani na upomínku

- žádost z POV KHK DT 2 na rok 2018 na opravu střechy MŠ v Šonově – příprava podkladů, termín pro podání 1.2.2018

- zajištění podkladů a výběru dodavatele akcí – bod č. 2 jednání Rady

- inventury k 31.12.2017 – provedeno

- pronájem Obecního hostince

-  odkoupení vybavení dle seznamu – zajištěno

-  zajištěn útlumový provoz – úterý, čtvrtek, pátek, 16-22 hodin

-  nový nájemce – zveřejněna nabídka na webu, dosud bez ohlasu

- dodatek ke smlouvě na odvoz a uložení KO mezi Obcí P-Š a firmou Marius Pedersen a.s. -podepsáno

- připomínky z diskuse

- rozmístění odpadkových košů – pokračuje, zajistí TS

- odstranění betonových kvádrů ze hřbitova – zajistí TS

- radar a kamery v obci – probíhají jednání o spolupráci s Městem N. Město a Městskou policií, předán požadavek obce, následuje projednání s DI Náchod

- plán údržby stromů 2018-2020 – na rok 2018 objednáno u firmy Harta, probíhá od 15.1.

- vytvoření dalších sběrných míst na plast a papír – od jara 2018 bude zřízeno stanoviště u bytovek Provodově

- stav pozemků u Rozkoše – bude vypsáno řízení

- vybudování retardérů – nebyl předložen souhlas s umístěním

- oprava cesty z Provodova k Domkovu – jednání s AGRO Provodov 12.1.2018, příslib provedení úklidu během ledna

- vzrostlé křoví na cestě mezi Šonovem a Vrchovinami – příslib nápravy od SUS

- kaluž u místní komunikace u Lokotových – vyřešeno obnovením odtoku (TS obce)

- opakující se zpoždění školního autobusu do Náchoda – provozovatel byl upozorněn

- připomínky z jednání kontrolního a revizního výboru

- radar monitorující rychlost, projíždění kamionů – viz. výše - jednání s MP N.Město

- řešení problematiky maringotek v Šeřeči – viz. výše - jednání s MěÚ N.Město

- stav opraveného povrchu vozovky, propad na krajnici, který bude nutné na jaře zarovnat a případně oset trávníkem – zajistí TS

- poškozený trávník od parkování – jednání s majitelem vozidla o uvedení do původního stavu (p. Vančák)

- volný štěrk po opravě povrchu vozovky – bude zajištěno zametení společně s úklidem po zim,ní sezóně (TS Náchod)

- kaluž před zastávkou v Provodově mezi zastávkou a silnicí (směr N. Město) – jednání s SUS, případně bude řešeno při opravě MK

- podélný kanál před Zoulkovými je plný bláta a travin – zadáno vyčištění (TS)

- propadlina na vjezdu mezi bytovky v Provodově u konce chodníku – řešeno s dodavatelem stavby (DMO Praha)

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2018.

- řešení odtoku vody z pole mezi Provodovem a Šonovem

-  závisí na jednání s majitelem pozemku p.č. 236 v k.ú. Provodov

- zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí 2018

- studie hřiště „Hanušák“

-  zpracování projektové dokumentace p. Arnoštem

-  výzva na odbahnění, zatrubení a závoz byla vydána 3.1.2018

-  osloveni 3 dodavatelé a výzva zveřejněna na ÚD

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 22.1.2018, schválí ZO dne 29.1.2018

- výměna VO - nákup LED osvětlení

-  soupis světel pro výběr dodavatele na rok 2018 (firma EPOS) – pokračuje

-  výběr dodavatele bude proveden oslovením dodavatelů a zveřejněním na ÚD

-  výzva bude vydána po schválení v ZO 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  oprava MK a chodníků

-  podklady zpracované p. Krausem – příloha

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů, zveřejněním na ÚD a portálu Vhodné

uveřejnění

-  výzva bude vydána po schválení v ZO 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  oprava střechy MŠ v Šonově

-  podklady zpracované p. Krausem – příloha

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů a zveřejněním na ÚD

-  výzva bude vydána po schválení v ZO 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  přístavba MŠ

-  podklady zpracované p. Krausem

-  výběr dodavatele oslovením dodavatelů, zveřejněním na ÚD a portálu Vhodné

uveřejnění

-  výzva bude vydána po schválení v ZO 29.1.2018

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  výměna oken a dveří OÚ

-  výzva vydána 3.1.2018

-  osloveni 3 dodavatelé a výzva zveřejněna na ÚD

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 22.1.2018, schválí ZO dne 29.1.2018

-  oprava zdi evangelického hřbitova

-  výzva vydána 3.1.2018

-  osloveno 5 dodavatelů a výzva zveřejněna na ÚD

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 22.1.2018, schválí ZO dne 29.1.2018

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí průběh plnění plánu práce dle zápisu.

pro                 3

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2. Pronájem Obecního hostince v Šonově.

- odkoupení a převzetí vybavení od p. Matucha

-  zajištěno podle seznamu – příloha

-  vyúčtování kauce a nájemného – zajištěno

-  odečet a převod odběru vody a el. energie zajištěn k termínu 3.1.2018

- útlumový provoz Obecního hostince

-  otevřeno pouze večer v úterý, čtvrtek a pátek

-  vytápění objektu zajištěno na náklady p. Matucha

-  spotřeba vody a el. energie na náklady obce

- zajištění nového nájemce

-  nabídka pronájmu zveřejněna na webu obce, zatím neúspěšně

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí průběh jednání o pronájmu Obecního hostince.

pro                 3

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

- nejsou

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   příští sněm svazku – 15.2.2018 v Červené Hoře

-   akce svazku – MDŽ v Orelně 10.3.2018

- svoz nebezpečného odpadu – objednáno na duben

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – 20.2.2018

-   probíhají jednání o zajištění měření rychlosti v obcích

MAS Mezi Úpou a Metují

-   VH MAS dne 10.1.2018

-  převolení orgánů – Programový výbor, Monitorovací výbor, Výběrová komise

-  po schválení strategie – vydávání výzev (92 mil. Kč na období 2018-2023)

-  plán výzev na rok 2018 (28 mil. Kč)

-  projekt MAP II ve školství

-  schválený rozpočet na rok 2018

4.2. Ostatní informace.

-   návrhy na nového kronikáře kronikář pro místní části Provodov

-   zatím nedodán žádný návrh

- zdevastované travnaté plochy veřejného prostranství v obci

-    díky mokrému podzimu a zimě jsou travnaté plochy v obci zničené parkováním vozidel

občanů, je tím znehodnocena dlouholetá práce pracovníků TS

- ve vyhlášce obce o místních poplatcích je ustanovení o úhradě za trvalý zábor veřejného prostranství z důvodu parkování osobních i nákladních vozidel

- návrh nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně

- návrh na důsledné dodržování a vymáhání úhrady nebo na uzavření dohody o vybudování parkovacího místa

- projedná ZO na příštím jednání, rada doporučuje schválení

-   využití pozemku u Rozkoše

-   projednání legalizace staveb (povolení, dočasné vyjmutí ze ZPF, parkování, přístupová

komunikace atd.)

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       3

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 17.40 hodin.

Zapsal dne  17.1.2018:                  Jiroud Václav

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                      Jiroud Václav

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 29

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne  17. 1. 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Doporučuje schválení nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně a řešení úhrady za využívání veřejného prostranství nebo uzavření dohody o vybudování parkovacího místa.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2018 dle zápisu.

- Průběh jednání o pronájmu Obecního hostince.

- Informace - o činnosti svazků a ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2018

-  jednání o pronájmu Obecního hostince

pro                       3

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne 17.1.2018:                  Jiroud Václav

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    Jiroud Václav

starosta                                                             místostarosta