Z á p i s      č. 30

z jednání  rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   21. 2. 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          4   členů rady obce – Kulek, Jiroud, Říha, Ungrád

Omluveni:             Špačková

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Jiroud Václav

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2018.

2.2.  Nákup traktoru pro TS obce – výzva.

2.3.  Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce – záměr.

2.4.  Pronájem pozemků.

- Žádosti.

- nejsou

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       4

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

Zápis č. 29/2017 byl ověřen, námitky proti němu nebyly vzneseny.

- podchod Kleny – pokračuje

- odtok vody z pole mezi Provodovem a Šonovem - odkoupení pozemku p.č. 236 v k.ú. Provodov – majitel se dosud nevyjádřil

- žádost z POV KHK DT 2 na rok 2018 na opravu střechy MŠ v Šonově – podáno 9.2.2018

- zajištění podkladů a výběru dodavatele akcí – bod č. 2 jednání Rady

- pronájem Obecního hostince

-  pokračuje útlumový provoz, nový zájemce o pronájem zatím není

- Smlouvy o dílo mezi obcí Provodov-Šonov a dodavateli staveb

-  Odstranění stavby vodní nádrž Hanušák v Šonově (Špelda Říkov) – probíhá jednání

-  Oprava zdi evangelického hřbitova v Šonově (F. Petana Šonov) – smlouva podepsána

-  Výměna oken a dveří OÚ (AA OKNA DVEŘE Praha) – smlouva podepsána

-   výzvy pro výběr dodavatelů akcí dle  plánu práce obce na rok 2018

-  výměna VO - nákup LED osvětlení – vydána výzva

-  oprava MK a chodníků – vydána výzva

-  oprava střechy MŠ v Šonově – vydána výzva

-  přístavba MŠ – vydána výzva

-    OZV č. 1/2018 o ochraně veřejné zeleně – zveřejněno, platnost od 15.2.2018, informační

leták občanům distribuován minulý týden a umístěn na webu obce

- připomínky z diskuse a z jednání kontrolního a revizního výboru

- rozmístění odpadkových košů – pokračuje, zajistí TS

- odstranění betonových kvádrů ze hřbitova – zajistí TS

- radar a kamery v obci – jednání o spolupráci s Městem N. Město a Městskou policií, předán požadavek obce, probíhá jednání s DI Náchod

- další sběrné místo na plast a papír u bytovek Provodově – TS od jara 2018

- stav pozemků u Rozkoše – bude vypsáno řízení

- vybudování retardérů – nebyl předložen souhlas s umístěním – odloženo

- oprava cesty z Provodova k Domkovu – provedení úklidu AGRO Provodov

- poškozený trávník od parkování (p. Vančák) – zatím neprojednáno

- štěrk po opravě povrchu vozovky – bude zajištěno zametení

- kaluž před zastávkou v Provodově mezi zastávkou a silnicí (směr N. Město) – bude řešeno při opravě MK

- kanál před Zoulkovými – vyčištění zajistí TS

- propad na vjezdu u bytovek v Provodově – řešeno s dodavatelem stavby (DMO Praha)

- oprava příjezdové komunikace a odklonění vody v lokalitě Dubno – projednáno 5.2.2018, zajištěno čištění a následná oprava (Elektrocomp Č. Skalice), obec dodá materiál na opravy výmolů, p. Růžička provede odtok vody z cesty

- kaluž u autobusové zastávky v Klenech (směr Česká Skalice) – zajištěno TS

- vytékání vody s výluhy ze senáže a siláže na cestu z Provodova do Domkovské zátoky a do potoka – jednání s AGRO Provodov

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2018.

- hřiště „Hanušák“

-  zpracování projektové dokumentace p. Arnoštem

-  odbahnění, zatrubení a částečný závoz – dodavatel stavby firma Špelda Říkov

- smlouva o dílo zatím neuzavřena

- projednávání termínu realizace

-    výměna oken a dveří OÚ

-  dodavatel stavby firma AA OKNA DVEŘE Praha

- smlouva o dílo uzavřena

- termín realizace do 30.4.2018

-    oprava zdi evangelického hřbitova

-  dodavatel stavby firma František Petana Šonov

- smlouva o dílo uzavřena

- termín realizace do 1.7. až 30.9.2018

- výměna VO - nákup LED osvětlení

-  výzva zveřejněna na ÚD a osloveno 5 dodavatelů

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  předpoklad realizace jaro 2018

-    oprava MK a chodníků

-  výzva zveřejněna na ÚD a portálu Vhodné uveřejnění

-  osloveno 6 dodavatelů

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  předpoklad realizace do 30.6.2018

-    oprava střechy MŠ v Šonově

-  výzva zveřejněna na ÚD

-  osloveno 6 dodavatelů

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  předpoklad realizace do 31.8.2018

-    přístavba MŠ

-  výzva zveřejněna na ÚD a a portálu Vhodné uveřejnění

-  osloveno 5 dodavatelů

-  výběr dodavatele provede výběrová komise 5.3.2018 a schválí ZO dne 12.3.2018

-  předpoklad realizace 9/2018 až 30.11.2019

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí průběh plnění plánu práce dle zápisu.

pro                 4

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2. Nákup traktoru pro TS obce – výzva.

- předložen návrh výzvy na nákup traktoru pro potřeby TS – příloha

-  po odsouhlasení v ZO zvolen typ Zetor Major 80 HS

-  výzva bude zveřejněna na úřední desce a bude osloveno 5 dodavatelů

-  výběr provede příští jednání ZO (12.3.2018)

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje výzvu na nákup traktoru pro potřeby TS typ Zetor Major 80 HS.

pro                 4

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3. Poskytnutí příspěvků a darů z rozpočtu obce – záměr.

- předložen návrh na projednání poskytnutí příspěvků a darů organizacím z rozpočtu obce na rok 2018

-  Sokol Provodov – příspěvek na údržbu a provoz hřiště ve výši 80.000,- Kč

-  Sokol Provodov – příspěvek na činnost družstva mládeže ve výši 30.000,- Kč

-  Dobrá Dědina Šonov – dar na činnost organizace ve výši 5.000,- Kč

-  Komitét pro udržování památek z války roku 1866 – příspěvek na opravu pomníku

Lva v Dubně ve výši 30.000,- Kč

-  Sokol Šonov – nákup fotbalové branky (cena cca 10 tis. Kč)

-  Orel Šonov – nákup zařízení (cena cca 10 tis. Kč)

-  CESTA Náchod – dar na činnost organizace ve výši 5.000,- Kč

- návrh na schválení záměru, následně projedná ZO dne 12.3.2018

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje záměr poskytnutí příspěvků a darů organizacím z rozpočtu obce na rok 2018 dle zápisu.

pro                 4

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.4. Pronájem pozemků.

- pronájem části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují

-   předložen návrh dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 8/1 o výměře 130

m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a manželi Šimerovými – příloha

-   nájem ve výši 1,- Kč/m2/rok

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 8/1 o výměře 130 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a manželi Šimerovými.

pro                 4

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

- pronájem části pozemku p.č. 132/30 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují

-   předložen návrh dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 132/301 o výměře

60 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a D. Ungrádem – příloha

-   nájem ve výši 1,- Kč/m2/rok

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 132/301 o výměře 60 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a D. Ungrádem.

pro                 3

proti               0

zdržel se         1     Ungrád

-   Usnesení bylo schváleno

- pronájem části pozemku p.č. 144/22 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují

-   předložen návrh dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 144/22 o výměře

25 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a R a V. Jiroudovými – příloha

-   nájem ve výši 1,- Kč/m2/rok

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 144/22 o výměře 25 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a R a V. Jiroudovými.

pro                 3

proti               0

zdržel se         1     Jiroud

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

- nejsou

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   sněm svazku – 15.2.2018 v Červené Hoře

-  profesionalizace 2017 (vyúčtování) a 2018 (žádost)

-  dotace 2018

-   akce svazku – MDŽ v Orelně 10.3.2018

- svoz nebezpečného odpadu – objednáno na duben

DSO „Region Novoměstsko“

-   jednání rady a výboru – 20.2.2018

-  volba zástupce do Branka o.p.s. – p. Beseeda

-   informace o projektech a dotacích 2018

-   probíhají jednání o zajištění měření rychlosti v obcích

-   příští jednání rady a výboru – 17.4.2018

MAS Mezi Úpou a Metují

-   výběr dodavatele na studii návazných aktivit cyklookruhu okolo Rozkoše

- p. Weiser (Č. Kostelec), cena 120 tis. Kč

-   poskytování dotací v roce 2018 – výzvy budou vydány v dubnu

4.2. Ostatní informace.

-   řešení škody po dopravní nehodě na Brance (pád stromu z obecního lesa)

-  jednání s JUDr. Barešem a pojišťovnou Generali

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       4

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 17.30 hodin.

Zapsal dne  21.2.2018:                  Jiroud Václav

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                      Jiroud Václav

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 30

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne  21. 2. 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Výzvu na nákup traktoru pro potřeby TS typ Zetor Major 80 HS.

- Záměr poskytnutí příspěvků a darů organizacím z rozpočtu obce na rok 2018 dle zápisu.

- Uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 8/1 o výměře 130 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a manželi Šimerovými.

- Uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 132/301 o výměře 60 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a D. Ungrádem.

- Uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 144/22 o výměře 25 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a R a V. Jiroudovými.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2018 dle zápisu.

- Informace - o činnosti svazků a ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2018

-  jednání o pronájmu Obecního hostince

- Starostovi a místostarostovi pokračovat zajistit

-  zveřejnění výzvy na nákup traktoru pro potřeby TS typ Zetor Major 80 HS

-  zveřejnění záměru poskytnutí příspěvků a darů organizacím z rozpočtu obce na rok 2018 dle zápisu

- uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 8/1 o výměře 130 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a manželi Šimerovými

-  uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 132/301 o výměře 60 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a D. Ungrádem

-  uzavření dohody o užívání pozemku v části pozemku p.č. 144/22 o výměře 25 m2 mezi Obcí Provodov-Šonov a R a V. Jiroudovými

pro                       4

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne 21.2.2018:                  Jiroud Václav

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    Jiroud Václav

starosta                                                             místostarosta