Z á p i s      č. 2

z jednání  rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   9. 1. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          3   členů rady obce – Andrš, Kulek, Pichová

Omluveni:             Říha, Zítko

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

2.2.  Smlouva o pronájmu prostoru – Junák.

2.3.  Smlouva o nájmu pozemku – Barešovi.

- Žádosti.

3.1.  J. Hladík – příspěvek na úhradu nákladů likvidace odpadů.

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       3

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  Kontrola zápisu.

- inventury majetku obce – pokračuje

- smlouvy o zajištění dotace s p. Škodou

-  dotace na přístavbu MŠ Šonov – uzavřeno

-  dotace na víceúčelové hřiště v Šonově – uzavřeno

- smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi obcí P-Š a DSO Úpa – připraveno k podpisu

- smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a H. Růžičkovou Uttendorfskou – uzavřeno

- smlouva o pronájmu prostoru mezi obcí P-Š a oddílem Junáka – bod č. 2  jednání Rady

- dodatek smlouvy na rok 2019 mezi obcí P-Š a firmou Marius Pedersen – uzavřeno

- připomínky z diskuse

-   využívání pozemku p. Bareše pro parkování návštěvníků obce – bod č. 2  jednání

Rady obce

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

-    přístavba MŠ (LAGUNA Solnice)

-  probíhá stavba, kontrolní dny za účasti stavebního dozoru

-  průběžné vyúčtování prací za 12/2018 zatím nedodáno

-  žádost o dotaci je řešena, průběžně doplňována

-   opravy MK a chodníků

- stavební výbor ve spolupráci s kontrolním a revizním výborem doplní předložený seznam oprav

-  návrh na zpracování podkladů k opravě chodníku a stavební dozor – p. Kraus

-  výběrové řízení na dodavatele

-  návrh oslovených dodavatelů – Repare Trutnov, Špelda Č. Skalice, Kočnar Náchod,

Rousek

-   autobusové zastávky

-  návrh zajistit výměnu zastávek v Šonově a v Klenech, v Provodově výměnu odložit

-  přemístění autobusové zastávky v Šonově na jiné místo – dle vyjádření DI Náchod

-  výběr dodavatele oslovením firem

-   veřejné osvětlení

-  seznam plánované údržby a výměny vedení (firma EPOS)

-   OH – vybavení kuchyně + rozvod el.instalace a využití prostoru za OH

-  odklad do vyřešení nového nájemce objektu

-   ZŠ – podlaha třídy v 1. poschodí

-  seznam firem k oslovení a k výběru dodavatele

- Hylena Vrchoviny, Škoda-Švika N. Město, Hubálek N. Město

-  termín realizace – červenec, srpen 2019

-   ZŠ – fasáda a zateplení objektu

-  připravit projekt k podání žádosti o dotaci včetně výměny vytápění

-   ŠJ – nákup konvektomatu

-  zařazeno do rozpočtu ZŠ a MŠ – nákup zařízení od odborné firmy zajistí ZŠ

-   OÚ – zateplení, fasáda

-  příprava projektu včetně výměny střešní krytiny a rekonstrukce objektu

-   zeď evangelického hřbitova

-  2. pololetí 2019, příprava podkladů

-  seznam firem k oslovení a k výběru dodavatele

-  Petana, Škalda

-   hřiště „Hanušák“ Šonov

-  podat žádost o dotaci

-  připravit výběr dodavatele

-  podklady, stavební dozor – Kraus

-  podání žádosti o dotaci – p. Škoda

-   hřiště – přístřešek + přívod el. energie Kleny

-  příprava podkladů, jednání na ČEZu

-  jednání s UZSVM o získání pozemku do vlastnictví obce (JUDr. Bareš)

-  nákup zařízení – dle postupu výše uvedených jednání

-   hřiště Provodov – zdroj vody

-  příprava podkladů

-   hřiště Provodov – opěrná zeď a svod odpadní vody objektu, výměna oken

-  odloženo

-   školní hřiště Provodov – herní prvky

-  příprava podkladů, soulad se studií VP

-   TS – nákup příslušenství pro sečení trávy Ferri 1600

-  výběr dodavatele oslovením firem

-  Agrico Týniště n. Orlicí, Agrocentrum Měřín, Agroobchod Stochov

-  výběr bude proveden na příštím jednání ZO (21.1.2019)

-   odkanalizování – studie, projekty

-  příprava podkladů

-  jednání se správcem vodovodu a kanalizace a projektovou organizací

-   umístění radaru u OÚ a ZŠ

-  probíhají jednání o nákupu zařízení

-   oprava a údržba zvoničky

-  řešeno s TS obce

-   garážování auta požární zásahové jednotky

-  připomínky z projednání s SDH Šonov

-  zpracování studie a následně projektu pro stavební povolení

-  výběr dodavatele oslovením firem

-  Vondřejc N. Město, Novotný Hronov, INS Náchod

-    studie veřejného prostranství obce Provodov-Šonov

-  rozpracování studie pro 12 lokalit obce

-  po projednání dohodnuto připomínkování k celkovému návrhu (14.1.2019)

Jednání s SÚS

-    oprava hlavní komunikace Provodov-Šonov

- není plánovaná, jednání na KÚ KHK

-    bezpečností prvky přechody MŠ, ZŠ, Konzum, obchod v Provodově

-  dle výsledku jednání a doporučení DI Náchod

-    mostek na výjezdu ze Šonova směrem na Vrchoviny

-  opětovné zařazení do plánu oprav na rok 2019

-    odstranění keřů u Pavelkových

-  bude zajištěno po dohodě s majitelem sousedního pozemku

-    zákaz zastavení u ZŠ na hlavní silnici

-  zajištění – bude zadán požadavek

Jednání s DI

-    zákaz zastavení u ZŠ na hlavní silnici

-    zákaz zastavení u ZŠ směr Václavice

-    přechody pro chodce MŠ, ZŠ, Konzum, obchod v Provodově

-    odbočovací pruh na hlavní silnici směrem na Českou Skalici

-    rychlostní omezení v oblasti místní komunikace Kleny-Šeřeč

Úkoly pro stavební výbor

-    oprava chodníku od zvoničky, výstavba opěrné zdi, čištění a úpravy koryta potoka

-    záliv autobusové zastávky v Provodově

-    prověrka dešťové kanalizace

-    prověrka – doplnění seznamu oprav MK a chodníků na rok 2019

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2019.

pro                 3

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Smlouva o pronájmu prostoru – Junák.

- záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce

- předložen návrh smlouvy o pronájmu prostoru mezi obcí Provodov-Šonov a organizací Junák - český skaut, středisko “ÚTA“ Nové Město nad Metují – příloha

- smlouva bude platná minimálně pro roky 2019 a 2020

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostoru mezi obcí Provodov-Šonov a organizací Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují.

pro                 3

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Smlouva o o nájmu pozemku – Barešovi.

- předložen návrh smlouvy o nájmu pozemku mezi obcí Provodov-Šonov a J. a Z. Barešovými – příloha

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi obcí Provodov-Šonov a J. a Z. Barešovými.

pro                 3

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.  J. Hladík – příspěvek na úhradu nákladů likvidace odpadů.

- předložen návrh J. Hladíka na řešení odvozu komunálního odpadu v Šerči – příloha

- po projednání byl starosta pověřen projednáním návrhu s p. Hladíkem

- žádost bude projednána na příštím jednání ZO (21.1.2019)

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   příští sněm svazku – 21.2.2019 v Červené Hoře

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – 19.2.2019

4.2. Ostatní informace.

-    jednání se zástupcem firmy Eurovia ohledně vytékající vody z nového nádraží ČD

-  zástupce firmy Eurovia projedná se SŽDC

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       3

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 18.30 hodin.

Zapsal dne  9.1.2019:                  Pichová Jitka

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                   ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 2

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne  9. 1. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Uzavření smlouvy o pronájmu prostoru mezi obcí Provodov-Šonov a organizací Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují.

- Uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi obcí Provodov-Šonov a J. a Z. Barešovými.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2019 dle zápisu.

- Informace o činnosti svazků a ostatní informace.

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2019

-  jednání se Správou silnic a s DI

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-  uzavření smlouvy o pronájmu prostoru mezi obcí Provodov-Šonov a organizací Junák  český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují

-  uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi obcí Provodov-Šonov a J. a Z. Barešovými

-  projednání návrhu úhrady nákladů likvidace odpadů s p. Hladíkem

- Předsedovi stavebního výboru zajistit

-  plnění úkolů pro stavební výbor dle zápisu

pro                       3

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne 9.1.2019:                  Pichová Jitka

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                  ing. Pichová Jitka

starosta                                                             místostarosta