Z á p i s      č. 5

z jednání  rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   15. 5. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          5   členů rady obce – Andrš, Kulek, Pichová, Říha, Zítko

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

2.2.  Projednání podkladů vodovodních a kanalizačních sítí místních částí

obce Provodov-Šonov.

2.3.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Provodov za rok 2018.

2.4.  Zápis do kroniky obce – místní části Šonov.

2.5.  Pronájem částí pozemků.

- Žádosti.

3.1.   Nývlt – pronájem části pozemku 309//9 v k.ú. Provodov.

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  Kontrola zápisu.

- radar u OÚ a ZŠ – jednání na Radě města N. Město n.M. 6.5.2019

-  Městskou policií bude zpracován podklad pro rozhodnutí o variantě řešení

- stávající stav – instalace radarů – zvýšení počtu policistů

-  obec Provodov-Šonov je ochotna financovat posílení počtu policistů objednáním

služeb ve výši cca 6 hodin týdně

- oprava a údržba zvoničky v Šonově a v Provodově – řešeno s dodavatelem a TS obce

- opravy veřejného osvětlení (firma EPOS) – probíhá dle plánu údržby a výměny vedení

-  zadáno zpracování projektu k propojení vedení v Šerči (p. Kareš)

- vybavení kuchyně, el. instalace a využití prostoru za OH – odloženo

- další body vyplývající z plánu práce na rok 2019 – bod 2 jednání RO

- bezúplatný převod části pozemku p.č.187/2 v k.ú. Kleny od SPU – pokračuje

- pronájem části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Provodov – bod 2 jednání RO

- nákup cisterny Tatra 148 CAS 323 T – zajištěno

- prodej cisterny Škoda 706 RTHF – zajištěno

- veřejnoprávní smlouva mezi obcí a Městem N. Město n. M. – podepsáno

- kupní smlouva mezi obcí Provodov-Šonov a V. Potměšilovou o nákupu pozemku p.č.  236 v k.ů. Provodov – p. Potměšil nereagoval na 3 upomínky, telefon nebere, kontaktováním pověřen JUDr. Bareš

- připomínky z diskuse

-  chodník v Klenech – vyvoláno jednání s majitelem pozemku (Povodí Labe)

-  úklid pomníků na Václavicích – projednáno se správcem hřbitova

-  stav pozemku p. Hladíka – jednáno na MěÚ, přislíbena pomoc KÚ KHK

-  zatravnění plochy vedle chodníku – zajištěno osetí (TS)

-  parkování aut při fotbale v Provodově – projednáno s pořadatelem

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

-    přístavba MŠ (LAGUNA Solnice)

-  stavba probíhá, pravidelné kontrolní dny,

-  příprava částečné kolaudace nové části

-  průběžné vyúčtování prací za 4/2019 – 650 tis. Kč + DPH

-  celkem uhrazeno 2,5 mil. Kč, zbývá 1,9 mil. Kč + DPH

-  průběžný seznam více a méně prací k 3.5.2019

-  Radou obce projednáno a odsouhlaseno

-   opravy MK a chodníků

-  oprava chodníku a MK od Obecního hostince k bývalému kravínu – odloženo

-  provedení oprav prasklin a výmolů dle seznamu oprav

-  osloveny firmy

-  Repare Trutnov, Špelda Č. Skalice, Kočnar Náchod, Stavibet České Meziříčí

-   Špelda, Stavibet – nemá momentálně kapacitu

-   Kočnar – na výzvu nereagoval

-   Repare – podána objednávka

-   autobusové zastávky a doplňkový mobiliář v Šonově v Klenech a v Provodově

-  termín dodání – 1. polovina června 2019

-  zajištěno odstranění stávajících zastávek, výroba základů pro nové zastávky – TS tento a příští týden

-  zabudování ostatního mobiliáře – TS po dodání

-   ZŠ – podlaha třídy v 1. poschodí

-  termín realizace – červenec, srpen 2019

-  osloveny firmy

-    Vlček Nové Město n. M., Špaček Jizbice, Čermák Nový Hrádek

-  rozhodnutí o výběru dodavatele na jednání ZO 27.5.2019

-   ZŠ – fasáda, zateplení a vytápění objektu

-  návrh řešení a příprava projektů k dotacím bude připravován pro roky 2020-2022

-  jednání s firmou ČEZ bytové domy – nabídka včetně zajištění dotací

-  návrh případných dalších firem k zadání bude předložen na příštím jednání ZO

-   OÚ – zateplení, fasáda a výměna střešní krytiny

-  provedeno částečné odvedení dešťové vody od OÚ, bude provedena další část – TS

-  návrh řešení a příprava projektů k dotacím bude připravován pro roky 2020-2022

-  jednání s p. Sháněl, Landa Stolin

-  návrh případných dalších firem k zadání bude předložen na příštím jednání ZO

-   hřiště Provodov – opěrná zeď a svod odpadní vody objektu

-  po dohodě odloženo

-   hřiště Provodov – zdroj vody

-  zajištění podkladů od hydrogeologa – projekt, záchytné nádrže, šachty – p. Zítko

-   zeď evangelického hřbitova (p. Petana)

-  zadáno, termín realizace 1.6. až 31.8.2019

-   hřiště „Hanušák“ Šonov

-  žádosti o dotaci podána

-  výběrové řízení na dodavatele a stavební dozor – zatím odloženo

-   hřiště – přístřešek + přívod el. energie Kleny

-  objednáno provedení přípojky na ČEZ

-  podána žádost na SPÚ o část pozemku do vlastnictví obce

-  nákup zařízení – dle postupu výše uvedených jednání

-  lavice + pískoviště – částečně zajištěno p. Říha + TS

-  krycí plachta s úchyty, sítě do branek – zajištěno

-  síť na volejbal, nohejbal – bude zajištěno

-  vyjádření paní Ležovičové – příloha

-  přizvána na jednání ZO dne 27.5.2019 z něhož se omluvila (pověří p. Škodu )

-  projednáno před jednáním Rady obce

-  vysvětleny objektivní důvody průtahů, které není obec schopna ovlivnit jelikož

pozemek není majetkem obce a porušení nesouhlasu majitel s některými zásahy by

vedlo ke zrušení smlouvy a ztrátě možnosti převodu, doložen postup jednání a

zajištění prací a vybavení (terénní úpravy, oplocení, branky, sloupky, výsadba,

pískoviště, lavice atd. – náklady okolo 250 tis. Kč

- pí. Ležovičová je neuznává, považuje je za nadhodnocené

-  domluven další postup – příloha

-  správce hřiště – prozatím p. Škoda

-   školní hřiště Provodov – herní prvky

-  návrhy řešení sportovní plochy – osloveny 3 firmy

-  REGUTEC – pryžová zámková dlažba – nevyhovující

-  NAVISPORT – pryžový povrch

-  VYSSPA SPORTS – pryžový povrch

-  poptávky na návrhy sportovní části hřiště včetně nacenění nákladů

-  cena 1.500 až 2.000,- Kč/m2

-  zpracování návrhu projektu – odsouhlasen návrh oslovit výše uvedené firmy

-  výběr prolézaček a dalších prvků – projednáno se zástupci ZŠ

-  návrh na zajištění projektu a podání žádosti o dotaci

-  odsouhlasen návrh oslovit firmu Antoš Trutnov

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov (p. Vondřejc)

-  pokračuje zpracování PD pro stavební povolení

-  dotace – zpracování žádosti p. Škoda

-  maximálně 50 % a 4,5 mil. Kč + možnost zajištění dalšího spolufinancování (KHK)

-    studie veřejného prostranství obce Provodov-Šonov

-  dokončeno

-    opravy pomníků a křížků

-  výzva k opravě 3 křížků (1x na Václavice a 2x v Kleny) – příloha

-  oslovení dodavatelé

-    Kamenictví Petr Tomáš Nové Město nad Metují

-   Zednictví Josef Syrovátko – Blažkov

-   INVEKO CZ  Náchod

-  rozhodnutí o výběru dodavatele bude provedeno na jednání ZO 27.5.2019

-   křížek v Domkovské zátoce – odhadovaná cena 185 tis. Kč

-   oprava bude zařazena do plánu oprav na rok 2020 s možností dotace

-  oprava náhrobku na evangelickém hřbitově

-   zadáno pí. Szabové, termín dokončení do 31.8.2019

-   pietní akt na náklady Komitétu 1866 – 28.9.2019

-   program zajišťuje p. Vondryska

-    cesta Václavice

-  dokončení úpravy povrchu dle projektu (obrus) – jednání s firmou Špelda

-  cenová nabídka bude předložena jednání ZO

-    plán údržby veřejné zeleně (firma Harta Vysoké Mýto)

-  plán údrby na rok 2019

-  zajištění kácení 3 ks stromů u hřiště v Provodově (nebezpečí pádu)

-   odkanalizování – studie, projekty

-  viz. následující bod jednání rady obce

Stavební výbor

-    chodník od zvoničky, výstavba opěrné zdi, čištění a úpravy koryta potoka - chodník na

druhé straně – bude svoláno jednání s SUS a Povodí Labe

-    záliv autobusové zastávky v Provodově

-    prověrka dešťové kanalizace

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2019.

pro                 5

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Projednání podkladů vodovodních a kanalizačních sítí místních částí obce Provodov-Šonov.

- předložen návrh karet vodovodu a kanalizací jednotlivých místních částí – evidence stávajícího stavu – příloha

- p. Andrš

-   22.2.2019 podal žádost o revokaci rozhodnutí zastupitelstva KHK + urgence

-   navrhuje variantu řešení pro Václavice vsakovací mikročistírnou

-   navrhuje řešení pro Kleny odkanalizováním do Rozkoše

- p. Kulek

-   navrhuje v Klenech zachovat stávající způsob odkanalizováním

- podklady budou zaslány členům ZO a projednány na příštím jednání ZO 27.5.2019 za účasti zástupce správce p. Marinici

- žádost obce Vysokov – příloha

-  žádost projedná zastupitelstvo obce na příštím jednání 27.5.2019

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí předložené karty vodovodu a kanalizací jednotlivých místních částí.

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí žádost obce Vysokov.

pro                 5

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Provodov za rok 2018.

- ředitelkou MŠ a ZŠ předložena k projednání účetní závěrka ZŠ a MŠ Provodov za rok 2018 – viz. přílohy

- Přílohy – podklady pro schválení účetní závěrky

a)  Účetní závěrka – tj. účetní výkazy sestavené k 31. 12.2018 Rozvaha, Výkaz zisku a

ztráty, Příloha

b)  Inventarizační zpráva 2018

c)  Přehled čerpání příspěvku od zřizovatele za rok 2018

d)  Zápis o výsledku kontroly provedené zřizovatelem

e)  Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem v roce 2018

- Hospodářský výsledek této příspěvkové organizace za rok 2018 je 12.506,51 Kč. Rada obce navrhuje převést výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov za rok 2018 do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov.

- návrh na schválení výroku - Rada obce Provodov-Šonov schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Provodov-Šonov, okr. Náchod za rok 2018.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Provodov-Šonov, okr. Náchod za rok 2018.

Příloha: „Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018.“

pro                 5

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.4.  Zápis do kroniky obce – místní části Šonov.

- předložen návrh zápisu událostí za rok 2017 a 2018 včetně fotodokumentace – příloha

- po projednání Rada obce souhlasí s předloženým návrhem zápisu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zápis událostí za rok 2017 a 2018 do kroniky obce Šonov.

pro                 5

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.5.  Pronájem částí pozemků.

- předložena žádost J. Vlčka o pronájmu části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Provodov o výměře 15 m2

- předložena žádost M. Voborníkové o pronájmu téže části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Provodov o výměře 15 m2

- návrh na zamítnutí žádostí o pronájem

- předložena žádost I. Páslerové o pronájmu části pozemku p.č. 310/9 v k.ú. Provodov o výměře 15 m2

- návrh na schválení pronájmu

- předložen návrh uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 310/9 v k.ú. Provodov o výměře 15 m2 mezi obcí Provodov-Šonov a I. Páslerovou – příloha

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov zamítá žádosti o pronájem části pozemku o výměře 15 m2 p.č. 309/1 v k.ú. Provodov.

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku o výměře 15 m2 p.č. 310/9 v k.ú. Provodov mezi obcí Provodov-Šonov a I. Páslerovou.

pro              5

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.   Nývlt – pronájem části pozemku

- žádost o pronájem části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov – příloha

- pronájem za účelem využití pro zahrádku

- návrh na schválení záměru pronájmu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov.

pro              5

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   kontrola hospodaření DSO za rok 2018 – bez závad

-   sněm svazku – 25.4.2019 ve Slatině n. Úpou

-  dotace na rok 2019 (profesionalizace – 94 tis. Kč)

-   akce svazku

-  20.4.2019 – sběr NO

-  17.5.2019 – natírání žernovské lávky – přeloženo na 7.6.2019

-  25.5.2019 – Pohádkový les ve Vysokově

-   příští sněm svazku – 13.6.2019 ve Studnici

DSO „Region Novoměstsko“

-   jednání rady a výboru – 16.4.2019

-  schválena účetní závěrka a závěrečný účet DSO

-  schváleno rozpočtové opatření 2/2019

-  dotace 2019 – profesionalizace 60 tis. Kć

-  námět na dotace 2020 - fotopasti

-   příští jednání rady a výboru – 18.6.2019 – České Meziříčí

Svaz měst a obcí

-   17. Sněm SMO

- pověření k zastupování a nominace do vedení SMO – Obec Božanov (starosta p. Rajchrt)

Pracovní skupina Rozkoš

-   schůzka pracovní skupiny – 6.6.2019

-  vyhodnocení úklidu okolí Rozkoše

-  aktuální stav projektu cyklostezky

-  platné stavební povolení na úseky 4, 6, 7

-  výběr zpracovatele výběrového řízení na realizaci úseku 6 a7

-  financování stavby úseku 6 a7

-  Studie rozvoje rekreace v.d. Rozkoš – aktualizace Povodí Labe, s. p. 2019

4.2. Ostatní informace

-    kontrola KU KHK na zadávání veřejných zakázek

-   kontrola hospodaření obce za rok 2018

-   bez závad

-    Obecní hostinec

-   jednání s potencionálními nájemci objektu

- p. Jindra Česká Skalice

-    Linka bezpečí – žádost o finanční příspěvek 7.500,- Kč

-   odmítnuto se zdůvodněním podpory místních organizací

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 18.45 hodin.

Zapsal dne  15.5.2019:                  Pichová Jitka

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                   ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 5

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne  15. 5. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Provodov-Šonov, okr. Náchod za rok 2018.

Příloha: „Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018.“

- Zápis událostí za rok 2017 a 2018 do kroniky obce Šonov.

- Pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku o výměře 15 m2 p.č. 310/9 v k.ú. Provodov mezi obcí Provodov-Šonov a I. Páslerovou.

- Záměr pronájmu části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov.

Zamítá:

- Pronájem části pozemku o výměře 15 m2 p.č. 309/1 v k.ú. Provodov.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2019 dle zápisu.

- Informace o činnosti svazků a ostatní informace.

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2019

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-  uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 310/9 v k.ú. Provodov

-  zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov

- Předsedovi stavebního výboru zajistit

-  plnění úkolů pro stavební výbor dle zápisu

pro                       5

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne 15.5.2019:                  Pichová Jitka

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                  ing. Pichová Jitka

starosta                                                             místostarosta