Z á p i s      č.   10

z jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   2.9.2019 v 18.00 hodin v Obecním hostinci v Šonově.

# Zahájení

Jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 18.00 hodin.

Přítomni:            dle prezenční listiny                     14     členů zastupitelstva obce

Omluveni:          Jiroud

Neomluveni:

Hosté:                dle prezenční listiny

Zasedání  zastupitelstva obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  ověřovatel:                   Sochor Josef

Říha Miroslav

-  návrhová komise:        Ungrád David

Uždil Jiří

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

2.2.  PRVK – vyjádření obce Provodov-Šonov k návrhu.

2.3.  Spolupráce s Městskou policií Nové Město n. Metují při zajištění

bezpečnosti v obci.

2.4.  Obecní hostinec – pronájem, nákup vybavení.

2.5.  Rozpočtové opatření č. 6, rozpočtu obce na rok 2019.

- Žádosti.

  - nejsou

- Informace.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

4.2. Informace o činnosti svazků.

4.3. Ostatní informace.

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh na rozšíření programu:

-   do bodu 3. Žádosti

3.1.  L. Ticháček – Prodej části pozemku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO včetně rozšíření.

pro                     13

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

- spolupráce s Městskou policií – bod 2 jednání ZO

- oprava a údržba zvoničky v Provodově a v Šonově – bod 2 jednání ZO

- opravy veřejného osvětlení (firma EPOS) – probíhá dle plánu údržby a výměny vedení

-  zpracován projekt k propojení vedení v Šerči (p. Kareš), projednáno s majitelem pozemku (Povodí Labe s.p.) a s firmou Elektrocomp – projekt

- projektové dokumentace na výstavbu požární zbrojnice (P. Vondřejc) – dokončeno, zaplaceno, stavební povolení vydáno

- žádost o dotaci MV GŘ HZS ČR na výstavbu požární zbrojnice – podáno, informace o výsledku v průběhu září

- další body vyplývající z plánu práce na rok 2019 – bod 2 jednání ZO

- připomínky z diskuse

-  chodník v Klenech – jednání s majitelem pozemku (Povodí Labe), v případě  opravy

nutno informovat, návrh na zařazení do výběru dodavatele opravy MK a chodníků

-  bod 2 jednání ZO

-  vyčištění potoka a rybníčků v Klenech – po projednání se zástupci Povodí Labe s.p.,

čištění naplánováno na jaro 2020

-  odstranění větví lípy nad křížkem v Šerči – projednáno s p. Říhou

-  kontrola stromů okolo hřiště v Provodově – firma Harta, podzim 2019

-  nepořádek na pozemku p. Burdy – po upozornění majitelům pozemku upraveno

-  zeleň mezi novým a starým hřbitovem usychá – návrh nové výsadby v r. 2020

-  rozhlas v Šerči (řeší se již 6 let) – ZO již dříve rozhodlo o nerozšiřování, sdělení jsou

posílána elektronickou poštou, rozšíření bude zváženo po instalaci nových sloupů

-  nákup uniforem pro SDH Provodov a SDH Šonov – pokračuje

V průběhu kontroly zápisu se dostavil člen ZO p. Pavlíček.

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

-    přístavba MŠ (LAGUNA Solnice)

-  provedena částečná kolaudace nové části (11.7.2019)

-  průběžné vyúčtování prací za 7 a 8/2019 – 700 tis. Kč včetně DPH

-  celkem dle smlouvy uhrazena celá částka 5,304.439,- Kč

-  zbývá úhrada víceprací – zádržné

-  průběžný seznam více a méně prací k 28.8.2019 – 264 tis. Kč + DPH

-  provedení zemních prací a dlažby v okolí MŠ (cena 110 tis. Kč + DPH) – zaplaceno

-  po projednání předložen návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje předložený návrh vyúčtování prací na přístavbě MŠ.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   opravy MK a chodníků – (Repare Trutnov)

-  provedení oprav prasklin a výmolů dle seznamu oprav – termín červenec-srpen 2019

- rozšířeno o opravy prasklin na Václavicích po rekonstrukci nádraží (přeúčtováno dodavateli stavby (15 tis. Kč) a po opravách vodovodu

-  dokončeno, zaplaceno, cena 140 tis. Kč

-  oprava MK Kleny – Dubno a k ČOV v Šonově

-  souběh s provedením rekonstrukce povrchu silnice I/33

-  zajištěn nákup obrusu na vlastní opravy cest od firmy Eurovia (62.500,- Kč + DPH)

-  oprava cest Kleny-Dubno a k ČOV Šonov položením obrusu finischerem (4.650 m2)

-  nabídka firmy Eurovia 116,- Kč/m2 + DPH – příloha

-  nabídka firmy Repare 160,- Kč/m2 + DPH – příloha

-  rozhodnutí ZO provedeno elektronickým hlasováním – vybrána firma Eurovia

pro           14     Andrš Daněk, Jiroud, Kulek, Malina, Pichová, Říha, Sochor, Škoda,

Ungrád, Uždil, Zelenka, Zelený, Zítko

proti           0

zdržel se     1    Pavlíček

-  smlouva o provedení práce s firmou Eurovia uzavřena

-  termín provedení nejpozději do 15.10.2019, pravděpodobně příští týden

-  celková cena 498.800,- Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje nákup obrusu a provedení opravy MK Kleny-Dubno a cesty k ČOV v Šonově dle předložené nabídky firmy Eurovia.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-  oprava chodníku a MK dle schváleného plánu práce na rok 2019

-  odsouhlasen návrh na doplnění o chodník v Klenech

-  příprava VŘ pro realizaci v r. 2020 (odhadovaná cena 2 mil. Kč + DPH) – p. Kraus

-  předložen návrh výzvy pro předložení nabídek

-  výběr provede výběrová komise  2.10.2019 v 15.30

-  odsouhlasí jednání ZO 7.10.2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje výzvu pro předložení nabídek na akci „Oprava MK a chodníků v obci v roce 2020“.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    cesta Václavice

-  dokončení úpravy povrchu dle projektu (obrus)

-  smlouva s firmou Špelda podepsána (cena 274.717,- Kč)

-  termín dokončení do 31.10.2019

-   autobusové zastávky a doplňkový mobiliář v Šonově v Klenech a v Provodově

-  dodáno, autobusové zastávky instalovány dodavatelem

-  zabudování ostatního mobiliáře – dokončeno TS, zbývá výměna vývěsky v Klenech

-  p. Daněk upozornil na předimenzování zastávek na návsi v Provodově

- odsouhlasen návrh na odstranění původní autobusové zastávky v Provodově

-   ZŠ – podlaha třídy v 1. poschodí  (firma Čermák Nový Hrádek)

-  termín realizace – červenec, srpen 2019

-  souběžně provedena oprava elektroinstalace (firma EPOS)

-  podlahová krytina zajištěna u firmy Hylena Vrchoviny (56,5 tis. Kč)

-  celkové náklady 425 tis. Kč – dokončeno, zaplaceno

-   ZŠ – fasáda, zateplení a vytápění objektu

-  návrh řešení a příprava projektů k dotacím bude připravován pro roky 2020-2022

-  další jednání s firmou ČEZ bytové domy 17.6.

-  zpracovaná komplexní nabídka řešení (cena 550 tis. Kč) – příloha

-  předpokládané náklady 4,55 mil. Kč, možná dotace 1,8 mil. Kč, vlastní podíl 2,7 Kč

-  cena je vysoká – nelze akceptovat

-  členy ZO dosud nebyl předložen žádný návrh další firmy k oslovení

-  odsouhlasen návrh na odložení záměru do zajištění jiného dodavatele

-   OÚ – zateplení, fasáda a výměna střešní krytiny

-  návrh řešení a příprava projektů k dotacím bude připravován pro roky 2020-2022

-  původní nabídka nepřijata, nebyl předložen žádný návrh další firmy k oslovení

-  vyžádaná nabídka na zpracování dokumentace stávajícího stavu – p. Miroš

-  p. Andrš: Navrhuji k ZŠ i OÚ - rozdělit na dvě části - zvlášť na sanační práce a zvlášť

na opravu fasád a zateplení.

-   hřiště Provodov – zdroj vody

-  projekt záchytné nádrže pro čerpání vody ze studny – p. Zítko

-  nákup nádrží od firmy Bazény Machov (179.503,- Kč)

-  smlouva bude připravena k podpisu v polovině září

-  instalace zařízení pro čerpání vody (p. Marek – 96.450,- Kč)

-  smlouva bude připravena k podpisu v polovině září

-   zeď evangelického hřbitova

-  přestavba a rozšíření vstupní brány – částečně provedeno

-  nabídka p. Tomáše za cenu 48.000,- Kč – příloha

-  výroba/rozšíření brány

-  nabídka firmy Zámečnictví Macháně za cenu 33 tis. Kč nová a 18 tis. Kč rozšíření

-  objednáno rozšíření brány za 18 tis. Kč

-  p. Daněk: Dotaz na opravu zítky za kostelíkem?

-  p. Kulek: Pan Škalda zatím nedal slíbenou nabídku, bude znovu osloven.

- oprava a údržba zvoničky v Šonově

-  řešeno s firmou Pařízek, cena 32 tis. Kč s DPH

-  oprava bude provedena v termínu září-říjen 2019

- oprava a údržba zvoničky v Provodově

-  variantní nabídka firmy StaDa Praha (153 tis. Kč – příloha)

-  rozdíl oproti první variantě firmy StaDa (173 tis.Kč) velmi malý

-  odsouhlasen návrh na zamítnutí této varianty

-  návrh p. Říhy na jinou variantu konstrukce zvonice – příloha

-  nabídka firmy Prouza Náchod (7.224,- Kč – příloha)

-  v této fázi odsouhlasen návrh řešení p. Prouzy a objednání opravy

-   hřiště „Hanušák“ Šonov

-  žádost o dotaci neúspěšná

-  další možnost podání v roce 2020 případně hledání jiných dotačních možností

-   hřiště – přístřešek + přívod el. energie Kleny

-  objednáno provedení přípojky na ČEZ

-  žádost na SPÚ o převod části pozemku do vlastnictví obce čeká na vyřízení

-  nákup mobilní buňky

-   školní hřiště Provodov – pryžový povrch + herní prvky

-  návrhy řešení sportovní plochy – firma NAVISPORT

-  poptáno zpracování návrhu projektu

-  probíhají jednání

-  výběr prolézaček a dalších prvků na hřiště ZŠ v Provodově a zahradu MŠ v Šonově

-  návrh firmy Antoš Trutnov – příloha

-  předložen k vyjádření vedení MŠ a ZŠ

-  připomínky vedení ZŠ – preference sportovního oválu

-  návrh na zadání podání žádosti o dotaci na herní prvky prvky (materiál dřevo Akát)

-  nabídka zpracování za cenu 5 + 4 tis. Kč – příloha

-  nabídka zpracování vyúčtování za cenu 6 tis. Kč – příloha

-  návrh odsouhlasen

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov (p. Vondřejc)

-  PD pro stavební povolení upravena dle dotačních podmínek

-  odhadované náklady stavby 10,5 mil. Kč, celkové včetně přípojek 13 mil. Kč

-  vydáno stavební povolení

-  dotace MV GŘ HZS ČR

-  žádost podána, výsledek bude znám do 30.9.2019

-  harmonogram čerpání dotace

-  v případě získání dotace (4,5 + 3 mil. Kč) – vlastní náklady 5,5 mil. Kč

-  nabídka na zajištění přípravy VŘ pro realizaci v r. 2020 (p. Kraus) – příloha

-   cena 30 tis. Kč

Diskuse:

pí. Pichová: Částka stále roste - 13 mil., je třeba přemýšlet o rizikách - v mailu O. Daňka, který byl poslán zastupitelům koncem května, jsou popsána možná úskalí, k nimž může dojít - stihne se profinancovat? Pokud se dotace dostane- jak bude vysoká (od 450 tis. do 4,5 mil)? Začít hned po výběrovém řízení, pokud odsouhlasíme, stavět a nečekat, zda dostaneme následnou dotaci od kraje v květnu - pan Škoda píše : ten, kdo dostane z MV, "měl by" dostat i příspěvek z kraje..." - co když nedostaneme, nebo nám bude snížen? Nebo nestihneme vyčerpat do 15.12.2020. Pokud se nestihne náklady obce mohou být daleko vyšší. Minimální podíl financí obce dle tabulek je 5,5 mil, ale může se vyšplhat i výš.

p. Sochor: Pokusit se řešit jiným způsobem - jinými dotacemi.

p.Daněk: Návrh - odložit rozhodnutí až potom, co budeme vědět, zda jsme uspěli v     žádosti o dotaci

-  o vyjádření souhlasu ZO s pokračováním zajištění výstavby za výše uvedených podmínek bude rozhodnuto po výsledku projednání dotace z MV GŘ HZS ČR

-    opravy pomníků a křížků (Kamenictví Petr Tomáš)

-  probíhá, termín dokončení do 15.10.2019

-   křížek v Domkovské zátoce – plán oprav 2020 (cena cca 185 tis. Kč)

-  oprava náhrobku na evangelickém hřbitově (pí. Szabová)

-   dokončeno, zaplaceno

-   akce k odhalení náhrobku 28.9.2019 v 9.30hodin

-    plán údržby veřejné zeleně (firma Harta Vysoké Mýto)

-  plán údržby na rok 2019 – bude provedeno v podzimním termínu

-  zajištění kácení 3 ks a kontrola ostatních stromů u hřiště v Provodově

Stavební výbor

-    chodník od zvoničky, výstavba opěrné zdi, čištění a úpravy koryta potoka - chodník na

druhé straně

-  v září bude svoláno jednání s SUS a Povodí Labe

-    záliv autobusové zastávky v Provodově

-    prověrka dešťové kanalizace – zápis z 1. etapy – provedeno čištění TS a SDH Šonov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2019.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  PRVK – vyjádření obce Provodov-Šonov k návrhu.

- návrh karet vodovodu a kanalizací jednotlivých místních částí připomínkovaný na květnovém jednání ZO nebyl vzat KÚ KHK v na vědomí

- předložen návrh karet vodovodu a kanalizací jednotlivých místních částí zpracovaných dle zadání KÚ KHK – příloha

- p. Marinica zástupce správce VODA CZ Service

-  shrnul průběh jednání mezi firmou ERV a KÚ KHK

-  kraj navrhuje variantu odkanalizování mimo v.n. Rozkoš a to včetně místních částí

-  obec se má vyjádřit ke kartám jednotlivých místních částí – Aktualizace 2019

- p. Kulek – komentoval vypracovanou tabulku stávajícího stavu, navrhovaného stavu a jednotlivých aktualizací s navrženým rozhodnutím ZO z dnešního jednání (stav shodný jako při minulém projednání v ZO 31.5.2019 s nímž byl vysloven jednohlasně souhlas)

- pí. Pichová – KÚ KHK nám předkládá řešení, ale my nemáme konkrétní informace o tom, kdo by financoval (neznáme finanční plán), jaké další dopady s tím spojené bude mít naše obec, proto se dle mého nemůžeme k tomu vyjádřit.

- p. Andrš – zaslal poslední vyjádření z jeho osobní korespondence s KÚ KHK a navrhl otevřít právní spor mezi obcí a krajem

- členové ZO neměli možnost se seznámit se zněním odpovědi, kterou zaslal kraj panu Andršovi, neboť toto vyjádření z KHK pan Andrš odeslal elektronicky zastupitelům dne 2.9. 2019 po 14-té hodině, tedy necelé 4 hodiny před samotným jednáním ZO (pozn. odpověď z KHK byla ze dne 25.7.2019)

- byl odsouhlasen návrh svolání pracovního jednání ZO za účast právníků k vyjádření právního stanoviska a možnosti otevřít právní spor mezi obcí a krajem

- po diskusi bylo rozhodnuto o stanovisku obce k aktualizaci karet  2019

„Stav shodný jako při minulém projednání v ZO 31.5.2019, s nímž byl vysloven jednohlasně souhlas - tedy odkanalizování Provodova a Šonova na ČOV P-Š, ostatních částí obce individuálně. Po diskusi bylo rozhodnuto o stanovisku obce k aktualizaci karet  2019 - tedy zachování tohoto stávajícího stavu.“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje stanovisko k předloženým návrhům karet vodovodu a kanalizací jednotlivých místních částí.

pro               13

proti               0

zdržel se         1    Pichová

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Spolupráce s Městskou policií Nové Město n. Metují při zajištění bezpečnosti v obci.

- z jednání o umístění radarů v obci vzešla varianta variabilnějšího zajištění bezpečnosti v obci zvýšeným dohledem MP N. Město n. Met.

- pro jednání Rady města je nutno vyjádřit předběžný zájem obce o tyto služby a ochotu podílet se na úhradě zvýšených nákladů

- předložen návrh vyjádření

-  V případě, že dojde k početnímu navýšení strážníků Městské policie Nové Město nad Metují a zároveň bude obci Provodov-Šonov garantována přítomnost hlídky Městské policie v souhrnném počtu minimálně šesti hodin týdně, schvaluje zastupitelstvo obce Provodov-Šonov každoroční příspěvek městu Nové Město nad Metují na  činnost Městské policie Nové Město nad Metují ve výši 200 000 Kč. Veškeré podrobnosti budou upraveny ve Veřejnoprávní smlouvě, která bude obci Provodov-Šonov a městu Nové Město nad Metují předložena ke schválení.

- p. Ungrád: Bude možný pracovní výkaz k nahlédnutí?

Odpověď: Bude řešeno smlouvou mezi obcí a městem.

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje předběžný zájem obce o služby Městské policie Nové Město nad Metují a ochotu podílet se na úhradě zvýšených nákladů ve výši 200.000,- Kč/rok.

pro            13

proti            0

zdržel se      1    Zítko

-   Usnesení bylo schváleno

2.4.  Obecní hostinec – pronájem, nákup vybavení.

- na základě baneru s nabídkou pronájmu projevil zájem o provozování Obecního hostince

-  p. Mendl, p. Kovář, p. Matuch

- předchozím rozhodnutím ZO byla podmínkou pro rekonstrukci kuchyně písemná žádost s doložením závazku o způsobu provozování, požadavku na provedení oprav a nákupu vybavení s vyčíslením nákladů a způsob podílu na rekonstrukci (spolufinancování)

-  p. Mendl – nabídku nepředložil

-  p. Kovář

-  nabídka zajištění drobného vybavení, vymalování a celkového úklidu – příloha

-  zájem o pronájem 1. patra k bydlení

-  p. Matuch – oznámil, že k 31.10.2019 ukončí smlouvu o pronájmu Obecního hostince

- Diskuse:

-  p. Zítko – P. Matuch odstoupil, protože jsme s ním nejednali a neposkytly mu prostor a informace pro své rozhodnutí a pověsili jsme billboard.

Odpověď: Není to pravda. Byl několikrát vyzván k předložení nabídky, a věděl o ochotě a výši plánované investice do rekonstrukce kuchyně. Projednávalo se to také na jednání ZO 24.6.2019.

-  p. Zítko – Měla by nejprve proběhnout rekonstrukce a potom shánění nového nájemce.

- p. Kulek – Nesouhlasím s návrhem. Investovat 0,5 až 1 mil. Kč do rekonstrukce s představou snadnějšího získání nájemce se mi nezdá účelné, navíc každý uživatel má jiný způsob práce a využívá jiné vybavení (např. konvektomat).

- po diskusi předložen návrh na odložení rozhodnutí a vyžádání upřesnění nabídky p. Kováře s tím, že se zúčastní příštího jednání

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov odkládá rozhodnutí o provozování Obecního hostince.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.5.  Rozpočtové opatření č. 6, rozpočtu obce na rok 2019.

- předložen návrh rozpočtového opatření č.6 rozpočtu obce na rok 2019 k datu 31.8.2019 – příloha

- příjmy – vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- výdaje – ZŠ 165 tis. Kč změna z provozních výdajů na investiční (nákup konvektomatu), ZŠ + 700 tis. Kč (neprostavěná část MŠ v r. 2018, + vícepráce přístavby MŠ, + elektroinstalace a krytina opravy podlahy v ZŠ), silnice + 200 tis. Kč (MK Kleny-Dubno), pozemní komunikace + 155 tis. Kč (nákup mobiliáře), záležitosti církví + 50 tis. Kč (vstupní brána), tělovýchova + 75 tis. Kč (zavlažování hřiště Provodov), požární ochrana + 50 tis. Kč (nákup vybavení SDH) + vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- zvýšené výdaje budou pokryty financováním z naspořených zdrojů

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozpočtové opatření č. 6, rozpočtu obce na rok 2019.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.  L. Ticháček – nákup části pozemku.

- žádost o nákup části pozemku p.č. 743 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují o výměře 80 m2 – příloha

- po diskusi předložen návrh na zamítnutí žádosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov zamítá žádost o prodej části pozemku p.č. 743 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

pro            10      Andrš, Daněk, Kulek, Malina, Pavlíček, Pichová, Říha, Škoda,

Zelenka, Zelený

proti            0

zdržel se      4     Sochor, Ungrád, Uždil, Zítko

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

-   kontrolováno plnění plánu práce na rok 2019

4.2. Informace o činnosti svazků.

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – 17.9.2019

DSO „SO 1866“

-   sněm svazku – 19.7.2019 v Šonově

-  schválené rozpočtové opatření 5/2019

-  akce pro rok 2020 – hrací prvky pro děti

- organizace akcí svazku – zajištěno natírání lávky (26.7.2019)

-   příští sněm svazku – 19.9.2019 ve Vysokově

-   svoz NO proběhne 12.10.2019 dopoledne – leták s časovým rozpisem

Pracovní skupina Rozkoš – DSO Kladsá stezka

-   aktuální stav projektu cyklostezky

-  platné stavební povolení na úseky 4, 5, 6, 7

-  výběr dodavatele na realizaci úseku 6 a7

-  11.9.2019 proběhne jednání k financování stavby úseku 6 a7

- Česká Skalice a Provodov-Šonov

-  studie využití vodní plochy Rozkoš – žádné připomínky nebyly předložené

4.3. Ostatní informace

-    TS – odchod p. Pokorného do důchodu (3.10.2019)

-    na období září – listopad přijatý V. Hofman

-    od 1.3.2020 přijetí do stálého pracovního poměru

5.  DISKUSE.

- p. Ungrád:   Dotaz na objížďku autobusů přes Lhotu a opravu vodovodního řádu.

Odpověď:   Objížďka bude pouze při pokládce asfaltového povrchu (8 až 10 dnů). Na vodovodním řádu byla dnes prováděná oprava havárie.

- p. Daněk:   Bylo by dobré avízo - např. informace rozhlasem, když havárie.

Odpověď:   Předem plánované opravy se hlásí, havárie a krátké poruchy ne.

- p. Škoda:   Navrhuje, aby při dalším jednání zastupitelstva v Klenech byla lidem vysvětlena situace s odkanalizováním Klen.

Odpověď:   Bude zajištěno.

- p. Pavlíček:   Upozornění na prověšené vedení rozhlasu v Provodově.

Odpověď:   Bude projednáno se správcem sítě.

- p. Daněk:

Připomínka k včasnému zasílání podkladů k jednání ZO od členů ZO.

Dotaz na výměnu sloupů a návrh na opravu břehů rybníka Broumar, revitalizaci         zábradlí, nová mola.

Odpověď:   Zasílání podkladů je stanoveno jednacím řádem, kterým by se měli řídit i členové ZO. Výměna nebo instalace sloupů je plánovaná v Šerči a podél cesty z Provodova na Václavice. Na vybrání a opravu břehů rybníka Broumar byla v minulém volebním období zpracovaná studie – při ceně cca 2 mil. Kč byla odložena.

- pí. Bláhová:   Proč je vývoz popelnic každý týden, stačilo by 1x za 2 týdny. Opakovaný dotaz ohledně termínu opravy chodníku a zřízení přechodu pro chodce a DZ „Pozor děti“.

Odpověď:   Četnost svozu odpadu byla stanovena rozhodnutím ZO na základě četných žádostí. Celková rekonstrukce chodníku je plánovaná do 30.6.2020, přechod a DZ nelze zřídit – rozhodnutí DI Náchod.

- pí. Pichová:   Připomínka seznámení veřejnosti se studií VP.

Odpověď:   Pravděpodobný termín 7.10.2019 (příští jednání ZO).

- p. Zelenka:   Upozornění na zvlněný asfaltový povrch v zatáčce v Provodvě a v Šonově u zvoničky.

Odpověď:   Bude předáno správci komunikace - SUS.

- p. Voborník:   Byl napaden psem p. Cimra.

Odpověď:   Je nutno ihned volat Městskou policii N. Město.

- p. Hylský:   Podporuje vývoz popelnic s menší čtrnáctidenní četností, stačí odpad třídit, neekonomické jezdit každý týden.

- p. Hejčl:   Je to relativní, někdo potřebuje 1x týdně. (plínky, atd.)

6. USNESENÍ.

-    návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce – příloha

pro                     14

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov v 21.15 hodin.

Zapsal dne  2.9.2019:                  Pichová Jitka

Přílohy:

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Prezenční listina

Další přílohy dle zápisu

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 10

ze zasedání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   2. 9. 2019 v 18.00 hodin v Obecním hostinci v Šonově.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO včetně rozšíření.

- Předložený návrh vyúčtování prací na přístavbě MŠ.

- Nákup obrusu a provedení opravy MK Kleny-Dubno a cesty k ČOV v Šonově dle předložené nabídky firmy Eurovia.

- Výzvu pro předložení nabídek na akci „Oprava MK a chodníků v obci v roce 2020“.

- Stanovisko k předloženým návrhům karet vodovodu a kanalizací jednotlivých místních částí.

- Předběžný zájem obce o služby Městské policie Nové Město nad Metují a ochotu podílet se na úhradě zvýšených nákladů ve výši 200.000,- Kč/rok.

- Odklad rozhodnutí o provozování Obecního hostince

- Rozpočtové opatření č. 6, rozpočtu obce na rok 2019.

Zamítá:

- Žádost o prodej části pozemku p.č. 743 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání.

- Plnění plánu práce na rok 2019.

- Informace

-  o činnosti Rady obce

-  o činnosti svazků

-  ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2019

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-  vyúčtování prací na přístavbě MŠ

- nákup obrusu a uzavření smlouvy o provedení opravy MK Kleny-Dubno a cesty k ČOV v Šonově dle předložené nabídky s firmou Eurovia

-  vydání výzvy pro předložení nabídek na akci Oprava MK a chodníků v obci v r. 2020

- Předsedovi stavebního výboru zajistit

-  plnění úkolů pro stavební výbor dle zápisu

- Starostovi a místostarostovi řešit připomínky z diskuse

pro                    14

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne  2.9.2019:                  Pichová Jitka

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                  ing. Pichová Jitka

starosta                                                             místostarosta