Z á p i s      č. 7

z jednání  rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   18. 9. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          4   členů rady obce – Andrš, Kulek, Pichová, Říha

Omluveni:             Zítko

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

- Žádosti.

3.1.  Pronájem části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov.

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       4

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  Kontrola zápisu.

- spolupráce s Městskou policií – vyjádření obce předáno (usnesení ZO)

- oprava a údržba zvoničky v Provodově a v Šonově – bod 2 jednání RO

- opravy veřejného osvětlení (firma EPOS) – probíhá dle plánu údržby a výměny vedení

-  VO a rozhlas v Šerči – zpracován projekt, podána žádost o územní souhlas, projednáno s majitelem pozemku, projednáno zadání s firmou Elektrocomp

- další body vyplývající z plánu práce na rok 2019 – bod 2 jednání RO

- připomínky z diskuse

-  vyčištění potoka a rybníčků v Klenech – jaro 2020

-  odstranění větví lípy nad křížkem v Šerči – podzim p. Říha

-  kontrola stromů okolo hřiště v Provodově – firma Harta, podzim 2019

-  zeleň mezi novým a starým hřbitovem – návrh nové výsadby v r. 2020

-  nákup uniforem pro SDH Provodov – zajištěno, SDH Šonov – pokračuje

-  prověšené vedení rozhlasu v Provodově – projednáno se správcem sítě

-  revitalizace rybníka Broumar – zařazeno ve VP – dlouhodobé záměry

-  seznámení veřejnosti se studií VP – termín 23.10.2019 v Obecním hostinci

-  zvlněný asfaltový povrch v zatáčce v Provodově a v Šonově u zvoničky – projednání

se správcem komunikace

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

-    přístavba MŠ (LAGUNA Solnice)

-  celková kolaudace nové části (11.10.2019)

-  úhrada víceprací – zádržné

-  konečný seznam více a méně prací bude dodán do jednání ZO

-  oprava MK Kleny – Dubno a k ČOV v Šonově (Eurovia)

-  provedeno dle smlouvy

-  oprava chodníků a MK dle schváleného plánu práce na rok 2019-2020

-  zajištěny podklady pro VŘ (p. Kraus)

-  výzva pro předložení nabídek zveřejněna

-  osloveny firmy

-   Špelda Česká Skalice, Repare Trutnov, Kočnar Náchod, Strabag Hradec Králové,

M-Silnice Pardubice, Stavibet České Meziříčí

-  výběr provede výběrová komise (stavební výbor + p. Kraus) 2.10.2019 v 15.30

-  k odsouhlasení bude předloženo jednání ZO 7.10.2019

-    cesta Václavice

-  dokončení úpravy povrchu dle projektu (obrus)

-  smlouva s firmou Špelda podepsána (cena 274.717,- Kč)

-  termín dokončení do 31.10.2019

-   autobusové zastávky a doplňkový mobiliář v Šonově v Klenech a v Provodově

-  výměna vývěsky v Klenech – zajistí TS, probíhá

-  odstranění původní autobusové zastávky v Provodově – zajistí TS

-   ZŠ – fasáda, zateplení a vytápění objektu

-   OÚ – zateplení, fasáda a výměna střešní krytiny

-  návrh řešení a příprava projektů k dotacím bude připravován pro roky 2020-2022

-  probíhají jednání o zajištění dodavatele

-  nabídka na zpracování dokumentace stávajícího stavu OÚ – p. Miroš

-   hřiště Provodov – záchytné nádrže pro čerpání vody ze studny (p. Zítko)

-  nákup nádrží od firmy Bazény Machov (179.503,- Kč)

-  smlouva bude připravena k podpisu v polovině září

-  instalace zařízení pro čerpání vody (p. Marek – 96.450,- Kč)

-  smlouva bude připravena k podpisu v polovině září

-   brána evangelického hřbitova

-  oprava sloupů (p. Tomáš) – probíhá (cena 48.000,- Kč)

-  rozšíření brány (Zámečnictví Macháně) – objednáno (cena 18.000,- Kč)

- oprava a údržba zvoničky v Provodově

-  nabídka firmy Prouza Náchod (7.224,- Kč)

-  oprava objednána, termín září-říjen 2019

- oprava a údržba zvoničky v Šonově (Pařízek)

-  oprava objednána, termín září-říjen 2019, cena 32 tis. Kč

-   hřiště „Hanušák“ Šonov

-  podání žádosti o dotaci v roce 2020 případně hledání jiných dotačních možností

-   hřiště – přístřešek + přívod el. energie Kleny

-  objednáno provedení přípojky na ČEZ

-  žádost na SPÚ o převod části pozemku do vlastnictví obce čeká na vyřízení

-  odsouhlasen případný nákup mobilní buňky

-   školní hřiště Provodov – pryžový povrch + herní prvky

-  řešení sportovní plochy – firma NAVISPORT

-  poptáno zpracování návrhu projektu

-  jednání září-říjen 2019

-  výběr prolézaček a dalších prvků na hřiště ZŠ v Provodově a zahradu MŠ v Šonově

-  návrh firmy Antoš Trutnov připomínkován vedením ZŠ (preferován sportovní ovál)

-  zadání podání žádosti o dotaci včetně vyúčtování (cena 15 tis. Kč) – probíhá jednání

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov

-  náklady stavby 10,5 mil. Kč, celkové včetně přípojek 13 mil. Kč

-  dotace MV GŘ HZS ČR – dotace (4,5 + 3 mil. Kč), vlastní náklady 5,5 mil. Kč

-  výsledek bude znám do 30.9.2019

-    opravy pomníků a křížků (Kamenictví Petr Tomáš)

-  probíhá, dokončeno

-  oprava náhrobku na evangelickém hřbitově (pí. Szabová)

-   akce k odhalení náhrobku 28.9.2019 v 9.30 hodin

-    plán údržby veřejné zeleně (firma Harta Vysoké Mýto)

-  plán údržby na rok 2019 – bude provedeno v podzimním termínu

-  zajištění kácení 3 ks a kontrola ostatních stromů u hřiště v Provodově

Stavební výbor

-    chodník od zvoničky, výstavba opěrné zdi, čištění a úpravy koryta potoka - chodník na

druhé straně

-  v září bude svoláno jednání s SUS a Povodí Labe

-    záliv autobusové zastávky v Provodově

-    prověrka dešťové kanalizace – 2. etapa (Provodov-Václavice)

-  opravy budou řešeny TS obce

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2019.

pro                 4

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.   D. Entová - Pronájem pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

- zájem o pronájem pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny o výměře 549 m2 – příloha

- stížnosti občanů místní části na špatný stav pozemku (neudržovaný)

- návrh stávající upravit dodatkem – částka pronájmu 1,- Kč/m2, termín – na dobu určitou do 31.12.2020

- možnost prodloužení za předpokladu dobré údržby pozemku

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje dodatek smlouvy o pronájem pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

pro              4

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-    průběžná kontrola hospodaření DSO za rok 2019

-  bez připomínek

-   sněm svazku – 19.9.2019 ve Vysokově

-  rozpočtové opatření 6/2019

-  akce pro rok 2020 – hrací prvky pro děti

-  půjčování stanů

-  informace o realizaci MAP, CSS

- organizace akcí svazku

-   svoz NO 12.10.2019 dopoledne – leták s časovým rozpisem

DSO „Region Novoměstsko“

-   jednání rady a výboru – 17.9.2019

-   projekty, dotace 2019 a 2020

-   příští jednání rady a výboru – 10.12.2019

Pracovní skupina Rozkoš – DSO Kladsá stezka

-   aktuální stav projektu cyklostezky

-  platné stavební povolení na úseky 4, 5, 6, 7

-  výběr dodavatele na realizaci úseku 6 a7

-  jednání k financování stavby úseku 6 a 7 dne 11. a 26.9.2019

-  Česká Skalice a Provodov-Šonov

4.3. Ostatní informace

-    průběžná kontrola hospodaření obce Provodov-Šonov za rok 2019

-    bez připomínek

5.  DISKUSE.

- pí. Pichová:   Připomínka k označení odboček patníky u MK. Připomínka k vývěsním skříním kulturního výboru a zveřejňování akcí na webu obce.

Odpověď:   Bude prověřeno TS a řešeno s předsedou kulturního výboru.

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       4

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 18.30 hodin.

Zapsal dne  18.9.2019:                  Pichová Jitka

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                   ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 7

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne  18. 9. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Dodatek smlouvy o pronájem pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2019 dle zápisu.

- Informace o činnosti svazků a ostatní informace.

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2019

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-  uzavření dodatku smlouvy o pronájem pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny

- Předsedovi stavebního výboru zajistit

-  plnění úkolů pro stavební výbor dle zápisu

pro                       4

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne 18.9.2019:                  Pichová Jitka

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                  ing. Pichová Jitka

starosta                                                             místostarosta