Z á p i s      č.   20

z jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   9.11.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 18.00 hodin.

Přítomni:            dle prezenční listiny                     12    členů zastupitelstva obce

Omluveni:          Pichová,

Neomluveni:      Andrš, Pavlíček

Hosté:                dle prezenční listiny

Zasedání  zastupitelstva obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Kulek Josef

-  ověřovatel:                   Daněk Ondřej

Říha Miroslav

-  návrhová komise:        Jiroud Václav

Uždil Jiří

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2020.

2.2.  Rozpočet na rok 2021.

2.3.  Rozpočtový výhled na období 2022-2023.

2.4.  Poplatky dle OZV pro rok 2021.

2.5.  Řád veřejného pohřebiště.

2.6.  Převod pozemků p.č. 217/2 a 459/1 v k.ú. Provodov.

2.7.  Rozpočtové opatření č. 7, rozpočtu obce na rok 2020.

- Žádosti.

  - nejsou

- Informace.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

4.2. Informace o činnosti svazků.

4.3. Ostatní informace.

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh na rozšíření programu:

-   do bodu 2. Obecní záležitosti.

2.8.  Inventury majetku – inventarizační komise 2020.

2.9.  Odměny členům výborů za rok 2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO včetně rozšíření.

pro                     11

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

- body vyplývající z plánu práce na rok 2020 a 2021 – bod 2.1. jednání RO

- užívání veřejných prostranství – průběžně řeší kontrolní a revizní výbor

-  budou osloveni další osoby parkující na obecních pozemcích

- vybavení klubovny SDH Šonov – Skaut Šonov

-  pokračují jednání o možnosti změny vytápění, uzavření dohody o spoluužívání

prostoru a zajištění výměny lina, malby a vybavení, dohodnuto posunutí termínu

- situace na pozemcích u dělící hráze v. n. Rozkoš – vydáno rozhodnutí o odstranění staveb do 31.3.2021 včetně pozemku obce

-  je zapotřebí řešit stejným způsobem i na dalších pozemcích

- připomínky z kontroly OHS Náchod v Obecním hostinci

-  probíhá jednání k odstranění závad (p. Vondřejc)

- bezúplatný převod pozemků od Správy železnic – pokračují jednání, podaná žádost o převod i dočasném uzavření nájemní smlouvy

- úplatný převod pozemku (les) od Správy železnic – podána žádost, probíhá jednání

- prodej pozemku p.č. 237 v k.ú. Šonov – smlouva podepsána, vloženo do KN

- směna pozemku p.č. 693/3 za 598/2 v k.ú. Šonov – smlouva podepsána, vloženo do KN

- připomínky z diskuse

-  čištění potoka v Šonově – urgováno u správce toku

-  oprava přístupové cesty v Klenech – zajištěno TS

-  veřejné osvětlení v Klenech – probíhá jednání

V průběhu kontroly zápisu se dostavil člen ZO p. Zelený.

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2020 a 2021.

-   víceúčelové hřiště „Hanušák“ Šonov  (STAKO Červený Kostelec)

-  termín dokončení do 30.6.2021

-   školní hřiště Provodov – lehkoatletický ovál (Linhart Brandýs n. Labem)

-  zahájení stavby, předání staveniště – termín únor, březen 2021

-  středové hřiště + nové oplocení – bude řešeno v rámci stavby

-   hřiště – přístřešek + přívod el. energie Kleny

-  přípojka (ČEZ) a žádost o převod pozemku do vlastnictví obce – čeká na vyřízení

-  zhotovení přístřešku – F. Petana (cena 139.730,- Kč)

-  smlouva podepsána, stavba dokončena, zaplaceno

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov

-  opakovaná žádost o dotaci z MV GŘ HZS ČR pro rok 2021

-   cenová nabídka na zajištění zpracování žádosti o dotaci – p. Škoda, cena 6.500,- Kč

+ 1,5 % ze získané dotace v případě přiznání dotace (shodně jako v r. 2020) – příloha

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt hasičské zbrojnice v Šonově p. Škodou.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje podání žádosti o dotaci z MV GŘ HZS na realizaci projektu výstavby hasičské zbrojnice.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    nákup mobiliáře

-  montáž vitrín a přístřešků zajistí TS

-  informační bod DOMKOV – montáž zajistí TS

-    cyklostezka úsek 6 – rozšíření zadání (p. Špelda)

-  oprava mostku včetně montáže zábradlí, odpočívadlo a info bod v Domkovské zátoce

-  změna termínu dokončení do 30.4.2021

-    převod opravených chodníků do vlastnictví obce

-  probíhá jednání s SÚS a KÚ KHK (bude dořešeno až v r. 2021)

-    projekty chodníků – (3 úseky v Šonově a v Provodově u bytovek)

-   návrh zpracovatele PD

-   zajištění cenových nabídek

-    oprava stěn rybníků – Kleny, Barešák a Broumar

-   objednáno zpracování návrhu postupu prací a cenové nabídky – p. Pokorný

-   jednání o možnosti získání dotace

-    nákup vybavení TS obce – traktorový nosič kontejnerů + 3 ks kontejnerů

-  zajištění dotace – pokračuje, zařazeno do plánu práce na rok 2021

-   cenová nabídka na zajištění zpracování žádosti o dotaci p. Škody společná se

zajištěním dotace na dětské hřiště na zahradě MŠ v Šonově

-    projekty dětského hřiště na školním hřišti v Provodově v Šonově a na zahradě MŠ

-   návrhy a cenové nabídky herních prvků

-   žádost o dotaci na projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově z programu

POV KHK

-   cenová nabídka na zajištění zpracování žádosti o dotaci společně s žádostí na nákup

nosiče a kontejnerů – p. Škoda cena 19.000,- Kč + DPH – příloha

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt dětského hřiště na zahradě MŠ a na nákup nosiče a kontejnerů p. Škodou.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu dětského hřiště na pozemku p.p.č. 8/20 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují při MŠ Provodov-Šonov a pořízení nosiče kontejnerů a 3 ks kontejnerů pro bioodpad v obci Provodov-Šonov do dotačního programu 21POVU1 - Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, účelu 1 a účelu 4 (podáno v jedné žádosti o dotaci).

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zajištění spolufinancování projektu podaného do dotačního titulu 21POVU1 - Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje v potřebné výši a dále financování provozu, údržby a péče o výstupy projektu.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   žádost o dotaci na projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově

z programu MMR

-   nabídka na zajištění zpracování žádosti o dotaci – p. Škoda

-  cena 25.000,- Kč + DPH – příloha

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově p. Škodou.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu dětského hřiště na pozemku p.p.č. 265/1, 265/2 a 265/3 v k.ú. Provodov, pro obec Provodov – Šonov do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zajištění spolufinancování projektu realizace dětského hřiště v obci Provodov-Šonov v potřebné výši a dále financování provozu, údržby a péče o výstupy projektu.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    zateplení + střecha OÚ

-   zpracování rozpočtu – objednáno u p. Vondřejce

-   žádost o dotaci z programu MMR – cenová nabídka na zajištění – p. Škoda

- cena 25.000,- Kč + DPH – příloha

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce budovy Obecního úřadu č.p. 134 Šonov v obci Provodov-Šonov do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zajištění spolufinancování projektu rekonstrukce budovy Obecního úřadu č.p. 134 Šonov v obci Provodov-Šonov v potřebné výši a dále financování provozu, údržby a péče o výstupy projektu.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    výměna střešní krytiny skladu TS v Klenech

-   Radou obce schválena nabídka F. Petany – cena 207.841,- Kč včetně DPH – příloha

-   SOD podepsána, termín dokončení do 15.12.2020

-    sklad TS ve sběrném dvoře

-   zpracování jednoduché PD objednáno u p. Vondřejce

Výběrová řízení na dodavatele výše uvedených akcí budou připravena na období 1. až 3./2021. Výběr provede výběrová komise ve stejném složení jako dosud. Návrhy firem pro oslovení budou doplněny členy ZO do vyhlášení VŘ.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2020 a 2021.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Rozpočet na rok 2020.

-   předložen návrh rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2021 – příloha

-  rozpočet vychází ze schváleného plánu práce na rok 2021

-  rozpočet se odchyluje od schváleného střednědobého výhledu na roky z důvodu změn

rozpočtu a hospodaření v roce 2020 (COVID 19)

-  návrh rozpočtu byl projednán Radou obce 21.10.2020 a byl zveřejněn na úřední desce

-  návrh na schválení rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2021 – příloha

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozpočet obce Provodov-Šonov na rok 2021.

pro               12

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Rozpočtový výhled obce Provodov-Šonov na období 2022-2023.

- předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Provodov-Šonov na období 2022-2023 – příloha

- návrh reaguje na změny rozpočtu a hospodaření v roce 2020 (COVID 19)

- návrh rozpočtového výhledu byl projednán Radou obce 21.10.2020 a byl zveřejněn na úřední desce

- návrh schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Provodov-Šonov na roky 2022-2023 – příloha

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Provodov-Šonov na období 2022-2023.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.4.  Poplatky dle OZV pro rok 2021.

-   Radou obce projednán a předložen návrh na zachování výše poplatků dle obecně

závazných vyhlášek obce Provodov-Šonov na rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020

-  poplatek za likvidaci odpadků 550,- Kč/osobu, snížená sazba u osob, které v daném

roce nedovrší 18-ti let a u osob ve věku 71 let a více poplatek 350,- Kč/osobu

-  poplatek za psa 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa

-  poplatek za užívání hrobového místa (dle OZV)

-  návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zachování výše poplatků platných OZV pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020.

pro               12

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.5.  Řád veřejného pohřebiště.

-   předložen návrh Řádu veřejného pohřebiště – příloha

-   řád byl předložen na KÚ KHK – vysloven souhlas

-   platnost od 1.1.2021

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Provodov-Šonov.

pro               12

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.6.  Převod pozemků p.č. 217/2 a 459/1 v k.ú. Provodov.

- předložen návrh podmínek Správy železnic k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 217/2 a 459/1 v k.ú. Provodov – příloha

- návrh vyslovení souhlasu s podmínkami převodu – příloha

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje technické podmínky převodu pozemků p. č. 217/2 a p. č. 459/1 v k. ú. Provodov, uvedené v části „A“ dokumentu „Bezúplatný převod pozemků p. č. 217/2 a p. č. 459/1, oba v k. ú. Provodov“ ze dne 16. 10. 2020.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.7.  Rozpočtové opatření č. 7, rozpočtu obce na rok 2020.

- předložen návrh rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2020 k datu 31.10.2020 – příloha

- odhad výsledku hospodaření na konci roku = vyrovnaný rozpočet

- příjmy – daňové + dotace + 975 tis. Kč (daně - ZČ + 650, OSVČ -50, PO + 100, dotace – ze SR + 44.116,- dotace z rozpočtu KHK + 68.950,- a 158.151,-) + vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- výdaje – vnitřní obchod – 200 tis. Kč, ČMS + 30 tis. Kč + přesuny v rámci kapitol + vnitřní a dotační převody a přesuny financí a další drobné úpravy dle přílohy

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozpočtové opatření č. 7, rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2020.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.8.  Inventury majetku – inventarizační komise 2020.

- předložen návrh složení dílčích inventarizačních komisí – příloha

- inventurní seznamy budou k dispozici po 15.12.2020

- zápisy z inventur je nutno odevzdat do 15.1.2021

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje složení dílčích inventarizačních komisí dle přílohy.

pro            12

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.9.  Odměny členů výborů za rok 2020.

- návrh odměn pro členy výborů (nečleny ZO) za rok 2020 – příloha

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje odměny členům výborů obce Provodov-Šonov dle přílohy.

pro               12

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

- -  nejsou

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

-   projednáno plnění plánu práce na rok 2020 a 2021

-   schváleno zadání výměny střešní krytiny skladu TS v Klenech F. Petanovi

-   projednán návrh rozpočtu na rok 2021 rozpočtového výhledu na období 2022-2023

-   schválen pronájem části pozemku p.č. 74 v k.ú. Provodov a pronájem části pozemku p.č. 309/8 v k.ú. Provodov

-   schválen dodatek smlouvy č. 4 o pronájmu nebytových prostor mezi obcí Provodov-Šonov a p. Voříškem

-   projednán návrh výše poplatků dle OZV na rok 2021

-   odsouhlasena materiální podpora na výstavbu dětského hřiště pro klub Kopretina

4.2. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   organizace akcí svazku

-  svoz nebezpečného odpadu (17.10.2020)

-   příští sněm svazku – 17.12.2020 v Žernově

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – 8.12.2020

MAS Mezi Úpou a Metují

-   pokračuje zpracování strategie na období 2020-2027

-   VH NS MAS ČR – 10.11.2020

-  jednání elektronickou cestou místo setkání v Kutné Hoře s navazujícím Leadrefestem

4.3. Ostatní informace

-   žádosti o změnu územního plánu – T. Rak, J. Hladík, E. Dubinová (firma Zenergo)

-   předloženo na odbor výstavby MěÚ N. Město, následně projedná ZO

-   nabídka firmy Starnet – internetové pokrytí obce

-   zřízení vysílacích bodů

-   výběr dodavatele el. energie na období 2022-2023 – e-aukce

-   vybrána firma Microenergy s.r.o. Praha

-   poměrně výrazný pokles ceny oproti stávajícímu stavu

-   plnění smluv o poskytnutí darů a příspěvků na rok 2020

-    z důvodu omezení provozu organizací v letošním roce některé organizace nestihnou

realizaci akcí do termínu 15.12.2020

-   odsouhlasen návrh na posunutí termínu do roku 2021

-   návrh nájemce rybníka v Provodově na vybudování malého ostrůvku

-   bude projednáno

-   plán jednání ZO a Rady na rok 2021

5.  DISKUSE.

- p. Říha:      Stav lesní cesty po odvozu dřeva. Nutné odhrnutí rozježděné vrstvy.

Odpověď:  Pokud to bude reálné bude zajištěno TS.

- p. Jiroud:   Návrh posouzení kvality ořezu jasanů pod Orelnou. Vrchy stromů prosychají.

Odpověď:  Je jednáno s jinou dodavatelskou firmou. Při té příležitosti bude stav posouzen.

- p. Škoda:   Připomínka na stav stromů v Klenech v okolí hřiště.

Odpověď:  Bylo opakovaně urgováno u Povodí Labe. Příslib provedení do konce roku.

- p. Daněk: Znečištěné komunikace v obci. Poděkování za stanoviště kontejnerů v Provodově a dotaz na možnost změny četnosti svozu plastů.

Odpověď:  Bude jednáno o úklidu cest se zemědělci. Četnost svozu je možné změnit, ale je to drahé. Je třeba zamezit ukládání odpadu od firem a plastový odpad víc hutnit.

- p. Zelený:   Upozornění na znečišťování chodníků jezdeckými organizacemi.

Odpověď:   Bude projednáno.

6. USNESENÍ.

-    návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce – příloha

pro                     12

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov v 19.40 hodin.

Zapsal dne  9.11.2020:                  Kulek Josef

Přílohy:

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Prezenční listina

Další přílohy dle zápisu

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                   Daněk Ondřej DiS.

starosta                                                               člen rady obce

## U S N E S E N Í    č. 20

ze zasedání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   9. 11. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO.

- Zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt hasičské zbrojnice v Šonově p. Škodou.

- Podání žádosti o dotaci z MV GŘ HZS na realizaci projektu výstavby hasičské zbrojnice.

- Zpracování žádosti o dotaci na projekt dětského hřiště na zahradě MŠ a na nákup nosiče a kontejnerů p. Škodou.

- Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu dětského hřiště na pozemku p.p.č. 8/20 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují při MŠ Provodov-Šonov a pořízení nosiče kontejnerů a 3 ks kontejnerů pro biodpad v obci Provodov-Šonov do dotačního programu 21POVU1 - Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, účelu 1 a účelu 4 (podáno v jedné žádosti o dotaci).

- Zajištění spolufinancování projektu podaného do dotačního titulu 21POVU1 - Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje v potřebné výši a dále financování provozu, údržby a péče o výstupy projektu.

- Zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově p. Škodou.

- Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu dětského hřiště na pozemku p.p.č. 265/1, 265/2 a 265/3 v k.ú. Provodov, pro obec Provodov-Šonov do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

- Zajištění spolufinancování projektu realizace dětského hřiště na pozemku p.p.č. 265/1, 265/2 a 265/3 v k.ú. Provodov v obci Provodov-Šonov v potřebné výši a dále financování provozu, údržby a péče o výstupy projektu.

- Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce budovy Obecního úřadu č.p. 134 Šonov v obci Provodov-Šonov do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

- Zajištění spolufinancování projektu rekonstrukce budovy Obecního úřadu č.p. 134 Šonov v obci Provodov-Šonov v potřebné výši a dále financování provozu, údržby a péče o výstupy projektu.

- Rozpočet obce Provodov-Šonov na rok 2021.

- Střednědobý výhled rozpočtu obce Provodov-Šonov na období 2022-2023.

- Zachování výše poplatků platných OZV pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020.

- Řád veřejného pohřebiště obce Provodov-Šonov.

- Technické podmínky převodu pozemků p. č. 217/2 a p. č. 459/1 v k. ú. Provodov, uvedené v části „A“ dokumentu „Bezúplatný převod pozemků p. č. 217/2 a p. č. 459/1, oba v k. ú. Provodov“ ze dne 16. 10. 2020.

- Rozpočtové opatření č. 7, rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2020.

- Složení dílčích inventarizačních komisí dle přílohy.

- Odměny členům výborů obce Provodov-Šonov dle přílohy.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání.

- Plnění plánu práce na rok 2020 a 2021.

- Informace

-  o činnosti Rady obce

-  o činnosti svazků

-  ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2020 a 2021

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-  objednání zpracování žádosti o dotaci na projekt hasičské zbrojnice v Šonově p. Škodou

-  podání žádosti o dotaci z MV GŘ HZS na realizaci projektu výstavby hasičské zbrojnice

-  objednání zpracování žádosti o dotaci na projekt dětského hřiště na zahradě MŠ a na nákup nosiče a kontejnerů p. Škodou

-  podání žádosti o dotaci na realizaci projektu dětského hřiště na pozemku p.p.č. 8/20 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují při MŠ Provodov-Šonov a pořízení nosiče kontejnerů a 3 ks kontejnerů pro biodpad v obci Provodov-Šonov do dotačního programu 21POVU1 - Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, účelu 1 a účelu 4 (podáno v jedné žádosti o dotaci)

-  objednání zpracování žádosti o dotaci na projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově p. Škodou

-  podání žádosti o dotaci na realizaci projektu dětského hřiště na pozemku p.p.č. 265/1, 265/2 a 265/3 v k.ú. Provodov, pro obec Provodov-Šonov do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

-  podání žádosti o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce budovy Obecního úřadu č.p. 134 Šonov v obci Provodov-Šonov do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

- Starostovi a místostarostovi řešit připomínky z diskuse.

- Členům inventarizačních komisí zajistit inventury majetku obce k 31.12.2020.

pro                    12

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne  12.10.2020:                  Kulek Josef

Ověřovatelé:       ………………………..

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                   Daněk Ondřej DiS.

starosta                                                               člen rady obce