Z á p i s      č. 20

z jednání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   24.2.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          5   členů rady obce – Andrš, Daněk, Kulek, Pichová, Říha

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

2.2.  Nájemní smlouva mezi obcí a SŽ.

- Žádosti.

-   nejsou

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  Kontrola zápisu.

- body vyplývající z plánu práce na rok 2021 – bod 2.1. jednání RO

- užívání veřejných prostranství – průběžně řeší kontrolní a revizní výbor

- vybavení klubovny SDH Šonov a Skaut Šonov – pokračuje

- pozemky u dělící hráze v. n. Rozkoš – probíhá odstranění staveb (termín do 31.3.2021)

- bezúplatný převod pozemků (silnice) a úplatný převod pozemku (les) od Správy železnic – pokračují jednání

- změny územního plánu obce – odesláno vyrozumění o rozhodnutí ZO žadatelům

- jednání o poskytování internetových služeb v obci – předloženy nabídky na řešení celé obce – projedná ZO dne 24.2.2021

- připomínky z diskuse

-  čištění potoka v Šonově – urgováno u správce toku

-  veřejné osvětlení v Klenech – probíhá jednání

-  posouzení kvality ořezu jasanů pod Orelnou – jednání s jinou dodavatelskou firmou

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

-   víceúčelové hřiště „Hanušák“ Šonov  (STAKO Červený Kostelec)

-  předpoklad zahájení prací 3/2021, termín dokončení do 30.6.2021

-   školní hřiště Provodov – lehkoatletický ovál (Linhart Brandýs n. Labem)

- předpoklad zahájení prací – termín únor, březen 2021

-  středové hřiště + nové oplocení – bude řešeno v průběhu stavby

-   hřiště Kleny

-  přípojka (ČEZ) a žádost o převod pozemku do vlastnictví obce – čeká na vyřízení

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov

-  opakovaná žádost o dotaci z MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 – objednáno u p. Škody

-    nákup mobiliáře

-  montáž vitrín a přístřešků, informační bod DOMKOV – zajistí TS

-    cyklostezka úsek 6 – rozšíření zadání (p. Špelda)

-  oprava mostku včetně montáže zábradlí, odpočívadlo a info bod v Domkovské zátoce

-  termín dokončení do 30.4.2021

-    převod opravených chodníků do vlastnictví obce

-  řešeno s SÚS a KÚ KHK

-    projekty chodníků – (3 úseky v Šonově a v Provodově u bytovek)

-   návrh zpracovatelů PD k oslovení – příloha

-    oprava stěn rybníků – Kleny, Barešák a Broumar

-   Kleny, Barešák – probíhá p. Pokorný

-   Broumar objednán návrh postupu prací a cenové nabídky – p. Pokorný

-   následně bude rozhodnuto o možnosti získání dotace

-    nákup vybavení TS obce – traktorový nosič kontejnerů + 3 ks kontejnerů

-  žádost o dotaci z programu POV KHK podána společně s dotací na hřiště u MŠ

-   odsouhlasena realizace i v případě nezískání dotace

-   příprava výběrového řízení, seznam firem k oslovení – příloha

-    projekty dětského hřiště na školním hřišti v Provodově v Šonově a na zahradě MŠ

-   projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově

-  žádost o dotaci z programu POV KHK podána

-   odsouhlasena realizace i v případě nezískání dotace

-   příprava výběrového řízení, seznam firem k oslovení – příloha

-   projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově

-  žádost o dotaci z programu MMR podána

-   odsouhlasena realizace i v případě nezískání dotace

-   příprava výběrového řízení, seznam firem k oslovení – příloha

-    zateplení + střecha OÚ

-   navržen postup a rozpočet (1,3 mil. Kč)

-   hledání možnosti získání dotace (p. Škoda)

-   realizace pouze v případě získání dotace

-    sklad TS ve sběrném dvoře

-   probíhá zpracování PD (p. Vondřejc), požádáno o vydání stavebního povolení

-   pokračuje odstranění překážek v KN

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2021.

pro              5

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Nájemní smlouva mezi obcí a SŽ.

- předložen návrh smlouvy o nájmu pozemku VS 6408003020 mezi obcí Provodov-Šonov a SŽ Praha – příloha

- smlouva o nájmu pozemků p.č. 217/2 a 459/1 v k.ú. Provodov (pod místní komunikací na Václavicích)

- jedná se o pozemky o jejichž odkoupení jednáme od roku 2020

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku VS 6408003020 mezi obcí Provodov-Šonov a SŽ Praha.

pro              5

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

-   nejsou

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   sněm svazku – 18.2.2021 v Červené Hoře

-  výzvy a dotace na rok 2021, vyúčtování za rok 2020

-  inventura majetku DSO – odpisy

-  organizace akcí svazku

-   příští sněm svazku – 22.4.2021 ve Slatině n. Úpou

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – 23.2.2021

-  odloženo z důvodu nemoci předsedy

4.2. Ostatní informace

-   žádosti o změnu územního plánu – T. Rak, J. Hladík, P. Drašnar, M. Štrof

-   předloženo vyjádření odboru výstavby MěÚ N. Město

-   projednáno s T. Rakem, J. Hladíkem

-   bude projednáno v ZO 15.3.2021

-   připomínky p. Hrnčíře k provádění zimní údržby na Václavicích

-   předloženo a odsouhlaseno vyjádření starosty – příloha

-   připomínky p. Kulta k prováděné kontrole užívání veřejných prostranství kontrolním a

revizním výborem obce

-   předloženo a odsouhlaseno vyjádření starosty – příloha

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 17.50 hodin.

Zapsal dne 24.2.2021:                  Pichová Jitka

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                   ing. Pichová Jitka

starosta                                                               místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 20

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne 24.2.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Uzavření smlouvy o nájmu pozemku VS 6408003020 mezi obcí Provodov-Šonov a SŽ Praha.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2021 dle zápisu.

- Informace o činnosti svazků a ostatní informace.

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2021

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

Zapsal dne 24.2.2021:            Pichová Jitka

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                  ing. Jitka Pichová

starosta                                                            místostarosta