Z á p i s      č.   23

z jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   15.3.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 18.00 hodin.

Přítomni:            dle prezenční listiny                     13    členů zastupitelstva obce

Omluveni:          Škoda

Neomluveni:      Pavlíček

Hosté:                dle prezenční listiny

Zasedání  zastupitelstva obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  ověřovatel:                   Hejzlar Jiří

Uždil Jiří

-  návrhová komise:        Malina Radek

Říha Miroslav

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

2.2.  Hospodaření správce vodovodu a kanalizace za rok 2020.

2.3.  Poskytnutí příspěvků a darů organizacím.

2.4.  Pronájem částí pozemku p.č. 383/1 a 384/5 v k.ú. Provodov.

2.5.  Rozpočtové opatření č. 2. rozpočtu obce na rok 2021.

- Žádosti.

3.1.  R. Čížek - Žádost o odkoupení pozemku.

3.2.  J. a A. Czubovi - Žádost o odkoupení části pozemku.

3.3.  P. Bachtík - Žádost o odkoupení pozemku.

- Informace.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

4.2. Informace o činnosti svazků.

4.3. Ostatní informace.

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO.

pro                     13

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

- body vyplývající z plánu práce na rok 2021 – bod 2.1. jednání ZO

- užívání veřejných prostranství – průběžně řeší kontrolní a revizní výbor

-  stížnost na parkování u bytovek v Provodově

-  kontrolní výbor prověří splnění podmínky vybudování parkovacího místa

- vybavení klubovny SDH Šonov a Skaut Šonov – příprava na přestěhování vybavení klubovny (podle počasí)

- pozemky u dělící hráze v. n. Rozkoš – většina staveb odstraněna, termín do 31.3.2021

- bezúplatný převod pozemků (silnice) a úplatný převod pozemku (les) od Správy železnic – pokračují jednání, nájemní smlouva připravena k podpisu

- změny územního plánu obce – odloženo, bude projednáno na příštím jednání ZO

- jednání o poskytování internetových služeb v obci – smlouvy s firmou Goldware podepsány, služby pro ZŠ a MŠ jsou poskytovány bezplatně

- OZV 1/2021 o poplatku z ubytovací kapacity – zveřejněna na úřední desce, nabyla platnosti od 15.3.2021

- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce – podepsána

- převod pozemků od Královéhradeckého kraje (chodníky) – žádost podána

- připomínky z diskuse

-  čištění potoka v Šonově – urgováno u správce toku včetně připomínky správce VaK

-  posouzení kvality ořezu jasanů pod Orelnou – jednání s jinou dodavatelskou firmou

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2020 a 2021.

-   víceúčelové hřiště „Hanušák“ Šonov  (STAKO Červený Kostelec)

-  zahájení prací 2.3.2021, provedeno zaměření

-  termín dokončení do 30.6.2021

-   školní hřiště Provodov – lehkoatletický ovál (Linhart Brandýs n. Labem)

- předpoklad zahájení prací – březen 2021, termín dokončení do 30.6.2021

-  středové hřiště + nové oplocení – bude řešeno v průběhu stavby

-   hřiště Kleny

-  přípojka (ČEZ) a žádost o převod pozemku do vlastnictví obce – čeká na vyřízení

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov

-  opakovaná žádost o dotaci z MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 – objednáno u p. Škody

-    mobiliář

-  montáž vitrín a přístřešků, informační bod DOMKOV – zajišťují TS

-    cyklostezka úsek 6 – rozšíření zadání (p. Špelda)

-  oprava mostku včetně montáže zábradlí, odpočívadlo a info bod v Domkovské zátoce

-  termín dokončení do 30.4.2021

-    cyklostezka úsek 7 – (firma Switelsky)

-  stavba probíhá

-    převod opravených chodníků do vlastnictví obce

-  podaná žádost včetně požadovaných dokumentů na KÚ KHK

-    projekty chodníků – (3 úseky v Šonově a v Provodově u bytovek)

-   návrh zpracovatelů PD k oslovení – příloha

-    oprava stěn rybníků – Kleny, Barešák a Broumar

-   Kleny, Barešák

-  p. Pokorný – oprava stěn rybníka v Klenech – zajištěno

- oprava hradítka Barešáku – pokračuje tento týden

-  VODA CZ  – odbahnění rybníka v Klenech a Barešáku – zajištěno

-  celková cena 150 tis. Kč včetně DPH

-   Broumar objednán návrh postupu prací a cenové nabídky – p. Pokorný

-   následně bude rozhodnuto o možnosti získání dotace

-    nákup vybavení TS obce – traktorový nosič kontejnerů + 3 ks kontejnerů

-  žádost o dotaci z programu POV KHK podána společně s dotací na hřiště u MŠ

-   odsouhlasena realizace i v případě nezískání dotace

-   příprava výběrového řízení, seznam firem k oslovení – příloha

-    projekty dětského hřiště na školním hřišti v Provodově v Šonově a na zahradě MŠ

-   projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově

-  žádost o dotaci z programu POV KHK podána

-   odsouhlasena realizace i v případě nezískání dotace

-   příprava výběrového řízení, seznam firem k oslovení – příloha

-   projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově

-  žádost o dotaci z programu MMR podána

-   odsouhlasena realizace i v případě nezískání dotace

-   příprava výběrového řízení, seznam firem k oslovení – příloha

-   nabídka p. Krause na zpracování výzev a výběrového řízení na obě akce

-  cena 2 x 15.000,- Kč

-  ZO souhlasí se zadáním zpracování výzvy a VŘ p. Krausem za výše uvedených

podmínek

-  příští jednání ZO odsouhlasí text výzvy

-  termín odevzdání nabídek a projednání výběrovou komisí 24.5.2021

-  projednání a schválení v ZO 31.5.2021

-  předpoklad realizace do 30.10.2021

-    zateplení + střecha OÚ

-   navržen postup a rozpočet (1,3 mil. Kč), realizace pouze v případě získání dotace

-   hledání možnosti získání dotace (p. Škoda)

-    sklad TS ve sběrném dvoře

-   PD zpracována PD (p. Vondřejc)

-   vydaný souhlas s provedením stavby

-    oprava MK od OÚ ke sběrnému dvoru

-   zpracováno zadání včetně vjezdů (budou hrazeny vlastníky pozemků

-   výběr dodavatele oslovením 3 firem

-   odsouhlasen rozsah provedení včetně zhotovení vjezdů pro organizace Sokol a Orel

Šonov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2021.

pro            13

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Hospodaření správce vodovodu a kanalizace za rok 2020.

- správcem vodovodu a kanalizace byl předložen výsledek hospodaření a výkazy hospodaření za rok 2020 včetně komentáře – příloha

-  Vyúčtování provozu VaK Provodov-Šonov za rok 2020 a žádost o úhradu vyrovnání

Provozních nákladů roku 2020 ve výši 1.642,02 Kč – příloha

-  Komentář k vyúčtování provozu VaK Provodov-Šonov za rok 2020 – příloha

-  Tabulka Vyúčtování provozu VaK Provodov-Šonov za rok 2020 – příloha

-  Soupis účetních dokladů po činnostech analyticky pro vodné a stočné – příloha

-  vodovod

-  celková ztráta 29.993,84 Kč

-  po odečtení podílu společnosti VODA CZ Service na ztrátách ve výši 29.679,93

Kč je účtovaná ztráta 313,91 Kč + DPH

-  kanalizace

-  ztráta 1.328,11 Kč + DPH

-  do fondu oprav byly v roce 2020 vytvořeny a na účet obce zaslány finanční

prostředky ve výši 103.000,- Kč

- návrh investic na rok 2021

-  na úseku vodovodu ani kanalizace nejsou na rok 2021 plánované žádné větší

investice

-  v rozpočtu na rok 2021 je 150 tis. Kč na vodovod a 150 tis. Kč na kanalizaci,

-  vytvořený rozpočet je dostačující pro případ mimořádných investic

- po diskusi předložen návrh usnesení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje výsledek hospodaření správce vodovodu a kanalizace za rok 2020 a úhradu vyrovnání provozní ztráty správci vodovodu a kanalizace firmě VODA CZ Service ve výši 1.642,02 Kč.

pro               13

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Poskytnutí příspěvků a darů organizacím z rozpočtu obce na rok 2021.

- předložen návrh záměru poskytnutí příspěvků a darů organizacím – příloha

-   SOKOL Provodov z.s.

- na činnost mládeže ve výši 30.000,- Kč

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč

- na údržbu fotbalového hřiště a energie ve výši 80.000,- Kč

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 80.000,- Kč

-   Římskokatolická farnost – děkanství N. Město n. Met.

- na opravu střechy kostela na Václavicích ve výši 100.000,- Kč

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč

-   Dobrá dědina Šonov

- na činnost mateřského centra Kopretina 5.000,- Kč

- uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč

-   Orel Šonov

- na pokrytí části nákladů na provoz Orelny v době koronakrize ve výši 15.000,- Kč

- uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč

-   Junák – český skaut

- o poskytnutí daru nežádá, využije pomoc obce při rekonstrukci klubovny

-   Sokol Šonov

- o poskytnutí daru nežádá, využije pomoc obce při rekonstrukci hřiště pod Orlenou

-   SDH Šonov

- na činnost organizace – oddíl mládeže ve výši 10.000,- Kč

- uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč

-   Euroregion Glacensis

- na realizaci akce „Cyklobusy Orlických hor“ ve výši 500,- Kč

- uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 500,- Kč

- návrh na schválení příspěvků a darů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje poskytnutí příspěvků a darů organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvku a darovacích smluv dle zápisu.

pro            13

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   ČCE Náchod-Šonov

- na opravu sociálního zázemí fary v Šonově

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč

- návrh na schválení příspěvku

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku dle zápisu.

pro            12

proti            1         Andrš

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   Diamant Jaroměř

- na činnost organizace ve výši 8.000,- Kč

- návrh na poskytnutí částky ve výši 5.000,- Kč

- uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč

- návrh na schválení daru

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy dle zápisu.

pro            12

proti            0

zdržel se      1     Daněk

-   Usnesení bylo schváleno

-   Hospic Červený Kostelec

- na činnost organizace ve výši 10.000,- Kč

- uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč

-   ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS Dobřany

- na činnost organizace ve výši 4.000,- Kč

- uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 4.000,- Kč

- návrh na schválení darů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje poskytnutí darů organizacím a uzavření darovacích smluv dle zápisu.

pro            12

proti            1         Andrš

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.4.  Pronájem částí pozemku p.č. 383/1 a 384/5 v k.ú. Provodov.

-   z důvodu stavby obchvatu Náchoda předkládá ŘSD H. Králové návrh na uzavření

nájemní smlouvy č. Pro/111 – příloha

-  jedná se o 12 + 22 m2 pozemku ostatní komunikace a 12 m2 pozemku orná půda

-   s výše uvedenou smlouvou souvisí Dohoda č. Pro/111 o odkoupení a odstranění trvalých

porostů – příloha

-  jedná se o 1 ks stromu za znalcem odsouhlasenou cenu 400,- Kč

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. Pro/111 mezi obcí  Provodov-Šonov a ŘSD Hradec Králové.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření dohody č. Pro/111 o odkoupení a odstranění trvalých  porostů mezi obcí  Provodov-Šonov a ŘSD Hradec Králové.

pro            12

proti            0

zdržel se      1       Andrš

-   Usnesení bylo schváleno

2.5.  Rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu obce na rok 2021.

- předložen návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2021 k datu 31.3.2021 – příloha

- příjmy – vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- výdaje – činnost církví + 50 tis. Kč (příspěvky na opravy) + vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2021.

pro            12

proti            0

zdržel se      1     Andrš

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.  R. Čížek - Žádost o odkoupení pozemku.

- předložena žádost R. Čížka o odkoupení pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují (pozemek pro výstavbu RD) – příloha

- zastupitelstvem obce bylo na počátku volebního období přijato usnesení zachování pozemků ve vlastnictví obce a pozemky neprodávat

- současná finanční situace obce je dobrá a umožňuje toto usnesení i nadále dodržovat, žádost zamítnout a registrovat jí pro případnou změnu rozhodnutí v budoucnu

- návrh na potvrzení předchozího rozhodnutí a zamítnutí žádosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov zamítá žádost R. Čížka o odkoupení pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

pro            13

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.2.  J. a A. Czubovi - Žádost o odkoupení části pozemku.

- předložena žádost J. a A. Czubových o odkoupení části pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují – příloha

- jedná se o opakovanou žádost zamítnutou při předchozích jednáních

- návrh na potvrzení předchozího rozhodnutí a zamítnutí žádosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov zamítá žádost J. a A. Czubových o odkoupení části pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

pro            13

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.3.  P. Bachtík - Žádost o odkoupení pozemku.

- předložena žádost P. Bachtíka o odkoupení pozemku pro výstavbu RD v katastru obce Provodov-Šonov – příloha

- zastupitelstvem obce bylo na počátku volebního období přijato usnesení zachování pozemků ve vlastnictví obce a pozemky neprodávat

- současná finanční situace obce je dobrá a umožňuje toto usnesení i nadále dodržovat, žádost zamítnout a registrovat jí pro případnou změnu rozhodnutí v budoucnu

- návrh na potvrzení předchozího rozhodnutí a zamítnutí žádosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov zamítá žádost P. Bachtíka o odkoupení pozemku pro výstavbu RD.

pro            13

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

-   plnění plánu práce na rok 2021

4.2. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   příští sněm svazku – 22.4.2021 ve Slatině n. Úpou

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – termín zatím nebyl stanoven

4.3. Ostatní informace

-    Myslivecký spolek Rozkoš

-  předložen návrh na provedení výsadby stromů podél cesty u v. n. Rozkoš

-  jedná se o pozemky ve vlastnictví obce, okolní pozemky jsou využívané pro

zemědělskou činnost

-  ZO vyslovilo souhlas se záměrem s tím, že výsadba bude provedena po dohodě

s uživateli zemědělských pozemků v souladu s umožněním jejich obhospodařování

-    platba poplatků za odpad

-  předložen a odsouhlasen návrh vzhledem k současné situaci tolerovat opožděné platby

poplatků za odpad a za psy do termínu 31.5.2021

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce – příloha

pro                     13

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov v 19.15 hodin.

Zapsal dne  15.3.2021:                  Pichová Jitka

Přílohy:

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Prezenční listina

Další přílohy dle zápisu

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 23

ze zasedání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   15. 3. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO.

- Výsledek hospodaření správce vodovodu a kanalizace za rok 2020 a úhradu vyrovnání provozní ztráty správci vodovodu a kanalizace firmě VODA CZ Service ve výši 1.642,02 Kč.

- Poskytnutí příspěvků a darů organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvku a darovacích smluv dle zápisu.

- Uzavření nájemní smlouvy č. Pro/111 mezi obcí Provodov-Šonov a ŘSD Hradec Králové.

- Uzavření dohody č. Pro/111 o odkoupení a odstranění trvalých porostů mezi obcí Provodov-Šonov a ŘSD Hradec Králové.

- Rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2021.

Zamítá:

- Žádost R. Čížka o odkoupení pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

- Žádost J. a A. Czubových o odkoupení části pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

- Žádost P. Bachtíka o odkoupení pozemku pro výstavbu RD.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání.

- Plnění plánu práce na rok 2021.

- Informace

-  o činnosti Rady obce

-  o činnosti svazků

-  ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2021

- Starostovi a místostarostovi zajistit

- úhradu vyrovnání provozní ztráty správci vodovodu a kanalizace firmě VODA CZ Service ve výši 1.642,02 Kč.

-  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvku a darovacích smluv dle zápisu

-  uzavření nájemní smlouvy č. Pro/111 mezi obcí Provodov-Šonov a ŘSD Hradec Králové

- uzavření dohody č. Pro/111 o odkoupení a odstranění trvalých porostů mezi obcí Provodov-Šonov a ŘSD Hradec Králové

- Starostovi a místostarostovi řešit připomínky z diskuse.

pro                    13

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

Zapsal dne  15.3.2021:                  ing. Pichová Jitka

Ověřovatelé:       ………………………..

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                    ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta