Z á p i s      č. 21

z jednání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   7.4.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          4   členů rady obce – Daněk, Kulek, Pichová, Říha

Omluveni:

Neomluveni:        Andrš

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

2.2.  Zásilkovna – záměr pronájmu plochy.

2.3.  Pronájem Obecního hostince – záměr nového pronájmu.

- Žádosti.

3.1.   P. Dušek – Pronájem rybníku „Barešák“.

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       4

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  Kontrola zápisu.

- body vyplývající z plánu práce na rok 2021 – bod 2.1. jednání RO

- užívání veřejných prostranství a plnění podmínky vybudování parkovacího místa

-  provedena kontrola kontrolním a revizním výborem

- klubovna SDH Šonov a Skaut Šonov – stěhování vybavení klubovny (duben 2021)

- pozemky u dělící hráze v. n. Rozkoš – stavby odstraněny, zbývá dokončit úklid

- bezúplatný převod pozemků (silnice) a úplatný převod pozemku (les) od Správy železnic – pokračují jednání, nájemní smlouva podepsána

- změny územního plánu obce – projedná příští jednání ZO

- převod pozemků od Královéhradeckého kraje (chodníky) – pokračuje

- hospodaření VODA CZ Service za rok 2020 – úhrada ztráty za rok 2020 a vyúčtování nájemného za rok 2021 provedeno

- poskytnutí příspěvků a darů organizacím – smlouvy podepsány a zveřejněny

- nájemní smlouva č. Pro/111 s ŘSD H. Králové – podepsána

- Dohoda č. Pro/111 s ŘSD H. Králové – podepsána

- žádosti o odkoupení pozemku – odeslány dopisy se zamítavým stanoviskem, žádosti zaregistrovány pro případ prodeje v budoucím období

- připomínky z diskuse

-  čištění potoka v Šonově – urgováno u správce toku včetně připomínky správce VaK

-  posouzení kvality ořezu jasanů pod Orelnou – jednání s jinou dodavatelskou firmou

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

-   víceúčelové hřiště „Hanušák“ Šonov  (STAKO Červený Kostelec)

-  provedeno zaměření, hutnění, zpracování projektu opěrné zdi

-  termín dokončení stavby hřiště do 30.6.2021

-  kalkulace ceny včetně zhotovení parkovací plochy a obnovy komunikace od OÚ ke

sběrnému dvoru – příloha

-  z technologických důvodů odsouhlasen návrh na přijetí nabídky firmy STAKO na

zhotovení opěrné zdi za cenu 320.626,- Kč včetně DPH

-  SOD č. 08/21/S – příloha

-  ostatní práce budou řešeny samostatným výběrem dodavatele

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení opěrné zdi u víceúčelového hřiště v Šonově s firmou STAKO Červený Kostelec.

pro              4

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   školní hřiště Provodov – lehkoatletický ovál (Linhart Brandýs n. Labem)

-  zahájení prací 8.4.2021, termín dokončení do 30.6.2021

-  středové hřiště + nové oplocení – bude řešeno v průběhu stavby

-   hřiště Kleny

-  přípojka (ČEZ) a žádost o převod pozemku do vlastnictví obce – čeká na vyřízení

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov

-  opakovaná žádost o dotaci z MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 – připravuje p. Škoda

-    mobiliář

-  montáž vitrín a přístřešků, informační bod DOMKOV – zajišťují TS

-    nákup vybavení pro společenské akce

-  vybavení pořízené z dotace z PRV prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují

-  stany (2 ks 3x6 m) – výběr ze 3 oslovených firem

-  vybraná firma Vella Náchod za cenu 142.854,- Kč (cena za zakázku Obec + Orel)

-  podíl obce ve výši 74.356,- Kč včetně DPH)

-  lavice (8 ks) – výběr ze 2 oslovených firem

-  vybraná firma Libor Maier Truhlářství Studnice za cenu 5.506,- Kč/ks tj. celkem

44.048,- Kč včetně DPH

-  ozvučovací souprava – výběr ze 2 oslovených firem

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje nákup 2 ks stanů (3x6 m) od firmy Vella Náchod.

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje nákup 8 ks lavic od firmy Libor Maier Truhlářství Studnice.

pro              4

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    cyklostezka úsek 6 (p. Špelda)

-  dokončena oprava mostku včetně zábradlí, odpočívadlo a info bod v Domkovské

zátoce, příprava pro asfaltování, od 6.4. probíhá asfaltování

-  odsouhlaseno rozšíření zadání o doplnění krajnic obrusem a asfaltové plochy u křížku

-  termín dokončení do 30.4.2021

-    cyklostezka úsek 7 – (firma Switelsky)

-  stavba probíhá

-    převod opravených chodníků do vlastnictví obce

-  podaná žádost včetně požadovaných dokumentů na KÚ KHK

-    projekty chodníků – (3 úseky v Šonově a v Provodově u bytovek)

-   osloveni 3 dodavatelé

-   firma PRODIS Hradec Králové – nabídku odmítla

-   nabídka firmy Highhway design Hradec Králové – předložena

-   nabídka firmy DIK Hradec Králové – nedodána

-   další dodavatele již nebudeme oslovovat

-    oprava stěn rybníků – Kleny, Barešák a Broumar

-   Kleny, Barešák

-  oprava i odbahnění zajištěno

-  celková cena 250 tis. Kč včetně DPH (zvýšené náklady na odbahnění)

-   Broumar objednán návrh postupu prací a kalkulace nákladů (p. Pokorný)

-    nákup vybavení TS obce – traktorový nosič kontejnerů + 3 ks kontejnerů

-  žádost o dotaci z programu POV KHK podána společně s dotací na hřiště u MŠ

-   odsouhlasena realizace i v případě nezískání dotace

-   příprava výběrového řízení, seznam firem k oslovení – příloha

-    projekty dětského hřiště na školním hřišti v Provodově v Šonově a na zahradě MŠ

-   projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově

-   žádost o dotaci z programu POV KHK podána

-   realizace i v případě nezískání dotace

-   návrh výzvy bude zpracován p. Krausem – projedná ZO 26.4.2021

-   výběr dodavatele bude proveden oslovením firem

-   výběr provede výběrová komise 24.5.2021, rozhodnutí projedná ZO dne 31.5.2021

-   projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově

-   žádost o dotaci z programu MMR podána

-   realizace i v případě nezískání dotace

-   návrh výzvy bude zpracován p. Krausem – projedná ZO 26.4.2021

-   výběr dodavatele bude proveden oslovením firem

-   výběr provede výběrová komise 24.5.2021, rozhodnutí projedná ZO dne 31.5.2021

-    zateplení + střecha OÚ

-   hledání možnosti získání dotace (p. Škoda)

-    sklad TS ve sběrném dvoře

-   příprava stavby (TS obce)

-    oprava MK od OÚ ke sběrnému dvoru

-   zpracováno zadání a kalkulace nákladů včetně vjezdů (budou hrazeny vlastníky

pozemků) a vjezdů pro organizace Sokol a Orel Šonov (hrazeno obcí)

-   výběr dodavatele oslovením 3 firem

-  návrh výzvy bude zpracován p. Krausem – projedná ZO 26.4.2021

-  výběr provede výběrová komise 24.5.2021, rozhodnutí projedná ZO 31.5.2021

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2021.

pro              4

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.   Zásilkovna – záměr pronájmu plochy.

- předložen návrh smlouvy mezi obcí a firmou Zásilkovna Praha – příloha

- jedná se o bezplatný pronájem části pozemku p.č. 8/20 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují o výměře 0,68 m2 pro umístění Z-BOXu (automat na vydávání a příjem zásilek pro občany)

- návrh na schválení záměru pronájmu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 8/20 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

pro              4

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.   Pronájem Obecního hostince – záměr nového pronájmu.

- stávající smlouva byla dodatkem o výši nájmu specifikována do 31.3.2021

- jednání s p. Voříškem o dalším pronájmu Obecního hostince v Šonově, případně o zajištění nového nájemce zařízení

- po dohodě předložena žádost M. Boháče o pronájem Obecního hostince v Šonově včetně části pozemku p.č. 144/31 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují – příloha

- s p. Voříškem bude smlouva ukončena k 30.4.2021 (nájemné za duben zůstává ve výši 0,- Kč

- nájemní smlouva s p. Boháčem bude připravena k projednání v Radě obce 26.4.2021 s pronájmem od 1.5.2021

- opravy nutné k obnovení provozu

-  dokončení opravy střechy – p. Petana (15 tis. Kč)

-  vymalování stropu, kanceláře a skladu – p. Braun (15 tis. Kč)

-  výměna koberce – p. Hylena (35 tis. Kč)

-  oprava chlazení (50 tis. Kč)

- návrh na schválení záměru pronájmu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje dodatek smlouvy č. 5 s. P. Voříškem o pronájmu Obecního hostince v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje záměr pronájmu Obecního hostince v Šonově včetně části pozemku p.č. 144/31 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje provedení plánovaných oprav Obecního hostince v Šonově dle zápisu.

pro              4

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.   P. Dušek – Pronájem rybníku „Barešák“.

- předložena žádost P. Duška o pronájem obecního rybníku Barešák – příloha

- jedná se o pozemek p.č. 8/2 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují – vodní plocha o výměře 422 m2

- využití pro chov ryb

- návrh na schválení záměru pronájmu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje záměr pronájmu obecního rybníku Barešák na pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

pro              4

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   kontrola hospodaření DSO za rok 2020 – bez závad

-   organizace akcí svazku

- sběr nebezpečného odpadu – termín bude upřesněn

-   příští sněm svazku – 22.4.2021 ve Slatině n. Úpou

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – termín zatím nebyl stanoven

4.2. Ostatní informace

-   kontrola hospodaření obce Provodov-Šonov za rok 2020 – bez závad

-   podepsána smlouva s p. Kultem o užívání veřejného prostranství z roku 2020

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       4

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 17.50 hodin.

Zapsal dne 7.4.2021:                  Pichová Jitka

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                   ing. Pichová Jitka

starosta                                                               místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 21

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne 7.4.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Uzavření smlouvy na zhotovení opěrné zdi u víceúčelového hřiště v Šonově s firmou STAKO Červený Kostelec.

- Nákup 2 ks stanů (3x6 m) od firmy Vella Náchod.

- Nákup 8 ks lavic od firmy Libor Maier Truhlářství Studnice.

- Záměr pronájmu části pozemku p.č. 8/20 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

- Dodatek smlouvy č. 5 s P. Voříškem o pronájmu Obecního hostince v Šonově.

- Záměr pronájmu Obecního hostince v Šonově včetně části pozemku p.č. 144/31 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

- Provedení plánovaných oprav Obecního hostince v Šonově.

- Záměr pronájmu obecního rybníku Barešák na pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2021 dle zápisu.

- Informace o činnosti svazků a ostatní informace.

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2021

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-   uzavření smlouvy na zhotovení opěrné zdi s firmou STAKO Č. Kostelec

-   nákup 2 ks stanů (3x6 m) od firmy Vella Náchod

-   nákup 8 ks lavic od firmy Libor Maier Truhlářství Studnice

-   zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 8/20 v k.ú. Šonov u N. Města n. M.

-   uzavření dodatku smlouvy č. 5 o pronájmu Obecního hostince v Šonově

-   zveřejnění záměru pronájmu Obecního hostince v Šonově včetně části pozemku p.č. 144/31 v k.ú. Šonov u Nového Města n. M.

-   provedení plánovaných oprav Obecního hostince v Šonově

-   zveřejnění záměru pronájmu obecního rybníku Barešák

pro                       4

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

Zapsal dne 7.4.2021:            Pichová Jitka

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                  ing. Jitka Pichová

starosta                                                            místostarosta