Z á p i s      č.   26

z jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   31.5.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 18.00 hodin.

Přítomni:            dle prezenční listiny                     14    členů zastupitelstva obce

Omluveni:          Andrš,

Neomluveni:

Hosté:                dle prezenční listiny

Zasedání  zastupitelstva obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  ověřovatel:                   Říha Miroslav

Vláhová Veronika

-  návrhová komise:        Daněk Ondřej

Uždil Jiří

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

2.2.  Smlouvy mezi obcí a ŘSD Praha.

2.3.  Závěrečný účet a účetní závěrka obce Provodov-Šonov za rok 2020.

2.4.  Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce Děčín.

2.5   Rozpočtové opatření č. 4. rozpočtu obce na rok 2021.

- Žádosti.

3.1.  K. Hradecká – Žádost o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

3.2.  A. Galovičová – Žádost o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

3.3.  ZŠ a MŠ Provodov – povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků.

3.4.  D. Entová - Žádost o odkoupení – pronájmu pozemku.

3.5.  Žádost p. Hladíka v zastoupení p. Sedlákem.

- Informace.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

4.2. Informace o činnosti svazků.

4.3. Ostatní informace.

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO.

pro                     13

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

- body vyplývající z plánu práce na rok 2021 – bod 2.1. jednání ZO

- užívání veřejných prostranství a plnění podmínky vybudování parkovacího místa

-  provedena kontrola kontrolním a revizním výborem

- klubovna SDH Šonov a Skaut Šonov – provedeno vystěhování vybavení klubovny SDH, vymalování (J. Braun), odstranění staré krytiny, a pokládka nového lina (firma Hylena) tento týden

- bezúplatný převod pozemků (silnice) a úplatný převod pozemku (les) od Správy železnic – pokračují jednání

- změny územního plánu obce – odesláno vyrozumění o rozhodnutí ZO

- převod pozemků od Královéhradeckého kraje (chodníky) – pokračuje

- poskytnutí příspěvků a darů organizacím – vyplaceno

- žádosti o odkoupení pozemku – odeslány dopisy se stanoviskem

- nákup 2 ks stanů (3x6 m) od firmy Vella Náchod – zajištěno

- nákup 8 ks lavic od firmy Libor Maier Truhlářství Studnice – zajištěno

- nákup ozvučovacího zařízení ode firmy Fidler Vysokov – zajištěno

- provedení oprav v Obecním hostinci – probíhá

-  oprava střechy – F. Petana (cena 74.210,- Kč) – zajištěno

-  nákup repasovaného sporáku – cena 47.190,- Kč – zajištěno

-  rekonstrukce odsávání – cena 15.000,- + DPH + montáž cca 10 tis. Kč – zajištěno

-  výmalba (J. Braun), koberec (firma Hylena) – tento týden

-  další opravy a drobný nákup, oprava závad elektroinstalace – probíhá, částečně

zajištěno

- pronájem rybníku Barešák – smlouva podepsána

- pronájem Obecního hostince – smlouva podepsána

- pronájem prostoru u OÚ na umístění stanoviště Zásilkovny – smlouva podepsána

- připomínky z diskuse

-  čištění potoka v Šonově – zajištěno

-  posouzení kvality ořezu jasanů pod Orelnou

- jednání s jinými dodavateli po urgencích ukončena pro nezájem

- po dohodě s předsedou výboru ŽP p. Říhou objednán plán obnovy a údržby zeleně

opět u firmy Harta

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2020 a 2021.

-   víceúčelové hřiště „Hanušák“ Šonov (STAKO Červený Kostelec)

-  stavba probíhá, termín dokončení stavby hřiště do 30.6.2021

-  vyúčtování opěrné zdi a přípravy parkovacích míst 528.297,54 Kč s DPH – zaplaceno

-  práce na podloží oplocení ve výši 371.487,46 Kč včetně DPH

-  výroba a montáž zábradlí ve výši 76.987,91 Kč včetně DPH

- projednáno a odsouhlaseno stavebním dozorem

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje vyúčtování a úhradu prací souvisejících s výstavbou hřiště pod Orelnou firmě STAKO Červený Kostelec dle zápisu.

pro            13

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    oprava MK od OÚ ke sběrnému dvoru (včetně vjezdů pro organizace)

-   výběr dodavatele oslovením firem

-   výzva odeslána 4 firmám a zveřejněna na úřední desce

-   nabídku podaly 4 firmy

-   výběr provedla výběrová komise 24.5.2021

-  vybraná firma STAKO Červený Kostelec za cenu 1,153.091,81 Kč včetně DPH

-   návrh na potvrzení rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD s firmou STAKO

Červený Kostelec

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD oprava MK od OÚ ke sběrnému dvoru s firmou STAKO Červený Kostelec.

pro            13

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   školní hřiště Provodov – lehkoatletický ovál (Linhart Brandýs n. Labem)

-  probíhá stavba včetně středového hřiště, termín dokončení do 30.6.2021

-  nové oplocení – bude řešeno po dokončení stavby

-   hřiště Kleny

-  přípojka (ČEZ) a žádost o převod pozemku do vlastnictví obce – čeká na vyřízení

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov

-  opakovaná žádost o dotaci z MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 – podáno (p. Škoda)

-    mobiliář

-  montáž vitrín v Šonově a na Václavicích, laviček a informačního bodu v Domkově –

dokončena TS

-  montáž přístřešku na odpad na Václavicích – zajišťují TS

Na jednání ZO se dostavil p. Sochor

-    nákup vybavení pro společenské akce

-  vybavení pořízené z dotace z PRV prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují

-  stany (2 ks 3x6 m) – Vella Náchod (cena 74.356,- Kč s DPH) – zajištěno

-  lavice (8 ks) – Maier Truhlářství Studnice (cena 44.048,- Kč s DPH) – zajištěno

-  ozvučovací souprava – Fidler Vysokov (cena 42.600,- Kč s DPH) – zajištěno

-  příprava podkladů pro vyúčtování dotace

-    cyklostezka úsek 6 (p. Špelda)

-  dokončeno, zkolaudováno 13.5.2021

-  řešení dopravního značení projednáno s DI Náchod – nákup a montáž zajistí TS obce

-    cyklostezka úsek 7 – (firma Swietelsky)

-  stavba nyní neprobíhá, předpoklad zahájení prací 9/2021, dokončení do 12/2021

-    převod opravených chodníků do vlastnictví obce

-  podaná žádost včetně požadovaných dokumentů na KÚ KHK

-    projekty chodníků – (Highway design Hradec Králové)

-   geometrické zaměření 3 úseků v Šonově a 1 v Provodově

-   smlouva podepsána, dokončení na podzim 2021

-    oprava stěn rybníku Broumar

-  objednán návrh postupu prací a kalkulace nákladů (p. Pokorný)

-    nákup vybavení TS obce – traktorový nosič kontejnerů + 3 ks kontejnerů

-   výsledek rozhodnutí o dotaci z programu POV KHK – zatím nepřiznána

-   výběr dodavatele oslovením firem

-   výzva odeslána 6 firmám a zveřejněna na úřední desce

-   nabídku podaly 4 firmy

-   výběr provedla výběrová komise 24.5.2021

-  2 firmy vyloučeny z důvodu nesplnění podmínek zadání

-  vybraná firma AGROTIP Široky Dolní Radechová za cenu 790.130,- Kč s DPH

-   návrh na potvrzení rozhodnutí výběrové komise a uzavření smlouvy s firmou

AGROTIP Široky Dolní Radechová

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozhodnutí výběrové komise a uzavření smlouvy na nákup traktorového nosiče kontejnerů + 3 ks kontejnerů s firmou AGROTIP Široky Dolní Radechová.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    projekty dětského hřiště na školním hřišti v Provodově v Šonově a na zahradě MŠ

-   projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově

-   výsledek rozhodnutí o dotaci z programu POV KHK zatím neznáme

-   výběr dodavatele oslovením firem

-   výzva odeslána 7 firmám a zveřejněna na úřední desce

-   nabídku podaly 2 firmy

-   výběr provedla výběrová komise 24.5.2021

-  vybraná firma TR Antoš Turnov za cenu 298.247,- Kč s DPH

-   návrh na potvrzení rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD s firmou TR

Antoš Turnov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD na projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově s firmou TR Antoš Turnov.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově

-   výsledek rozhodnutí o dotaci z programu MMR zatím neznáme

-   výběr dodavatele oslovením firem

-   výzva odeslána 7 firmám a zveřejněna na úřední desce.

-   nabídku podaly 3 firmy

-   výběr provedla výběrová komise 24.5.2021

-  vybraná firma TR Antoš Turnov za cenu 482.190,- Kč s DPH

-   návrh na potvrzení rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD s firmou TR

Antoš Turnov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD na projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově s firmou TR Antoš Turnov.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    zateplení + střecha OÚ

-   hledání možnosti získání dotace (p. Škoda)

-    sklad TS ve sběrném dvoře

-   příprava stavby (TS obce, stavební dozor p. Vondřejc)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2021.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Smlouvy mezi obcí a ŘSD Praha.

-   Kupní smlouva č. Pro/106.2

- předložen návrh smlouvy o prodeji pozemků 383/2 a 384/23 – příloha

-  jedná se o pozemky v k.ú. Provodov (křižovatka na Brance) pro výstavbu nové křižovatky související s obchvatem Náchopda

- výměra pozemku p.č. 383/2 je 303 m2 a p.č. 384/23 je 39 m2

- celková cena stanovená znaleckým posudkem násobeným koeficientem je 130.875,- Kč

- záměr byl zveřejněn na úřední desce, námitky nebyly vzneseny

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. Pro/106.2.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   Smlouva o právu provést stavbu

- předložen návrh smlouvy o právu provést stavbu – příloha

-  jedná se o část pozemku v k.ú. Provodov (cesta u křižovatky na Brance) pro výstavbu nové křižovatky související s obchvatem Náchopda

- výměra pozemku p.č. 383/1 je 180 m2

- záměr byl zveřejněn na úřední desce, námitky nebyly vzneseny

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p.č. 383/1 v k.ú. Provodov.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Závěrečný účet a účetní závěrka obce Provodov-Šonov za rok 2020.

-   hospodaření Základní školy a Mateřské školy Provodov za rok 2020

- k projednání byla předložena informace o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Provodov za rok 2020 Radou obce a přílohy:

-  Protokol o schvalování účetní závěrky ZŠ a MŠ Provodov za rok 2020

-  Podklady pro schválení účetní závěrky:

a)  Účetní závěrka – tj. účetní výkazy sestavené k 31.12.2020 – Rozvaha, Výkaz

zisku a ztráty, Příloha

b)  Inventarizační zpráva 2020

c)  Přehled čerpání příspěvku od zřizovatele za rok 2020

d)  Zápis o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené zřizovatelem

e)  Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem v roce 2020

-  Zpráva finančního výboru obce Provodov-Šonov – příloha

- Hospodářský výsledek této příspěvkové organizace za rok 2020 je 36.621,36 Kč.

-  Rada obce projednala a schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy     Provodov-Šonov za rok 2020

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Provodov za rok 2020.

pro               14

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

-  Rada obce doporučuje ZO schválit převod výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov za rok 2020 do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov

-   návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje převod výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov za rok 2020 ve výši 36.621,36 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov.

pro               14

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

-    účetní závěrka obce Provodov-Šonov za rok 2020

- k projednání byly předloženy přílohy:

-  Účetní závěrka obce Provodov-Šonov – tj. účetní výkazy sestavené k 31.12.2020

- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, FIN 2-12M

-  Inventarizační zpráva za rok 2020

-  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov-Šonov za rok 2020

-  Zpráva finančního výboru obce Provodov-Šonov – příloha

-  Závěr:  Při kontrole předložených dokladů bylo zjištěno, že účetní závěrka obce za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Obce Provodov-Šonov. Vzhledem k tomu Rada obce Provodov-Šonov navrhuje obecnímu zastupitelstvu schválit účetní závěrku za rok 2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje účetní závěrku obce Provodov-              Šonov za rok 2020.

pro               14

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

-   závěrečný účet obce Provodov-Šonov za rok 2020

- k projednání byly předloženy přílohy:

-  Závěrečný účet obce Provodov-Šonov za rok 2020 – Návrh

-  Účetní závěrka obce Provodov-Šonov – tj. účetní výkazy sestavené k 31.12.2020

- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, FIN 2-12M

-  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov-Šonov za rok 2020  Zpráva finančního výboru obce Provodov-Šonov – příloha

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje závěrečný účet obce Provodov-              Šonov za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov-Šonov za uplynulý kalendářní rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

pro               14

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.4.  Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce Děčín.

- návrh smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Václavice – knn pro p.č. 197/19 č. IV-12-2021150/VB/04 mezi obcí Provodov-Šonov a ČEZ Distribuce Děčín – příloha

- úhrada ve výši 4.000,- Kč dle zákonem stanoveného sazebníku

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Václavice – knn pro p.č. 197/19 č. IV-12-2021150/VB/04 mezi obcí Provodov-Šonov a ČEZ Distribuce Děčín.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.5.  Rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu obce na rok 2021.

- předložen návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2021 k datu 31.5.2021 – příloha

- příjmy – dotace na kulturu (přes MAS) + 120 tis. Kč, ČMS + 5.000,- Kč + vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- výdaje – vnitřní obchod + 200 tis. Kč (vybavení a opravy v Obecním hostinci), volný čas + 500 tis. Kč (zábradlí opěrné zdi + práce na podloží u hřiště) + vnitřní a dotační převody a přesuny financí a další drobné úpravy dle přílohy

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2021.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.  K. Hradecká - Žádost o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

- předložena žádost K. Hradecké o změnu ÚP obce Provodov-Šonov – příloha

- změna na pozemek pro výstavbu RD pro pozemek p.č. 719/23 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují

- vyžádáno stanovisko odboru výstavby MěÚ n. Město – příloha

- návrh schválení a zařazení žádosti do celkové změny ÚP obce Provodov-Šonov plánované v následujícím roce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje žádost K. Hradecké o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.2.  A. Galovičová - Žádost o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

- předložena žádost K. Galovičové o změnu ÚP obce Provodov-Šonov – příloha

- změna na pozemek pro výstavbu RD pro pozemek p.č. 359 v k.ú. Provodov

- vyžádáno stanovisko odboru výstavby MěÚ n. Město – příloha

-  odbor výstavby jednoznačně nedoporučuje změnu ÚP

- předložen návrh na potvrzení stanoviska MěÚ a zamítnutí žádosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov zamítá žádost A. Galovičové o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

3.3.  ZŠ a MŠ Provodov – povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků.

- žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků – příloha

- průměr na třídu je 13 tj. 2 pod požadovaným limitem

- předpokládané náklady na dofinancování budou ve výši maximálně 200 tis. Kč

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje udělení výjimky pro ZŠ a MŠ Provodov z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku na školní rok 2021/2022 schvaluje podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

pro               14

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

3.4.  D. Entová - Žádost o odkoupení – pronájmu pozemku.

- předložena žádost D. Entové o odkoupení - pronájmu pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny o výměře 541 m2 – příloha

- jedná se o pozemek orná půda, který žadatelka užívala na základě nájemní smlouvy

- návrh na zamítnutí záměru prodeje a schválení záměru pronájmu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov zamítá záměr prodeje pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

pro            13

proti            0

zdržel se      1     Škoda

-   Usnesení bylo schváleno

3.5.  Žádost p. Hladíka v zastoupení p. Sedlákem.

- předložena žádost p. Sedláka zastupujícího J. Hladíka z 25.4.2021 – příloha

1. cesta vedoucí k pozemkům

a)  oprava povrchu cesty (do 30.9.2021)

b)  odstranění keřů a stromů (do 31.5.2021)

2.  naplnění smluvních ujednání z kupní smlouvy z 15.1.2002

-  návrh postupu (do 30.6.2021)

-  zajištění změny účelu užívání pozemků p. Hladíka

Přílohy

-  Žádost o opravu cesty z 24.6.2018

-  Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy z 15.1.2002

-  Dopis Katastrálního úřadu Náchod z 2.2.2004

- po projednání v ZO dne 12.5.2021 byly v archivu dohledány další dokumenty – příloha

-  Kupní smlouva z 14.10.2002

-  Výpočet výměr

-  Dohoda o narovnání ze dne 6.9.2004

- vyjádření k jednotlivým bodům žádosti bylo uvedeno v zápise z jednání ZO dne 12.5.2021

- JUDr. Barešem byla připravena písemná odpověď, která je předložena jednání ZO

- po diskusi byl předložen návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje navržené vyjádření obce Provodov-Šonov k žádosti podané p. Hladíkem.

pro            14

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

-  projednáno plnění plánu práce na rok 2021 a zajištění jeho plnění uzavřením smluv a objednávek

-   projednána a schválena účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Provodov za rok

2020

-  projednán a schválen dodatek smlouvy o pronájmu Obecního hostince

4.2. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   příští sněm svazku – 10.6.2021 ve Slatině nad Úpou

- závěrečná účet DSO

-   organizace akcí svazku

- sběr nebezpečného odpadu provedený 29.5.2021 dle časového rozpisu na obvyklých

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – termín 15.6.2021

-  závěrečná účet DSO

-  organizace akcí svazku

Kladské pomezí

-   Valná hromada 8.6.2021 ve Velkém Poříčí

-  výroční zprávy za rok 2020

-  hospodaření a zprávy dozorčích rad

-  činnost pro rok 2021

4.3. Ostatní informace

-   zápis do MŠ v Šonově

-   přijato 14 dětí, nepřijato 6 dětí

-   přechod 6. ročníků do ZŠ

-   Krčín pouze děti, kteří tam už mají sourozence

-   další po uzavření přihlášek nebo ZŠ N. Město nebo Malecí

5.  DISKUSE.

- p. Daněk:  Informace i diskusích na facebooku – omezení rychlosti na Václavicích, informace o otevření hřiště u Fary ČCE s dotací od obce. Požadavek na umístění odpadkového koše a prověření možnosti rozšíření rozhlasu v ulici k Daňkovým.

Odpověď:  Odpadkové koše jsou objednané. Na rozšíření rozhlasu bude zpracovaná kalkulace nákladů.

- p. Kulek:  Tlumočil poděkování kulturnímu výboru za gratulace k životním výročím.

- p. Hejzlar:   Dotaz na řešení výhledu při výjezdu na hlavní silnici na Brance po umístění svodidel – umístění zrcadla.

Odpověď:  Není to záležitostí ani v kompetenci obce. K vyřešení budeme kontaktovat ŘSD.

- p. Škoda:   Dotaz na možnost řešení provizorního připojení el. energie na hřiště v Klenech z veřejného osvětlení.

Odpověď:  Budeme prověřeno se správcem VO.

- p. Zelený:   Připomínka nerovností na hlavní silnici.

Odpověď:  Budeme kontaktovat správce komunikace - SUS.

6. USNESENÍ.

-    návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce – příloha

pro                     14

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov v 19.30 hodin.

Zapsal dne  31.5.2021:                  Pichová Jitka

Přílohy:

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Prezenční listina

Další přílohy dle zápisu

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 26

ze zasedání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   31. 5. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO.

- Vyúčtování a úhradu prací souvisejících s výstavbou hřiště pod Orelnou firmě STAKO Červený Kostelec dle zápisu.

- Rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD oprava MK od OÚ ke sběrnému dvoru s firmou STAKO Červený Kostelec.

- Rozhodnutí výběrové komise a uzavření smlouvy na nákup traktorového nosiče kontejnerů + 3 ks kontejnerů s firmou AGROTIP Široky Dolní Radechová.

- Rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD na projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově s firmou TR Antoš Turnov.

- Rozhodnutí výběrové komise a uzavření SOD na projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově s firmou TR Antoš Turnov.

- Uzavření Kupní smlouvy č. Pro/106.2.

- Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p.č. 383/1 v k.ú. Provodov.

- Převod výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov za rok 2020 ve výši 36.621,36 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov.

- Účetní závěrku obce Provodov-Šonov za rok 2020.

- Závěrečný účet obce Provodov-Šonov za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov-Šonov za uplynulý kalendářní rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

- Uzavření sml. o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Václavice – knn pro p.č. 197/19 č. IV-12-2021150/VB/04 mezi obcí Provodov-Šonov a ČEZ Distribuce Děčín.

- Rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu obce Provodov-Šonov na rok 2021.

- Žádost K. Hradecké o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

- Udělení výjimky pro ZŠ a MŠ Provodov z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku na školní rok 2021/2022 schvaluje podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

- Záměr pronájmu pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

- Navržené vyjádření obce Provodov-Šonov k žádosti podané p. Hladíkem.

Zamítá:

- Žádost A. Galovičové o změnu ÚP obce Provodov-Šonov.

- Záměr prodeje pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání.

- Plnění plánu práce na rok 2021.

- Schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Provodov za rok 2020.

- Informace

-  o činnosti Rady obce

-  o činnosti svazků

-  ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2021

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-   vyúčtování a úhradu prací souvisejících s výstavbou hřiště pod Orelnou firmě STAKO Červený Kostelec dle zápisu

-   uzavření SOD oprava MK od OÚ ke sběrnému dvoru s firmou STAKO Č. Kostelec

-   uzavření smlouvy na nákup traktorového nosiče kontejnerů + 3 ks kontejnerů s firmou AGROTIP Široky Dolní Radechová

-   uzavření SOD na projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově s firmou TR Antoš Turnov

-  uzavření SOD na projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově s firmou TR Antoš Turnov

-   uzavření Kupní smlouvy č. Pro/106.2

-   uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p.č. 383/1 v k.ú. Provodov

-  převod výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov za rok 2020 ve výši 36.621,36 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Provodov-Šonov

-  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Václavice – knn pro p.č. 197/19 č. IV-12-2021150/VB/04 mezi obcí Provodov-Šonov a ČEZ Distribuce Děčín

-   zařazení žádosti K. Hradecké o změnu ÚP obce Provodov-Šonov

-   zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny

-   předání vyjádření obce Provodov-Šonov k žádosti podané p. Hladíka

- Starostovi a místostarostovi řešit připomínky z diskuse.

pro                     14

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

Zapsal dne  31.5.2021:                  ing. Pichová Jitka

Ověřovatelé:       ………………………..

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta