Z á p i s      č. 25

z jednání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   9.6.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          5   členů rady obce – Andrš, Daněk, Kulek, Pichová, Říha

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

2.2.  Zápis do kroniky obce – místní části Šonov.

2.3.  Zápis do kroniky obce – místní části Provodov.

- Žádosti.

-  nejsou

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  Kontrola zápisu.

- body vyplývající z plánu práce na rok 2021 – bod 2.1. jednání RO

- užívání veřejných prostranství a plnění podmínky vybudování parkovacího místa

-  kontrola průběžně prováděna kontrolním a revizním výborem

- klubovna SDH Šonov a Skaut Šonov – odstranění staré krytiny, a pokládka nového lina (firma Hylena) – pokračuje

- bezúplatný převod pozemků (silnice) a úplatný převod pozemku (les) od Správy železnic – pokračují jednání

- převod pozemků od Královéhradeckého kraje (chodníky) – pokračuje

- oprava a nákup vybavení v Obecním hostinci – dokončeno

- pronájem Obecního hostince – dodatek smlouvy podepsán

- stanoviště Zásilkovny – smlouva podepsána, stanoviště zprovozněno

- plán obnovy a údržby zeleně objednán u firmy Harta

- Smlouvy mezi obcí a ŘSD Praha – Kupní smlouva č. Pro/106.2 a Smlouva o právu provést stavbu – podepsáno

- smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby s ČEZ Distribuce Děčín – podepsáno

- změny územního plánu obce (Hradecká, Galovičová) – odesláno vyrozumění o rozhodnutí ZO

- žádost o pronájem nebo odkoupení pozemku (Entová) – odesláno vyrozumění

- žádost p. Sedláka zastupujícího J. Hladíka – odesláno vyrozumění

- připomínky z diskuse

-  čištění potoka v Šonově – zajištěno

-  řešení výhledu při výjezdu na hlavní silnici na Brance po umístění svodidel – ŘSD

souhlasí v případě, že zajistí a uhradí obec

-  provizorního připojení el. energie na hřiště v Klenech z veřejného osvětlení –

-  jednání se správcem VO

-  nerovnosti na hlavní silnici – odesláno na SUS, není v plánu oprav

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2021.

-   víceúčelové hřiště „Hanušák“ Šonov (STAKO Červený Kostelec)

-  stavba probíhá, termín dokončení stavby hřiště do 30.6.2021

-  provedeno vyúčtování dokončených prací do 31.5.2021 ve výši 645 tis. Kč

-  provedeno vyúčtování a úhrada přidružených prací

-  objednána výroba a montáž zábradlí

-    oprava MK od OÚ ke sběrnému dvoru včetně vjezdů (STAKO Červený Kostelec)

-   SOD uzavřena, termín dokončení do 30.9.2021

-   školní hřiště Provodov – lehkoatletický ovál (Linhart Brandýs n. Labem)

-  probíhá stavba včetně středového hřiště, termín dokončení do 30.6.2021

-  nové oplocení – bude řešeno po dokončení stavby

-   hřiště Kleny

-  přípojka (ČEZ) a žádost o převod pozemku do vlastnictví obce – čeká na vyřízení

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov

-  opakovaná žádost o dotaci z MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 – podáno

-    mobiliář

-  montáž přístřešku na odpad na Václavicích – zajišťují TS

-    nákup vybavení pro společenské akce

-  podáno vyúčtování dotace

-    cyklostezka úsek 6 (p. Špelda)

-  dopravního značení – objednáno, montáž zajistí TS obce

-    cyklostezka úsek 7 – (firma Swietelsky)

-  stavba nyní neprobíhá, předpoklad zahájení prací 9/2021, dokončení do 12/2021

-    převod opravených chodníků do vlastnictví obce

-  podaná žádost včetně požadovaných dokumentů na KÚ KHK

-    projekty chodníků – (Highway design Hradec Králové)

-   geometrické zaměření zajištěno, provedena částečná úhrada

-   dokončení na podzim 2021

-    oprava stěn rybníku Broumar

-  objednán návrh postupu prací a kalkulace nákladů (p. Pokorný)

-    nákup vybavení TS obce – traktorový nosič kontejnerů + 3 ks kontejnerů

-   rozhodnutí o dotaci z programu POV KHK – zatím nepřiznána

-   smlouva s firmou AGROTIP Široky Dolní Radechová – příprava

-    projekty dětského hřiště na školním hřišti v Provodově v Šonově a na zahradě MŠ

-   projekt dětského hřiště na zahradě MŠ v Šonově

-   rozhodnutí o dotaci z programu POV KHK – zatím nepřiznána

-   SOD s firmou TR Antoš Turnov – podepsána

-   realizace začátkem září, dokončení do 30.9.2021

-   projekt dětského hřiště na školním hřišti v Provodově

-   rozhodnutí o dotaci z programu MMR zatím neznáme

-   SOD s firmou TR Antoš Turnov – podepsána

-   realizace začátkem září, dokončení do 30.9.2021

-    zateplení + střecha OÚ

-   hledání možnosti získání dotace (p. Škoda)

-    sklad TS ve sběrném dvoře

-   příprava stavby (TS obce, stavební dozor p. Vondřejc)

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2021.

pro              5

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Zápis do kroniky obce – místní části Šonov.

- předložen návrh zápisu událostí za rok 2019 a 2020 včetně fotodokumentace – příloha

- po projednání Rada obce souhlasí s předloženým návrhem zápisu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zápis událostí za rok 2019 a 2020 do kroniky obce Provodov.

pro                 5

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Zápis do kroniky obce – místní části Provodov.

- předložen návrh zápisu událostí za rok 2020 včetně fotodokumentace – příloha

- po projednání Rada obce souhlasí s předloženým návrhem zápisu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zápis událostí za rok 2020 do kroniky obce Provodov.

pro                 5

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

- nejsou

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   příští sněm svazku – 10.6.2021 ve Slatině nad Úpou

-  závěrečná účet DSO

-  organizace akcí svazku

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – termín 15.6.2021

-  závěrečná účet DSO

-  organizace akcí svazku

Kladské pomezí

-   Valná hromada 8.6.2021 ve Velkém Poříčí

-  výroční zprávy za rok 2020

-  hospodaření a zprávy dozorčích rad

-  činnost pro rok 2021

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 17.30 hodin.

Zapsal dne 9.6.2021:                  Pichová Jitka

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                   ing. Pichová Jitka

starosta                                                               místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 25

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne 9.6.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Zápis událostí za rok 2019 a 2020 do kroniky obce Provodov.

- Zápis událostí za rok 2020 do kroniky obce Provodov.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2021 dle zápisu.

- Informace o činnosti svazků a ostatní informace.

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2021

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

Zapsal dne 9.6.2021:            Pichová Jitka

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek Josef                                                  ing. Jitka Pichová

starosta                                                            místostarosta