Z á p i s      č.   7

z jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   15.4.2019 v 18.00 hodin v Motorestu EDISOV v Klenech.

# Zahájení

Jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 18.00 hodin.

Přítomni:            dle prezenční listiny                     11     členů zastupitelstva obce

Omluveni:          Uždil, Zelený, Zítko

Neomluveni:      Pavlíček

Hosté:                dle prezenční listiny

Zasedání  zastupitelstva obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  ověřovatel:                   Říha Miroslav

Ungrád David

-  návrhová komise:        Malina Radek

Sochor Josef

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

2.2.  Převod cisterny Tatra 148 – doplatek.

2.3.  Prodej majetku obce.

2.4.  Zástupce obce na jednání VH VAK Náchod.

2.5.  Rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu obce na rok 2019.

- Žádosti.

3.1.  H. Šimůnková a J. Čabanová – příspěvek na vybudování parkovacích

míst.

- Informace.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

4.2. Informace o činnosti svazků.

4.3. Ostatní informace.

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh na rozšíření programu:

-   do bodu 2. Obecní záležitosti.

2.6.  Veřejnoprávní smlouva mezi obcí P-Š a Městem Nové Město nad Metují.

2.7.  Nákup pozemku p.č. 236 v k.ů. Provodov.

2.8.  Revokace rozhodnutí ustavujícího zasedání ZO dne 31.10.2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO včetně rozšíření.

pro                     11

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  KONTROLA ZÁPISU.

- smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi obcí a DSO Úpa - podepsáno, převedeno

- umístění radaru u OÚ a ZŠ – pokračují jednání (Rada města N. Město n.M.)

- oprava a údržba zvoničky v Šonově a v Provodově – řešeno s TS obce

- opravy veřejného osvětlení (firma EPOS) – probíhá dle plánu údržby a výměny vedení

- vybavení kuchyně, el. instalace a využití prostoru za OH – odloženo do vyřešení nového nájemce objektu

- nákup konvektomatu do ŠJ – zajištěno

- další body vyplývající z plánu práce na rok 2019 – bod 2 jednání ZO

- dohoda o vytvoření společného obvodu spádové ZŠ mezi obcí Provodov-Šonov a Městem Česká Skalice – podepsána

- poskytnutí příspěvků a darů organizacím – smlouvy podepsány, příspěvky odeslány

- úhrada vyrovnání provozní ztráty správci vodovodu a kanalizace – zajištěno

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy (věcné břemeno) s ČEZ Distribuce – podepsáno

- bezúplatný převod části pozemku p.č.187/2 v k.ú. Kleny od SPU – podána žádost

- smlouva o převodu speciálního cisternového automobilu TATRA 148 CAS 323 T + doplatek za vybavení automobilu TATRA 148 CAS 323 T ve výši 20.000,- Kč

-  ZO dodatečně schváleno – podepsáno

- financování opravy náhrobku a akce k vzpomínce 100. výročí od úmrtí Lesního rady panství Schaumburg-Lippe Rudolfa Barona Ulmensteina na evangelickém hřbitově – bod 2 jednání ZO

- rozšíření vodovodního a kanalizačního řádu v Provodově – zrušeno, bude jen přípojka

- pronájem části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Provodov – záměr zveřejněn

- připomínky z diskuse

-  odstranění náletového křoví u cesty Domkov-Šeřeč – zajištěno p. Říha s TS

-  chodník v Klenech – jednáno s majitelem pozemku (Povodí Labe)

-  oprava křížků – návrh řešení s kalkulací nákladů – bod 2 jednání ZO

-  oprava kanálů v ulici u Zelených – zajištěno TS

-  sloup v Šerči – bude provedeno v rámci oprav (EPOS)

-  úklid pomníků na Václavicích – projednáno se správcem hřbitova

-  nepořádek a cesta u plynové čerpací stanice v Klenech – odstraněno TS

-  nepořádek u hlavní silnice (složené dřevo) – urgováno, odstraněno

-  stav pozemku p. Hladíka – projednáno na MěÚ N. Město za účasti zástupce KÚ

KHK, přislíbena pomoc s velmi nejistým výsledkem

-  úklid pozemků okolo Rozkoše v rámci akce „Ukliďme česko“ 6.4.2019

- poděkování účastníkům – SDH Šonov, Junák Šonov, ZŠ Provodov, Myslivecké

sdružení, Farma Dubno (p. Hovádek), Povodí Labe s.p. a organizace ochrany přírody

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

-    přístavba MŠ (LAGUNA Solnice)

-  stavba probíhá, pravidelná jednání - kontrolní dny

-  příprava a projednání částečné kolaudace pro přístavu nové části

-  průběžné vyúčtování prací za 2 a3/2019 – 1.150 tis. Kč + DPH

-  celkem uhrazeno 1,8 mil. Kč, zbývá 2,6 mil. Kč + DPH

-  seznam více a méně prací k 1.4.2019 – projednáno a odsouhlaseno Radou obce

-  ZO bere na vědomí

-   opravy MK a chodníků

-  zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele chodníku a opravu MK od Obecního hostince k bývalému kravínu – p. Kraus

-  projednáno a odsouhlaseno odsunutí výzvy a výběrového řízení na podzim 2019

-  provedení oprav 4-8/2020

-  provedení oprav prasklin a výmolů dle seznamu oprav

-  výběr dodavatele oslovením firem

-  Repare Trutnov, Špelda Č. Skalice, Kočnar Náchod, Stavibet České Meziříčí

-  předložení nabídky jednotkových cen

-  výběr bude proveden Radou obce 15.5.2019

-   autobusové zastávky a doplňkový mobiliář v Šonově v Klenech a v Provodově

-  smlouva s firmou Kyščiaková – podepsána

-  termín dodání – 1. polovina června 2019

- zajištění odstranění stávajících zastávek a základů pro nové zastávky – TS

-  zabudování ostatního mobiliáře – TS

-   ZŠ – podlaha třídy v 1. poschodí

-  termín realizace – červenec, srpen 2019

-  návrh řešení (p. Rydlo) schválen Radou obce – odhad max. ceny s DPH 380 tis. Kč

-  výběr dodavatele oslovením firem

-    Vlček Nové Město n. M., Špaček Jizbice, Čermák Nový Hrádek

-  návrh výzvy – příloha

-  rozhodnutí o výběru dodavatele bude provedeno na jednání ZO 27.5.2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje výzvu k provedení opravy podlahy třídy v 1. Poschodí ZŠ Provodov.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-   ZŠ – fasáda, zateplení a vytápění objektu

-   OÚ – zateplení, fasáda a výměna střešní krytiny

-   hřiště Provodov – opěrná zeď a svod odpadní vody objektu

-  návrh řešení bude připravován pro roky 2020-2022

-  TS obce provedeno částečné odvedení dešťové vody od OÚ

-   zeď evangelického hřbitova

-  provedení stejným způsobem jako dosavadní provedení

-  smlouva s p. Petanou podepsána, zaplacena záloha 50%

-  termín realizace 1.6. až 31.8.2019

-   hřiště „Hanušák“ Šonov

-  žádosti o dotaci poddána

-  zajištění výběrového řízení na dodavatele a stavební dozor – zatím odloženo

-   hřiště – přístřešek + přívod el. energie Kleny

-  objednáno provedení přípojky na ČEZ

-  podána žádost na SPÚ o část pozemku do vlastnictví obce

-  nákup zařízení – dle postupu výše uvedených jednání

-  lavice + pískoviště – zajistí p. Říha + TS

-  p. Daněk doporučuje zpracování provozního řádu hřiště

-   hřiště Provodov – zdroj vody

-  zajištění podkladů od hydrogeologa – projekt, záchytné nádrže, šachty – p. Zítko

-   školní hřiště Provodov – herní prvky

-  návrhy řešení ve vazbě na studii veřejného prostranství

-  probíhá jednání se zástupci ZŠ – výběr prvků

-  rozeslány poptávky na návrhy sportovní části hřiště včetně nacenění nákladů

-   TS – nákup příslušenství pro sečení trávy Ferri 1600

-  zajištěno, dodáno

-   odkanalizování – studie, projekty

-  zpracování podkladů pro další řešení správcem vodovodu a kanalizace (p. Marinica)

-  následně jednání s projektovou organizací ERV Jaroměř

-  p. Andrš – požaduje nejednat s krajem o změně PRVK a jakýmkoli způsobem se vyjadřovat. Jedná jako zastupitel o revokaci rozhodnutí zastupitelstva kraje o změně.

-  jednání probíhá bez vědomí zastupitelů a vedení obce

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov (p. Vondřejc)

-  probíhá zpracování PD pro stavební povolení

-    studie veřejného prostranství obce Provodov-Šonov

-  dodán celkový návrh od dodavatele – zpracovává Bc. Balcar

-  po projednání v ZO bude zajištěna veřejná prezentace pro občany (podzim 2019)

-    opravy pomníků a křížků

-  popis opravy a odhad nákladů na opravy křížků – příloha

-   křížek Václavice na pozemku obce – odhadovaná cena 32 tis. Kč

-   křížek Kleny na soukromém pozemku – odhadovaná cena 75 tis. Kč

-  v rámci opravy bude řešeno přemístění

-   křížek Kleny na hranici pozemku obce – odhadovaná cena 43 tis. Kč

-   křížek v Domkovské zátoce – odhadovaná cena 185 tis. Kč

-   předložen návrh Rady obce zajistit opravu 3 křížků (1x Václavice a 2x Kleny)

-   křížek v Domkovské zátoce odložen na rok 2020 – projekt, dotace

-  výběr dodavatele oslovením firem

-    P. Tomáš N. Město n.M., L. Mědílek Řešetova Lhota, I. Mertová Náchod, Cvejn

-  návrh výzvy – příloha

-  rozhodnutí o výběru dodavatele bude provedeno na jednání ZO 27.5.2019

-  oprava náhrobku a akce k vzpomínce 100. výročí od úmrtí Lesního rady panství

Schaumburg-Lippe Rudolfa Barona Ulmensteina na evangelickém hřbitově

-   předložen návrh Rady obce zajistit opravu náhrobku dle nabídky předložené

minulému jednání ZO pí. Szabovou, financování akce nikoli

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje provedení oprav křížků dle předloženého návrhu, výběr dodavatele oslovením firem a text výzvy pro výběr dodavatele.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje financování opravy náhrobku Lesního rady panství Schaumburg-Lippe Rudolfa Barona Ulmensteina na evangelickém hřbitově ve výši 26.000,- Kč a zadání opravy náhrobku dle nabídky pí. Szabové.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    cesta Václavice

-  dokončení úpravy povrchu dle projektu (zastříknutý obrus) – jednání s firmou Špelda

-  zajištění kolaudace

-    plán údržby veřejné zeleně (firma Harta Vysoké Mýto)

-  plán údrby na rok 2019

-  zajištění kácení 3 ks stromů u hřiště v Provodově (nebezpečí pádu)

Jednání s SÚS

-    mostek na výjezdu ze Šonova směrem na Vrchoviny - zařazeno do plánu oprav 2019

-    odstranění keřů u Pavelkových – zajištěno

-    zákaz zastavení u ZŠ na hlavní silnici – bude zajištěno

Jednání s DI – příloha

-    zákaz zastavení u ZŠ směr Václavice – odsouhlaseno

-    přechody pro chodce MŠ, ZŠ, Konzum, obchod v Provodově – reálné pouze u OH

-    chodník Provodov-Šeřeč -  jednání s SUS

-    odbočovací pruh na hlavní silnici směrem na Českou Skalici a u Mydlárny – zamítnuto

-  bude ještě projednáno s ŘSD

-    rychlostní omezení v oblasti místní komunikace Kleny-Šeřeč – zamítnuto

-    odstranění keřů na výjezdu ze Šonova k Vrchovinám – zajištěno SUS

Úkoly pro stavební výbor

-    oprava chodníku od zvoničky, výstavba opěrné zdi, čištění a úpravy koryta potoka

-  bude svoláno jednání s SUS a Povodí Labe

-    záliv autobusové zastávky v Provodově

-    prověrka dešťové kanalizace

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2019.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.  Převod cisterny Tatra 148 – doplatek.

- návrh smlouvy o převodu speciálního cisternového automobilu TATRA 148 CAS 323 T byl schválen minulým jednáním ZO

- doplatek za vybavení automobilu TATRA 148 CAS 323 T ve výši 20.000,- Kč byl dodatečně schválen členy ZO

- návrh na schválení rozhodnutí

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje doplatek za vybavení automobilu TATRA 148 CAS 323 T ve výši 20.000,- Kč.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.  Prodej majetku obce.

- záměr prodeje cisterny ŠKODA 706 RTHF projednaný na minulém jednání ZO byl zveřejněn na úřední desce

- nabídka p. Horáka na odkoupení za cenu 20.000,- Kč

- jiný zájemce se nepřihlásil

- při závěrečné jízdě 13.4. došlo k poruše motoru – jednáním dohodnut s p. Horákem prodej v nepojízdném stavu za sníženou cenu 10.000,- Kč

- předložen návrh na prodej a uzavření kupní smlouvy na cisternový automobil ŠKODA 706 RTHF mezi obcí Provodov-Šonov a p. Horákem za cenu 10.000,- Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na cisternový automobil ŠKODA 706 RTHF mezi obcí Provodov-Šonov a p. Horákem za cenu 10.000,- Kč.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.4.  Zastupování obce na jednání VH VAK Náchod.

- ZO pověřuje starostu ing. Josefa Kulka zastupováním obce Provodov-Šonov na jednání řádné valné hromady VAK Náchod a.s. dne 31.5.2019

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje pověření starosty ing. Josefa Kulka zastupováním obce Provodov-Šonov na jednání řádné valné hromady VAK Náchod a.s. dne 31.5.2019.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.5.  Rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu obce na rok 2019.

- předložen návrh rozpočtového opatření č.3 rozpočtu obce na rok 2019 k datu 30.4.2019 – příloha

- příjmy –  vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- výdaje – pomníky (+ 100 tis. Kč – opravy dle předchozího rozhodnutí ZO), rezerva prop případná řešení krizové situace (+ 100 tis. Kč)  + vnitřní a dotační převody financí a další drobné úpravy dle přílohy

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu obce na rok 2019.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.6.  Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Provodov-Šonov a Městem Nové Město n. Metují.

- předložen návrh smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a Městem Nové Město n. Metují

– příloha

-  smlouva o zajištění sociálně-právní ochrany dětí

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a Městem Nové Město n. Metují.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.7.  Nákup pozemku p.č.  236 v k.ů. Provodov.

- předložen návrh kupní smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a V. Potměšilovou – příloha

-  smlouva o prodeji pozemku pro zajištění zachycení přívalových dešťů z pole mezi

Šonovem a Provodovem

-  navržena cena 100,- Kč/ m2 dle dříve projednaného návrhu

-  obec hradí vklad do KN a daň z převodu

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a V. Potměšilovou.

pro               11

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.8.  Revokace rozhodnutí ustavujícího zasedání ZO dne 31.10.2018.

Zápis bodu projednávání 4. Volba orgánů obce.

-   stanovení orgánů obce – předsedajícím předložen návrh na následující orgány

-   podpředseda kulturního a školského výboru - 3 osoby

-  kulturní a školský výbor bude mít 15 členů

-  podpředseda kulturního a školského výboru obce Provodov-Šonov

-    na funkci 3 podpředsedů kulturního a školského výboru byli navržení tito kandidáti:

-    Zelený Petr                 navrhovatel: ing. Josef Kulek

-    Ungrád David            navrhovatel: ing. Josef Kulek

-     třetí podpředseda bude dovolen

-  navržení kandidáti vyslovili souhlas s kandidaturou a představili sebe a svoji představu o výkonu funkce, proti kandidátům nebyly vzneseny žádné námitky od přítomných zastupitelů ani občanů

-   členové zastupitelstva se shodli na návrhu společného hlasování o všech kandidátech najednou

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov volí podpředsedu kulturního a školského výboru obce Provodov-Šonov Petra Zeleného a Davida Ungráda.

pro            15

proti            0

zdržel se     0

-   Usnesení bylo schváleno

- podpředsedou kulturního a školského výboru obce Provodov-Šonov byl

zvolen Petr Zelený, David Ungrád,

Revokovaný zápis po odstoupení p. Zeleného k bodu projednávání 4. Volba orgánů obce.

-   stanovení orgánů obce – předsedajícím předložen návrh na následující orgány

-   předseda kulturního a školského výboru

-  kulturní a školský výbor bude mít předsedu a dalších 15 členů

-  předsedou kulturního a školského výboru obce Provodov-Šonov

-    na funkci předsedy kulturního a školského výboru byli navržení tito kandidáti:

-    Ungrád David            navrhovatel: ing. Josef Kulek

-    na funkci podpředsedy kulturního a školského výboru byli navržení tito kandidáti:

-    Zelený Petr                 navrhovatel: ing. Josef Kulek

-     třetí podpředseda bude dovolen

-  navržení kandidáti vyslovili souhlas s kandidaturou a představili sebe a svoji představu o výkonu funkce, proti kandidátům nebyly vzneseny žádné námitky od přítomných zastupitelů ani občanů

-   členové zastupitelstva se shodli na návrhu společného hlasování o všech kandidátech najednou

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov volí předsedu kulturního a školského výboru obce Provodov-Šonov Davida Ungráda.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov volí podpředsedu kulturního a školského výboru obce Provodov-Šonov Petra Zeleného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje revokaci usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 31.10.2018.

pro            11

proti            0

zdržel se     0

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

3.1.  H. Šimůnková a J. Čabanová – příspěvek na vybudování parkovacích míst.

- žádost o příspěvek na vybudování parkovacích míst pro zdravotně postižené osoby – příloha

- návrh Rady obce spolufinancovat vybudování parkovacích míst pro zdravotně postižené osoby ve výši 5 až 7 tis. Kč

- návrh spolufinancovat vybudování parkovacích míst pro zdravotně postižené osoby ve výši 50 % nákladů na vybudování

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje spolufinancování vybudování parkovacích míst pro zdravotně postižené osoby ve výši 50 % nákladů na vybudování.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti Rady obce.

-   projednáno plnění plánu práce na rok 2019

-    revize nájemních smluv

-   návrh změny, případně vypovězení nájemních smluv z předchozích období

-   projednána žádost J. Vlčka o pronájem části pozemku – odsouhlaseno zveřejnění záměru

-   schválena smlouva o poskytnutí sponzorského daru mezi obcí a p. Boháčem

4.2. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   sněm svazku – 14.3.2019 v Červené Hoře

-  dotace na rok 2019 (profesionalizace – 100 tis. Kč) a vyúčtování dotací za rok 2018

-  rozpočtové opatření 2/2019

-   akce svazku -  20.4.2019 – sběr NO dle rozpisu

-  26.4.2019 – natírání žernovské lávky

-  25.5.2019 – Pohádkový les ve Vysokově

-   příští sněm svazku – 25.4.2019 ve Slatině n. Úpou

DSO „Region Novoměstsko“

-   projekt odpočinková místa – umístěno u OÚ v Šonově

-   příští jednání rady a výboru – 16.4.2019

-  schválení účetní závěrky a závěrečného účtu DSO

-  rozpočtové opatření 2/2019

Svaz měst a obcí

-   17. Sněm SMO – nominace do vedení SMO – Obec Božanov - starosta p. Rajchrt

-  zastupování na sněmu – Obec Božanov - starosta p. Rajchrt

Pracovní skupina Rozkoš

-   prezentace projektu cyklookruhu okolo Rozkoše na konferenci Cykloturistika a aktivní

dovolená v H. Králové – 8.3.2019

4.3. Ostatní informace.

-    vyjádření odboru výstavby MěÚ Nové Město n. Met. k žádosti P. Drašnara o změnu ÚP

-   žadatel nereagoval na výzvu k doplnění žádosti

-   návrh na změnu ÚP Provodov-Šonov byl zamítnut

-   pí. Horníkovou (zástupkyní p.Drašnara) navrženo další jednání

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov bere na vědomí zamítnutí žádosti P. Drašnara o změnu ÚP Provodov-Šonov.

pro            11

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

-    kontrola KU KHK na zadávání veřejných zakázek v roce 2018

-   kontrolováno VŘ na přístavbu MŠ a opravy chodníků a MK

-   bez závad

-    kontrola KU KHK na hospodaření obce za rok 2018

-   hospodaření obce a DSO „SO 1866“ – probíhá 15. a 16.4. 2019

-    Obecní hostinec – rozšíření nabídky služeb, jednání s potencionálními nájemci objektu

- p. Jindra Česká Skalice -

- p. Rudolf Zlíč – zájem zrušen

- pí. Kristková -

- p. Matuch – nabídka rozšíření služeb – následně zrušeno

-    žádost o odkoupení pozemku p.č. 500/21 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují

-   P. Jahodová, Náchod

-   návrh na zveřejnění záměru prodeje

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 500/21 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

pro              0

proti          11

zdržel se      0

-   Usnesení nebylo schváleno – žádost o prodej se zamítá

-    žádost o odkoupení pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny

-   D. Entová, Kleny

-   návrh na zveřejnění záměru prodeje

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

pro              0

proti          11

zdržel se      0

-   Usnesení nebylo schváleno – žádost o prodej se zamítá

5.  DISKUSE.

- p. Andrš:   Doplnění bodu 2.1. jednání ZO k záležitosti PRVK

Jako zastupitel obce jsem v únoru 2019 podal žádost o revokaci rozhodnutí zastupitelstva KHK o změně PRVK pro obce Provodov-Šonov z důvodu pochybení (technické chgyby). Na odpověď, kterou jsem obdržel, budu prostřednictvím svých právníků reagovat, neboť se jednalo o protiprávní rozhodnutí. Změna, o které ZO nikdy nejednalo, nás poškodila

- p. Škoda:   Dotaz na umístění autobusové zastávky a požadavek na čištění potoka a rybníčků v Klenech..

- Odpověď:   Zastávka bude podbetonovaná, tedy i na zvýšeném podloží (cca 10 cm). Požadavek na čištění potoka a rybníčka bude řešen ve spolupráci s Povodí Labe. s.p.

- p. Malina:   Dotaz na umístění informačních bodů, případně odpočinkových míst..

Odpověď:  Předpokládáme informační body v Domkovské zátoce, v Šerči a mezi Šonovem a Provodovem (Hradečnice).

- p. Ungrád:   Dotaz na opravu cesty Šonov – Vrchoviny.

- Odpověď:   Dle informací SUS je na tento rok plánovaná. Bližší informace o termínu nemáme.

- p. Hanuš:   Dotaz na zajištění pitné vody, osvětlení a přístupové komunikaci k domu.

Odpověď:   Zajištění pitné vody již bylo řešeno, je nutno předložit projektovou dokumentaci. Ohledně komunikace je možno zajistit postupné zkvalitňování povrchu jako v obdobných dříve řešených lokalit (např. Dubno).

- p. Kaněra:   Dotaz na spor probíhající na pozemku využívaném jako hřiště.

- Odpověď:   Dle informací SPÚ jde o restituční spor, bližší informace nemáme.

- pí. Dědková:   Připomínky poškození cesty v Šerči směrem ke Klenům.

- Odpověď:   Je zařazeno do seznamu MK k opravě.

- pí. Čabanová:   Připomínka k zatravnění plochy vedle chodníku a parkování aut při fotbale v Provodově.

- Odpověď:  Tráva bude opakovaně zaseta, parkování bude řešeno ve spolupráci s pořadatelem.

6. USNESENÍ.

-    návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce – příloha

pro                     11

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva obce Provodov-Šonov v 20.50 hodin.

Zapsal dne  15.4.2019:                  Pichová Jitka

Přílohy:

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Prezenční listina

Další přílohy dle zápisu

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                    ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 7

ze zasedání zastupitelstva obce Provodov-Šonov

konaného dne   15. 4. 2019 v 18.00 hodin v Motorestu EDISON v Klenech.

Zastupitelstvo obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele, ověřovatele, návrhovou komisi a program jednání ZO včetně rozšíření.

- Výzvu k provedení opravy podlahy třídy v 1. poschodí.

- Provedení opravy křížků dle předloženého návrhu, výběr dodavatele oslovením firem a text výzvy pro výběr dodavatele.

- Financování opravy náhrobku Lesního rady panství Schaumburg-Lippe Rudolfa Barona Ulmensteina na evangelickém hřbitově ve výši 26.000,- Kč a zadání opravy náhrobku dle nabídky pí. Szabové.

- Úhradu doplatku za vybavení automobilu TATRA 148 CAS 323 T ve výši 20.000,- Kč.

- Prodej a uzavření kupní smlouvy na cisternový automobil ŠKODA 706 RTHF mezi obcí Provodov-Šonov a p. Horákem za cenu 10.000,- Kč.

- Pověření starosty ing. Josefa Kulka zastupováním obce Provodov-Šonov na jednání řádné valné hromady VAK Náchod a.s. dne 31.5.2019.

- Rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu obce na rok 2019.

- Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a Městem Nové Město n. Metují.

- Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a V. Potměšilovou.

- Revokaci usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 31.10.2018.

- Spolufinancování vybudování parkovacích míst pro zdravotně postižené osoby ve výši 50% nákladů na vybudování.

Zamítá:

- Žádost P. Jahodové o odkoupení pozemku p.č. 500/21 v k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují.

- Žádost D Entové o odkoupení pozemku p.č. 111 v k.ú. Kleny.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání.

- Plnění plánu práce na rok 2019.

- Zamítnutí žádosti P. Drašnara o změnu ÚP Provodov-Šonov.

- Informace

-  o činnosti Rady obce

-  o činnosti svazků

-  ostatní informace

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2019

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-  oslovení dodavatelů s výzvou k provedení opravy podlahy třídy v 1. Poschodí ZŠ Provodov

-  oslovení dodavatelů s výzvou k provedení opravy 3. křížků dle  návrhu

-  provedení opravy náhrobku Lesního rady panství Schaumburg-Lippe Rudolfa Barona Ulmensteina na evangelickém hřbitově pí. Szabovou

-  úhradu doplatku za vybavení automobilu TATRA 148 CAS 323T ve výši 20.000,- Kč

-  uzavření kupní smlouvy na cisternový automobil ŠKODA 706 RTHF mezi obcí Provodov-Šonov a p. Horákem

-  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a Městem Nové Město n. Metují.

-  uzavření kupní smlouvy mezi obcí Provodov-Šonov a V. Potměšilovou

- spolufinancování vybudování parkovacích míst pro zdravotně postižené osoby dle zápisu

- Předsedovi stavebního výboru zajistit

-  plnění úkolů pro stavební výbor dle zápisu

- Starostovi a místostarostovi řešit připomínky z diskuse

pro                    11

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne  15.4.2019:                  Pichová Jitka

Ověřovatelé:       …………………………

…………………………

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                  ing. Pichová Jitka

starosta                                                             místostarosta