Z á p i s      č. 6

z jednání  rady obce Provodov-Šonov

konaného dne   12. 6. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

# Zahájení

Jednání rady obce bylo řádně svoláno starostou obce ing. Josefem Kulkem v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání bylo starostou obce zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomni:          5   členů rady obce – Andrš, Kulek, Pichová, Říha, Zítko

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání  rady obce  PROVODOV-ŠONOV  je  usnášeníschopné.

- Volba

-  zapisovatel:                  Pichová Jitka

-  program:     1.   Kontrola zápisu.

- Obecní záležitosti.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

2.2.  Pronájem části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov.

2.3.  Změna tarifu za provádění prací v obecním lese.

- Žádosti.

-  nejsou

- Informace.

4.1. Informace o činnosti svazků

4.2. Ostatní informace

- Diskuse.

- Usnesení.

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje zapisovatele a program jednání rady.

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

- Usnesení bylo schváleno

- Program

1.  Kontrola zápisu.

- Radar / spolupráce s Městskou policií – dle rozhodnutí rady N. Města n. M.

- oprava a údržba zvoničky v Provodově – nabídka firmy StaDa Praha (171 tis. Kč)

-  zajistit nabídku od dalších dodavatelů

- oprava a údržba zvoničky v Šonově – řešeno s firmou Pařízek

- opravy veřejného osvětlení (firma EPOS) – probíhá dle plánu údržby a výměny vedení

-  zadáno zpracování projektu k propojení vedení v Šerči (p. Kareš)

- zpracování žádosti p. Škodou a podání žádosti o dotaci MV GŘ HZS ČR na výstavbu požární zbrojnice – provedena úprava projektové dokumentace (P. Vondřejc), smlouva s p. Škodou uzavřena, žádost o dotaci bude podána 13.6.2019

- další body vyplývající z plánu práce na rok 2019 – bod 2 jednání ZO

- kupní smlouva o nákupu pozemku p.č. 236 v k.ú. Provodov – provedena úhrada a vklad do KN

- připomínky z diskuse

-  chodník v Klenech – jednání s majitelem pozemku (Povodí Labe), v případě  opravy

nutno informovat, náklady musí hradit obec

-  vyčištění potoka a rybníčků v Klenech – jednání se zástupci Povodí Labe s.p.

-  čištění bude naplánováno na jaro 2020, opravy na náklady majitelů břehů (obec)

-  stav pozemku p. Hladíka – přislíbená pomoc KÚ KHK při jednání na MěÚ

připomenuta na jednání pracovní skupiny Rozkoš – příslib radního p. Klímy

-  odstranění větve lípy nad zahradou pí. Bláhové – bude projednáno s p. Říhou

2.  OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI.

2.1.  Plnění plánu práce na rok 2019.

-    přístavba MŠ (LAGUNA Solnice)

-  stavba probíhá, pravidelné kontrolní dny,

-  příprava částečné kolaudace nové části

-  průběžné vyúčtování prací za 5/2019 – 973 tis. Kč + DPH

-  celkem uhrazeno 3,4 mil. Kč, zbývá 960 tis. Kč + DPH

-  průběžný seznam více a méně prací k 29.5.2019

-  Radou obce projednáno a odsouhlaseno+

-  kolaudace části MŠ – nové přístavby – 11.7.2019

-   opravy MK a chodníků

-  oprava chodníku a MK od Obecního hostince k bývalému kravínu – příprava VŘ na 9-10/2019 pro realizaci v r. 2020

-  provedení oprav prasklin a výmolů dle seznamu oprav – Repare Trutnov

-   termín červenec - srpen

-    cesta Václavice

-  dokončení úpravy povrchu dle projektu (obrus)

-  smlouva s firmou Špelda (cena 274.717,- Kč) – probíhá jednání

-  termín realizace do 31.8.2019

-   autobusové zastávky a doplňkový mobiliář v Šonově v Klenech a v Provodově

-  termín dodání – polovina června 2019

-  základy připravené, zabudování ostatního mobiliáře po dodání dle kapacity TS

-   ZŠ – podlaha třídy v 1. poschodí

-  termín realizace – červenec, srpen 2019

-  smlouva s firmou Čermák Nový Hrádek – podepsáno

-  souběžně bude provedena oprava elektroinstalace (firma EPOS)

-  podlahová krytina objednáno u firmy Hylena Vrchoviny

-   ZŠ – fasáda, zateplení a vytápění objektu

-  návrh řešení a příprava projektů k dotacím bude připravován pro roky 2020-2022

-  další jednání s firmou ČEZ bytové domy 17.6.

-  návrh dalších firem k zadání bude předložen na příštím jednání ZO

-   OÚ – zateplení, fasáda a výměna střešní krytiny

-  provedeno částečné odvedení dešťové vody od OÚ, bude provedena další část – TS

-  návrh řešení a příprava projektů k dotacím bude připravován pro roky 2020-2022

-  nabídka p. Stolina nepřijata

-  návrh firem k zadání bude předložen na příštím jednání ZO

-   hřiště Provodov – zdroj vody – p. Zítko

-  zajištění podkladů od hydrogeologa – vrt nelze povolit

-  projekt záchytné nádrže v případě dostatečné vydatnosti studny u bývalé hospody

-  spotřeba vody na závlahu 45 m3

-   zeď evangelického hřbitova (p. Petana)

-  probíhá realizace, dokončení do 31.8.2019

-  přestavba vstupní brány – zajištění p. Tomáš s p. Petanou

-   hřiště „Hanušák“ Šonov

-  žádosti o dotaci podána

-  výběrové řízení na dodavatele a stavební dozor – dle výsledku žádosti

-   hřiště – přístřešek + přívod el. energie Kleny

-  objednáno provedení přípojky na ČEZ

-  podána žádost na SPÚ o část pozemku do vlastnictví obce

-  výrobu lavic zajišťuje p. Říha, oplocení – TS

-  opakované poškození oplocení dne 12.6.2019 – nahlášeno MP N. Město n. M.

-   školní hřiště Provodov – pryžový povrch + herní prvky

-  návrh řešení sportovní plochy – firma NAVISPORT

-  projednáno zpracování návrhu projektu

-  výběr prolézaček a dalších prvků na hřiště ZŠ v Provodově a zahradu MŠ v Šonově

-  poptáno zpracování projektu a podání žádosti o dotaci u firmy Antoš Trutnov

-  přislíbeno jednání a zajištění nabídky

-   požární zbrojnice zásahové jednotky obce Provodov-Šonov (p. Vondřejc)

-  PD pro stavební povolení upravena dle dotačních podmínek

-  odhadované náklady dle připravené studie stavby jsou 11 mil. Kč

-  dotace MV GŘ HZS ČR

-  zpracování žádosti zajištěno p. Škodou – žádost bude podána 13.6.2019

-    opravy pomníků a křížků

-  smlouva s firmou Kamenictví Petr Tomáš Nové Město nad Metují – uzavřena

-  probíhá, termín dokončení do 15.10.2019

-   křížek v Domkovské zátoce – odhad nákladů 185 tis. Kč

-   oprava zařazena do plánu oprav na rok 2020

-  oprava náhrobku na evangelickém hřbitově (pí. Szabová)

-   probíhá, termín dokončení do 31.8.2019

-    plán údržby veřejné zeleně (firma Harta Vysoké Mýto)

-  plán údržby na rok 2019 – bude provedeno v podzimním termínu

-  zajištění kácení 3 ks stromů u hřiště v Provodově (nebezpečí pádu) v průběhu roku

Stavební výbor

-    chodník od zvoničky, opěrná zeď, čištění a úpravy koryta potoka - chodník na

druhé straně

-  bude svoláno jednání s US a Povodí Labe – návrh termínu

-    záliv autobusové zastávky v Provodově

-    prověrka dešťové kanalizace – zápis z 1. etapy – příloha

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov bere na vědomí plnění plánu práce na rok 2019.

pro                 5

proti               0

zdržel se         0

-   Usnesení bylo schváleno

2.2.   Pronájem části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov.

- záměr pronájmu části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov byl zveřejněn

- žádný jiný zájemce se neozval, připomínky nebyly vzneseny

- pronájem za účelem využití pro zahrádku p. Nývltem

- návrh smlouvy o pronájmu – příloha

- návrh na schválení pronájmu a uzavření smlouvy o pronájmu

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov o výměře 225 m2 mezi obcí Provodov-Šonov a T. Nývltem.

pro              5

proti            0

zdržel se      0

-   Usnesení bylo schváleno

2.3.   Změna tarifu za provádění prací v obecním lese.

- předložen návrh na změnu tarifu za provádění prací v obecním lese – příloha

- navýšení o 50,- Kč/hod oproti stávajícímu stavu

- práce provádí p. Říha na základě uzavřené smlouvy

- návrh na schválení

Návrh usnesení:

Rada obce Provodov-Šonov schvaluje změnu tarifu za provádění prací v obecním lese dle předloženého návrhu.

pro              4

proti            0

zdržel se      1     Říha

-   Usnesení bylo schváleno

3.  ŽÁDOSTI.

- nejsou

4.  INFORMACE.

4.1. Informace o činnosti svazků.

DSO „SO 1866“

-   příští sněm svazku – 13.6.2019 ve Studnici (Bakov)

-  závěrečný účet a účetní závěrka DSO

-  rozpočtové opatření 2/2019

- organizace akcí svazku

-  15.6.2019 – Žernovský bajk

DSO „Region Novoměstsko“

-   příští jednání rady a výboru – 18.6.2019 – České Meziříčí

-  rozpočtové opatření 3/2019

-  projekty, dotace 2019

-  námět na dotace 2020 - fotopasti

MAS Mezi Úpou a Metují

-   VH MAS 12.6.2019

-  aktualizace členské základny

-  schválena výroční zpráva, hospodaření a  audit MAS za rok 2018

-  dotační výzvy

-  informace o MAP a SCLLD

Svaz měst a obcí

-   17. Sněm SMO

-  p. Rajchrt - Obec Božanov byl zvolen do předsednictva SMO

Kladské pomezí - Branka

-   Valná hromada 28.5.2019 v České Skalici

-  schválena výroční zpráva Branka o.p.s. včetně zprávy dozorčí rady

-  schválena výroční zpráva SCR Kladské pomezí z.s. včetně zprávy dozorčí rady

-  schváleny úpravy stanov Branka o.p.s. a SCR Kladské pomezí z.s.

-  informace o plnění plánu práce na rok 2019

Pracovní skupina Rozkoš

-   schůzka pracovní skupiny – 6.6.2019

-  vyhodnocení úklidu okolí Rozkoše

-  aktuální stav projektu cyklostezky

-  platné stavební povolení na úseky 4, 6, 7, další úseky do konce roku 2019

-  výběr zpracovatele výběrového řízení na realizaci úseku 6 a7

-  financování stavby úseku 6 a7 – Česká Skalice a Provodov-Šonov

-  studie využití vodní plochy Rozkoš

-  možnost připomínkování do 31.8.2019

4.2. Ostatní informace

-    Obecní hostinec

-  opakování výzvy na fcb – zatím bez odezvy

-  výroba baneru – cena cca 1.000,- Kč

-  jednání s p. Matuchem – vyžádán písemný návrh k jednání ZO

5.  DISKUSE.

- není

6. USNESENÍ.

-    předsedající přednesl souhrn usnesení z jednání rady obce – příloha

pro                       5

proti                     0

zdržel se               0

-   schváleno

# C)   Závěr

Předsedající ukončil jednání rady obce Provodov-Šonov v 18.30 hodin.

Zapsal dne  12.6.2019:                  Pichová Jitka

Přílohy:

- dle zápisu

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                   ing. Pichová Jitka

starosta                                                                místostarosta

## U S N E S E N Í    č. 6

ze zasedání rady obce Provodov-Šonov

konaného dne  12. 6. 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Šonově.

Rada obce Provodov-Šonov

Schvaluje:

- Zapisovatele a program jednání rady.

- Pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov o výměře 225 m2 mezi obcí Provodov-Šonov a T. Nývltem.

- Změnu tarifu za provádění prací v obecním lese dle předloženého návrhu.

Bere na vědomí:

- Kontrolu zápisu z minulého jednání ZO.

- Postup plnění plánu práce na rok 2019 dle zápisu.

- Informace o činnosti svazků a ostatní informace.

Ukládá:

- Starostovi a místostarostovi pokračovat v zajištění

-  plnění plánu práce obce na rok 2019

- Starostovi a místostarostovi zajistit

-  uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 309/9 v k.ú. Provodov

- Předsedovi stavebního výboru zajistit

-  plnění úkolů pro stavební výbor dle zápisu

pro                       5

zdržel se              0

proti                     0

-   schváleno

Zapsal dne 12.6.2019:                  Pichová Jitka

…..……………………………..                    ………………………………………..

ing. Kulek  Josef                                                  ing. Pichová Jitka

starosta                                                             místostarosta