Vážení spoluobčané,

vzhledem ke končícímu volebnímu období Vám každoroční informaci o dění v obci v letošním roce předpokládáme dřív než obvykle. Kromě plnění naplánovaných akcí na letošní rok přidáváme informaci o plnění plánu na celé volební období 2022 až 2026. 
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Plnění plánu práce na rok 2026.

V letošním roce byla dokončena akce „Instalace fotovoltaických elektráren na střechách obecních budov“. Jednalo se o budovu MŠ včetně OÚ, obě budovy ZŠ, budovu Konzumu a budovu nové požární zbrojnice. Ve výběrovém řízení na dodavatele technologie FVE byla vybrána firma ABACRA SOLAR Brno (cena 2,9 mil. Kč včetně DPH) a na výměnu střešní krytiny prodejny potravin a jednoho objektu ZŠ firma ABACRA STAVEBNÍ Brno (cena 1,6 mil. Kč včetně DPH). Nejlevnější vysoutěžená nabídka bohužel vždy neznamená záruku solidnosti firmy, a tak se po složitých jednáních způsobených nespolehlivostí a v konečném důsledku i ukončení činnosti firmy dosud nepodařilo výměnu střešní krytiny a montáž technologie FVE „papírově“ dokončit a plně zprovoznit elektrárny. Bohužel se také do této chvíle nepodařilo ani po třech letech od vydání rozhodnutí podepsat smlouvu s MŽP (SZIF) o poskytnutí dotace. Úředníkům se ale podařilo rozhodnout o zkrácení přiznané dotace z důvodu nedodržení předepsaného postupu o výběru dodavatele. Absurdita tohoto rozhodnutí je, že jsme zákon neporušili, ale asi jsme nedodrželi pravidla uvedená ve smlouvě, kterou nemáme a není podepsaná ani po třech letech, kdy je i přes neuvěřitelné problémy akce téměř dokončena. Snažíme se výše uvedené nedostatky odstranit do konce volebního období. Sdílení přebytků elektrické energie do sítě je řešeno v rámci energetického družstva POHODLÍ Žernov, jehož jsme se letos stali členem.  

Po dokončení projektové dokumentace na interaktivní venkovní učebnu bylo vydané stavební povolení a realizovaná výstavba tohoto objektu na školním hřišti v Provodově včetně chybějícího sociálního zařízení za cca 6,5 mil. Kč. Učebna nám kromě zázemí v době realizace stavby v objektu školy poskytne moderní výukové prostředí pro žáky ZŠ i zázemí pro aktivity spolků. Učebna byla 23.9.2026 slavnostně otevřena.
V budově Obecního úřadu byla provedena rekonstrukce otopného systému a změna zdroje vytápění na vytápění tepelným čerpadlem. Náklady byly ve výši 1 mil. Kč. U Obecního hostince byla výměna odložena na rozhodnutí po dokončení studie variant řešení zateplení objektu. Byly zde ale provedené drobné opravy, především sociálního zařízení.

V letošním roce bylo vybudováno veřejné osvětlení z Klen do Šeřeče za necelý 1 mil. Kč a rozšířeno veřejné osvětlení u hřbitova na Václavicích a v ulici u MŠ v Šonově.

 Pro potřeby technických služeb byl zakoupen nový přívěs za traktor i osobní automobil a další drobné nářadí a vybavení. 
Hasičům byla pro zásahovou jednotku obce za 1,4 mil. Kč zakoupena cisterna TATRA 815 CAS, dále pak elektrocentrála a další vybavení pro zajištění jejich bezpečnosti (helmy).  

       Kromě uvedených velkých akcí se podařilo uskutečnit také několik menších – dokončení rekonstrukce zvoničky v Šonově a její přechod na elektro pohon a oprava pomníku v její blízkosti, nové autobusové zastávky v Klenech a v Šonově, plakátovací plochy, lavičky, stojany na kola, odpočinková místa a odpadkové koše, výměna oken v přístavbě školní kuchyně. 

Pokračuje aktualizace revizí elektrických zařízení a hromosvodů všech objektů obce. Byla provedena opakovaná revize mostků a lávek. Stav se oproti předchozí revizi nezměnil. Lávky jsou zatím ponechány ve stavu „dožití“ se VSTUPEM NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a revizní zpráva doporučuje jejich odstranění. Mostky jsou ve vyhovujícím stavu a revize doporučuje jejich postupnou opravu. Náklady na opravu jsou ovšem vysoké.
Byly aktualizované průkazy energetické náročnosti budov (PENB), je zadáno zpracování manipulačních řádů rybníků k vystavení nových povolení k nakládání s povrchovými vodami. Je zpracován plánu péče o veřejnou zeleň na další tříleté období 2026-2028. 
Zastupitelstvo obce v letošním roce schválilo poskytnutí příspěvků a darů sportovním, neziskovým a charitativním organizacím z rozpočtu obce v celkové výši přesahující 2 mil. Kč. Jednalo se o sportovní a neziskové společenské organizace z obce a charitativní organizace působící v naší obci, poskytující pomoc našim občanům. 
V oblasti plánování pokračovalo zpracování změny č. 1 a č. 2 územního plánu obce. Vzhledem k námitkám při veřejném projednání se bohužel schválení změn posunulo o více než rok. Dokumentace byla upravena, projednána a schválena stávajícím zastupitelstvem 7.9.2026. Po nezbytných lhůtách pro zveřejnění vstoupí v platnost v říjnu letošního roku.

Dalším rozpracovaným dokumentem je „Studie odtokových poměrů v obci Provodov-Šonov“. Na základě zpracované studie k vyřešení odtokových poměrů z polí nad obcí (od Branky k Provodovu a Šonovu a v Klenech) proběhlo ve spolupráci se Statním pozemkovým úřadem další jednání, opakovaně byli osloveni vlastníci pozemků. V současné době se podařilo získat 52 % souhlasných stanovisek z celé obce. Byla podaná žádost obce o provedené komplexních změn a zástupce SPÚ byl požádán o stanovení dalšího postupu k řešení navržených opatření (např. stavby poldrů, hrází atd.) k zamezení záplav do zastavěných částí obce.  

Obec se opět po roce zúčastnila soutěže „Vesnice roku 2026“. Získali jsme ocenění – „Bílou stuhu“ – za práci s mládeží a podporu rodiny“ spojené s finanční odměnou 800 tis Kč.

Kulturní výbor obce v tomto roce zorganizoval několik tradičních společenských akcí – oslavy MDŽ, pálení čarodějnic, dětský den, promítání filmů, sousedskou veselici, zahájení školního roku, divadelní představení a připravuje další akce – setkání důchodců, vánoční koncert atd.
Plnění volebního programu na období 2022-2026.

VOLEBNÍ  PROGRAM  ZO  PROVODOV-ŠONOV

na období 2022 - 2026

Komunikace + Infrastruktura

Opravy chodníků a cest                                                                                           

· Cyklostezka – úsek 4 (Šonov-Lhota)

· oprava MK Šonov u Vika + zbrojnice                             
· Chodníky – úsek č. 1 (OH – zvonice)

                      -  Barešovi – Koucký (nová dlažba)

· oprava MK k dělící hrázi Rozkoš – odloženo z důvodu plánované rekonstrukce dělící hráze  

· oprava MK v Šeřeči směr Kleny  

· průběžné opravy               

-   MK Václavice – Branka (u smrku) – cyklostezka 

     -   stav hlavní silnice (SUS) – odloženo z důvodu plánované výstavby stavby kanalizace Vysokov
Parkovací místa

· Šeřeč 

· u ZŠ v Provodově
Mosty a lávky

     - oprava – odstranění 
VO – průběžná rekonstrukce vedení vč. výměny starých sloupů za nové

Odkanalizování místních částí – pozastaveno z důvodu zachování stávajícího provozu ČOV
Rybník Broumar – oprava stavidla a stěn (včetně případného odbahnění)             

ZŠ a MŠ 
ZŠ – Kabinet v půdním prostoru                                                    

ZŠ – zateplení, fasáda, fotovoltaika                                                                                            

MŠ – fotovoltaika 

TS + OÚ

Nákup vybavení TS – prosévačka, zametací stroj, nářadí, sekačka Kubota                                                               

OÚ – sociální zařízení, zateplení, fasáda, střecha + fotovoltaika (společně s MŠ) 
       - využití prostor 2. patra – Archiv, KV + TS, společenská místnost, …. 
       - řešení prostoru okolo OÚ, úprava dvora TS vč. stávající hasičárny 

Hasičská zbrojnice – výstavba 

· fotovoltaika – projekt + instalace                                                                                                                                                              
Obecní hostinec + KONZUM
· nákup vybavení (stoly + židle)

· využití prostoru okolo OH                                                     

· vytápění, zateplení                           

· střecha KONZUM                                                                                             

· fotovoltaika – projekt + instalace                                                                                                                                                              
· ubytování – malometrážní byty – projekt                                                    
Herní plochy

Hřiště Kleny – vybavení prvky, elektrika + voda                                                             

Hřiště Provodov – studie rekonstrukce objektu kabin – PROJEKT + stavební povolení     
Ostatní

Mobiliář – INFO body

Mobiliář – nástěnky, přístřešky nad kontejnery, recyklační nádoby na hřbitovy, zastávky
                - nabíjecí a servisní stojan                                
Zvonice v Šonově

Zeleň 
· alej „třešňovka“ 

· alej Šonov – Lhota  

· alej u Řemínku 

· Václavice – Branka          
· Kleny – přejezd – odloženo z důvodu plánované stavby výrobního – skladového areálu 
· Dubno – Zlíč

· Šonov – fara

PROJEKTY

· Změna č. 1 a č. 2 ÚP obce

· Strategický plán obce – aktualizace po roce 2025

· Studie pozemek u Rozkoše Šeřeč – chatky, vodovod, odkanalizování, parkovací místo

· Podchod Kleny – odloženo – požadavek vyřešení na náklady investora plánovaného areálu                                                                                                      

· Přestavba ZŠ + zateplení 
· Kabiny FK

· FVE

· Odvedení dešťové vody – SPÚ 
· Venkovní učebna ZŠ

· Školní kuchyň

· Zklidnění dopravy – obytná zóna u ZŠ + parkování u ZŠ 

· Řešení prostor + parkování mezi bytovkami v Provodově 
· Parkoviště v Šeřeči a na cestě k dělící hrázi

DOTACE
· Hasičská zbrojnice                      MV                    4.500 tis. Kč

· Hasičská zbrojnice                      KHK                 3.000 tis. Kč

· Hasičská zbrojnice                      IROP – MAS   1.500 tis. Kč

· Chodníky – úsek č. 1                   POV                    960 tis. Kč
· Chodníky – úsek č. 1                   SFDI           

· Cyklostezka – úsek 4 (Šonov-Lhota)

· Rybník Broumar – oprava stavidla a stěn

· ZŠ – zateplení, fasáda                                                                                           

· MŠ - ZŠ - OÚ – fotovoltaika                                   4.850 tis. kč                                       

· OÚ – sociální zařízení, zateplení, fasáda, střecha 

· Obecní hostinec – byty 

Pomníky 

Podpora kultury

Podpora pedagogů v profesionálním rozvoji 
Příspěvky organizacím

Studie veřejných prostranství 

-   park v Šeřeči a v Klenech
-   sběrný dvůr + okolí nové zbrojnice v Šonově

Obecní architekt 
· Plán revitalizace veřejných prostranství  

· Revitalizace prostoru pod Orelnou 

· Revitalizace prostoru u Konzumu (parkoviště + sběrné nádoby) + „náves“ za potokem 

· Revitalizace hřbitovů 
· Revitalizace veřejných ploch obce – park v Šeřeči a v Klenech, sběrný dvůr + okolí nové zbrojnice v Šonově

· Hasičárna Provodov – úpravy 

· Knihovna Šonov a Provodov – úpravy, sjednocení  
· ukončené projekty

· rozpracované projekty 

· projekty neuskutečněné

· zrušené projekty

Z výše uvedeného je patrno, že se většinu naplánovaných projektů podařilo uskutečnit a dokončit, část je rozpracovaná. Některé byly v průběhu období zrušené a část se nepodařilo uskutečnit ani rozpracovat. Naopak se proti plánu podařilo některé projekty nově zařadit a realizovat, případně jsou připravené pro realizaci v dalším období. 
Mezi nejvýznamnější projekty řadíme:

·  Výstavbu nové požární zbrojnice v Šonově. 
Stavbu prováděla firma Kerson Dobré za vysoutěženou cenu 16,3 mil. Kč. Na stavbu jsme získali a úspěšně vyúčtovali dotaci ve výši 4,5 mil. Kč z Ministerstva vnitra HZS, 3 mil. Kč z Královéhradeckého kraje a 1,425 mil. Kč z programu IROP přes MAS Mezi Úpou a Metují. Do nového objektu bylo pořízeno také základní vybavení a nářadí.
· Rekonstrukce chodníků v obci.
V rámci této akce byly v letech 2023 a 2024 rekonstruovány a částečně nově vybudovány 4 úseky chodníků v Provodově a Šonově. Z celkových nákladů, které přesáhly 8 mil. Kč, bylo 40 % pokryto z dotací SFDI a POV Královéhradeckého kraje.
· Instalace fotovoltaických elektráren na střechách obecních budov.
Umístění FVE na MŠ včetně OÚ, obou budovách ZŠ, budově Konzumu a budově nové požární zbrojnice. Celkové náklady ve výši 4,5 mil. Kč. Dotace by i po krácení měla být cca 2 mil. Kč.

· Oprava stavidla rybníku Broumar včetně odbahnění.
Řešeno opravou zajišťující spolehlivý provoz na další desítky let společně s komplexní opravou stěn rybníka a jeho odbahněním za cca 2 mil. Kč.
· Výstavba venkovní učebny na školním hřišti v Provodově. 
Realizace stavby pro ZŠ a další organizace od projektové dokumentace, přes stavební povolení a dotace až po výstavbu za 6,5 mil. Kč.  
· Nové veřejné osvětlení.
Zajištění projektové dokumentace včetně stavebního povolení a realizace stavby VO mezi místní částí Kleny a Šeřečí za cca 1 mil. Kč. Další rozšíření na Václavicích u hřbitova a v Šonově u MŠ.  

· Nákup vybavení TS.

Zajištění nové traktorové sekačky, vleku a dalšího drobného vybavení pro pracovníky TS.
· Opravy komunikací v obci a dokončení cyklookruhu okolo Rozkoše

Oprava několika úseků v katastru obce ležících na okruhu (např. oprava části komunikace ze Šonova na Lhotu u Nahořan za 1.850 tis. Kč) a průběžné každoroční opravy dalších komunikací.
Další projekty:

· parkovací místo u ZŠ v Provodově
· nákup vybavení do OH (stoly + židle)

· nákup vybavení pro hřiště v Klenech – herní prvky, lavičky, vybavení buňky (elektrika + voda)
· nákup vybavení k bytovkám v Provodově – herní prvky, lavičky
· zvonice v Šonově
· opravy požární zbrojnice v Provodově (oprava a nátěr střechy, výmalba a výměna vrat)
· výsadba ovocných stromů u Broumaru a podél cest
· zvelebení terasy u Obecního hostince
· rozšíření veřejného rozhlasu v Šonově 
· oprava pódia pro kulturní a společenské akce pořádané pod Orelnou
· obecní betlém 
· nákup projektoru a promítacího plátna (dotace z Ministerstva kultury)
· zkušební provoz na svoz komunálního odpadu 1x14 dní

· Strategické dokumenty obce

- Změna č. 1 a č. 2 ÚP obce  

- Strategický plán obce – aktualizace na období 2025-2035
- Plán rozvoje sportu – aktualizace na období 2025-2035

- Plán údržby zeleně na období 2026-2028

- Studie odvedení dešťové vody (SPÚ)
- Aktualizace revizí elektrických zařízení a hromosvodů všech objektů obce

- Aktualizace revizí mostků a lávek
 Připravené akce na další období.

· Výstavba 3. patra a propojení objektů ZŠ. 
Je připravena projektová dokumentace včetně vydaného stavebního povolení (rozpočet 15,5 mil. Kč).

· Výstavba objektu kabin s komunitním centrem a zázemím na fotbalovém hřišti v Provodově. 
Je připravena projektová dokumentace včetně vydaného stavebního povolení (rozpočet 22,5. mil. Kč).

· Výměna otopného systému v Obecním hostinci – zateplení objektu. 

Je připravena studie ve variantách řešení k rozhodnutí v ZO. 

· Výměna vodoměrů za vodoměry pro dálkový odečet. 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh výměny v období 2027-2029. 

· Vybudování sociálního zařízení na hřišti v Klenech. 

Je připravena studie řešení a předložena na Povodí Labe s.p., následně k rozhodnutí v ZO. 

· Veřejná prostranství. 

Jsou připravené studie – park v Šeřeči a v Klenech, revitalizace návsi v Klenech a dalších veřejných ploch obce – sběrný dvůr + okolí nové zbrojnice v Šonov, studie využití pozemku u Rozkoše v Šeřeči včetně parkoviště.

· Vybavení techniky pro TS obce.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh na zakoupení dodávkového elektroauta pro potřeby obce a TS.

· Studie odtokových poměrů v obci Provodov-Šonov.
Rozpracování studie do projektu jednotlivých kritických míst.

Na zajištění výše uvedených záměrů je vytvořena dostatečná finanční rezerva, neboť na účtech obce je v tomto okamžiku před předáním novému vedení obce částka 45,5 mil. Kč. Byla by ovšem škoda nevyužít různých dotačních programů na jejich dofinancování. 
Děkujeme stávajícím zastupitelům, zástupcům místních organizací a spolků za spolupráci a Vám občanům za důvěru. 

Ing. Josef Kulek              Ondřej Daněk, DiS
starosta obce                    místostarosta obce
Vážení občané, milí sousedé, dovolte mi na závěr jednu soukromou poznámku.

Bylo mi ctí podílet se posledních 32 let na životě a rozvoji obce (16 let ve funkci místostarosty a 16 let ve funkci starosty). Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši důvěru, která mi to umožnila, poděkovat všem, kteří se na práci pro obec podíleli – občanům, spolkům, zastupitelům, pracovnicím úřadu a pracovníkům technických služeb.   

Přeji Vám vše dobré, klid, pohodu, a hlavně pevné zdraví.
                                                                                                                      Josef Kulek
